| UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI __________ Số: 301/BC-UBTVQH12 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2009 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU
___________

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về dự án Thủy điện Lai Châu, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ ngày 7 tháng 11 năm 2009 và tại hội trường ngày 13 tháng 11 năm 2009, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, các bộ: Công thương, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Ngày 22 tháng 11 năm 2009, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi dự thảo Nghị quyết để xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Thông qua số văn bản được nhận lại thì đa số các vị đại biểu Quốc hội đồng ý với nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết và chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Lai Châu; một số ý kiến đóng góp cụ thể vào dự thảo Nghị quyết. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo việc giải trình, tiếp thu như sau:

- Về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu

Các vị đại biểu Quốc hội thống nhất cao về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu với 3 nhiệm vụ chủ yếu là “cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia; góp phần cùng với các nhà máy thủy điện trên Sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên và cả vùng Tây Bắc”; đồng thời tán thành về địa điểm xây dựng và các thông số cơ bản như đã nêu trong dự thảo Nghị quyết.

- Về tiến độ thực hiện dự án

Đa số ý kiến nhất trí với lộ trình thực hiện Dự án: khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm 2010, phát điện tổ máy số 1 vào năm 2016, hoàn thành công trình vào năm 2017.

Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện Dự án với những lý do: 1) quy mô của thủy điện Lai Châu bằng ½ thủy điện Sơn La; 2) đã có kinh nghiệm trong quá trình xây dựng công trình thủy điện Sơn La; 3) việc rút ngắn thời gian thi công Dự án sẽ sớm phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời giảm các chi phí trả lãi vốn vay của Dự án.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, về ý kiến nêu trên Chính phủ đã  có giải trình cụ thể trong Báo cáo giải trình bổ sung là do đặc thù thi công của các công trình thủy điện phụ thuộc rất lớn vào mùa khô và mùa lũ trong năm. Vì vậy tiến độ như đã nêu trong dự thảo Nghị quyết là phù hợp với thực tiễn.

3. Về tổng mức đầu tư

- Có ý kiến đề nghị đưa các chỉ số về kinh tế, tài chính và nguồn vốn đầu tư vào Điều 2 của Nghị quyết.

Về vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: các chỉ số về kinh tế, tài chính của dự án đã được thể hiện rõ trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo đầu tư. Nghị quyết chỉ quyết định chủ trương đầu tư, không quyết định cụ thể, chi tiết phương án đầu tư, do đó chỉ nêu tổng mức đầu tư dự tính của dự án. Quy định như vậy là phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 66/2006/QH11 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

4. Về các yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản giao Chính phủ thực hiện (Điều 3)

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu kỹ về địa chất và xác định mức an toàn nhất cho công trình khi động đất xảy ra.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: khoản 1, Điều 3 của dự thảo Nghị quyết đã giao Chính phủ triển khai thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ, thiết kế kỹ thuật, xây dựng và ban hành quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công bảo đảm tiến độ, an toàn tuyệt đối của công trình. Sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương dự án thủy điện Lai Châu, Chính phủ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về công tác di dân tái định cư nhằm bảo đảm người dân phải di dời và người dân nơi tiếp nhận tái định cư có cuộc sống tốt hơn trước; đồng thời đã góp ý một số ý kiến cụ thể vào dự thảo Nghị quyết về vấn đề này. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, khoản 2 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa như sau:

“2. Xây dựng quy hoạch, phương án cụ thể và tổ chức thực hiện tốt công tác di dân tái định cư theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách và pháp luật; tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phương thức canh tác để phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống của người dân tái định cư một cách căn bản, bền vững, lâu dài.”

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới” vào khoản 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến này và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

5. Về một số dự án thực hiện đồng thời với dự án thủy điện Lai Châu (Điều 5)

- Có ý kiến cho rằng, sau khi hoàn thành công trình thủy điện Lai Châu và tích nước lòng hồ thì tình trạng cô lập không những xảy ra đối với huyện Mường Tè mà đối với vùng lân cận, vì vậy đề nghị sửa khoản 1 Điều 5 để thể hiện nội dung này. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến trên và đã thể hiện trong dự thảo.

- Có ý kiến đề nghị việc điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp lại dân cư phải theo hướng hiện đại, xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng ý kiến trên là xác đáng. Tại khoản 2, Điều 5 Nghị quyết đã bổ sung cụm từ “đổi mới cách thức sản xuất”, cùng với nội hàm quy định tại khoản này đã thể hiện việc sắp xếp lại dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Mường Tè và đơn vị hành chính mới theo hướng hiện đại, bảo đảm đúng chủ trương của Nhà nước dân cư sống nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

6. Về kỹ thuật văn bản

Một số vị đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến về cách diễn đạt và kỹ thuật văn bản. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện trong dự thảo.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Lai Châu. Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.

| Nơi nhận: - Các vị đại biểu Quốc hội; - Lưu Vụ: HC, KHCNMT. | TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Đức Kiên |
| --- | --- |