| # QUỐC HỘI KHÓA XIV ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH Số: 351/BC-UBTCNS14 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

thẩm tra về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở Tờ trình số 29/TTr-CP ngày 17/01/2017 của Chính phủ về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngày 10/2/2017, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đã tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban để thẩm tra sơ bộ nội dung này. Tiếp đó, ngày 17/02/2017, Chính phủ đã có Báo cáo bổ sung số 46/BC-CP giải trình một số nội dung theo kết luận của Thường trực Ủy ban TCNS tại Công văn số 336/UBTCNS14 ngày 13/02/2017. Theo đó, nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban TCNS đã được Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện phương án phân bổ hoặc giải trình, làm rõ (bố trí vốn cho các dự án xây dựng trụ sở của các cơ quan trong ngành tư pháp, giải trình về việc bổ sung vốn cho một số dự án cấp bách, bố trí vốn thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước, phân bổ vốn cho dự án quan trọng quốc gia,...). Ngày 17/2/2017, Ủy ban TCNS đã tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra nội dung này. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước, đại diện một số Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan. Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ý kiến thẩm tra về nội dung này, cụ thể như sau:

I. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về thẩm quyền xem xét, cho ý kiến

Ngày 10/11/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo đó, giao Chính phủ rà soát, hoàn thiện Danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án, báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến. Vì vậy, việc Chính phủ trình UBTVQH về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là đúng thẩm quyền.

2. Về chất lượng, tiến độ xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn là bước đổi mới quan trọng trong việc cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định cân đối vĩ mô, an toàn nợ công và khắc phục trình trạng phân bổ vốn đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Trong quá trình thẩm tra, với sự tham gia của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban đã thể hiện vai trò của Quốc hội, góp phần thực hiện chức năng giám sát, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, từng bước xác lập kỷ cương, kỷ luật tài chính quốc gia. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn được triển khai chuẩn bị, trình Quốc hội thông qua trong thời gian hơn 2 năm. Tuy nhiên, Ủy ban TCNS nhận thấy, mặc dù có thời gian chuẩn bị khá dài song do đây là lần đầu thực hiện, phát sinh một số khó khăn do nguyên nhân khách quan, chủ quan nên việc xây dựng, đề xuất danh mục phân bổ vốn của các bộ, ngành trung ương, địa phương và tổng hợp, hoàn thiện danh mục của Chính phủ trình UBTVQH còn hạn chế, lúng túng, chưa kịp thời, dẫn đến khó khăn cho quá trình thẩm tra. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, trong đó chú ý nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu để giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Về chất lượng chuẩn bị: Qua thẩm tra, Ủy ban TCNS nhận thấy, vẫn còn những dự án chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội, Luật đầu tư công. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng tiếp diễn các tồn tại, hạn chế của giai đoạn 2011-2015 như dàn trải, manh mún trong bố trí vốn, dự án dở dang, không hoàn thành do thiếu vốn đầu tư,... Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ trong quá trình hoàn thiện, ban hành danh mục cần rà soát thận trọng, bảo đảm việc phân bổ vốn tuân thủ nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, Luật NSNN, các nguyên tắc, tiêu chí đã được quy định tại các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH; bảo đảm sự hài hòa, công bằng giữa các vùng, miền; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn đầu tư cho các dự án.

3. Về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chi tiết kế hoạch vốn

Ủy ban TCNS nhận thấy, về cơ bản, các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chung, phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW, vốn TPCP thể hiện trong Tờ trình đã bám sát và cụ thể hóa các nguyên tắc, tiêu chí trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội và các văn bản liên quan, góp phần định hình tổng thể cân đối, phân bổ nguồn lực đầu tư công trong trung hạn, cơ bản thu hồi nợ đọng, vốn ứng trước.

4. Về phạm vi trình UBTVQH

Chính phủ trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối NSĐP, vốn NSTW, vốn nước ngoài,... Ủy ban TCNS nhận thấy, theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội thì UBTVQH có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về danh mục dự án. Vì vậy, những vấn đề khác không thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của UBTVQH, đề nghị Chính phủ thực hiện đúng Nghị quyết của Quốc hội và quy định của pháp luật.

II. VỀ DANH MỤC DO CHÍNH PHỦ TRÌNH

1. Về tính đầy đủ của danh mục

Ủy ban TCNS nhận thấy, danh mục Chính phủ trình cơ bản đã được tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, thể hiện khá chi tiết danh mục dự án cũng như phương án phân bổ vốn cho từng công trình ,dự án. Tuy nhiên, qua đối chiếu, rà soát, Ủy ban TCNS nhận thấy còn nổi lên một số vấn đề, cụ thể như sau:

(1) Theo Tờ trình và Báo cáo giải trình bổ sung, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo, phân bổ vốn chưa đúng quy định, dẫn đến tình trạng danh mục được tổng hợp chưa thực sự đầy đủ, không cùng mặt bằng số liệu, chưa bảo đảm căn cứ đầy đủ để Chính phủ đưa ra nhận định, đánh giá về tỷ lệ vốn bố trí đúng quy định, chưa đúng quy định thể hiện trong nội dung Tờ trình và trong Báo cáo giải trình bổ sung.

(2) Một số nguồn vốn chưa được phân bổ hết: Phần lớn vốn đầu tư trung hạn từ nguồn NSNN đã được tổng hợp, phân bổ cho từng dự án. Tuy nhiên, Ủy ban TCNS nhận thấy, sau khi trừ tỷ lệ dự phòng, còn khoảng 45.000 tỷ đồng vốn NSTW chưa có phương án phân bổ trong khi nhu cầu vốn nhiều dự án của các bộ, ngành chưa được bố trí. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, đề nghị Chính phủ rà soát, có phương án sớm phân bổ các nguồn vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Đồng thời, rà soát toàn bộ các dự án ODA, bảo đảm việc bố trí vốn đúng đối tượng, đúng danh mục dự án đã được ký kết hiệp định.

(3) Đề xuất, kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương chưa được tổng hợp, báo cáo: Theo Tờ trình, một số bộ, địa phương đề nghị điều chỉnh danh mục và phương án phân bổ song Chính phủ chưa báo cáo rõ phương án xử lý đối với từng dự án. Đồng thời, đến nay, UBTVQH, Ủy ban TCNS vẫn nhận được đề xuất của một số bộ, ngành, địa phương về việc bổ sung, điều chỉnh dự án. Thường trực Ủy ban TCNS đã có công văn chuyển các đề xuất này cho Bộ KHĐT đề nghị xem xét, đề xuất phương án xử lý để báo cáo Lãnh đạo Quốc hội. Đối với các đề xuất chưa được Bộ KHĐT báo cáo phương án xử lý (phụ lục kèm theo), Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ rà soát, báo cáo rõ phương án xử lý đối với các dự án này.

(4) Một số bộ, ngành chưa có phương án phân bổ chi tiết đối với số vốn chưa đưa vào cân đối NSNN: Theo Báo cáo giải trình bổ sung, trong số các bộ, ngành có nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN giai đoạn 2016-2020, đến nay, có 10 bộ, ngành có phương án phân bổ chi tiết.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tổng hợp, báo cáo rõ nguồn thu để lại cho đầu tư, phương án phân bổ chi tiết đồng thời, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, có biện pháp quyết liệt hơn để góp phần đẩy nhanh tiến độ phân giao vốn, nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong phân bổ, sử dụng vốn đầu tư.

2. Về việc tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện phân bổ

Qua rà soát danh mục các dự án đầu tư công trung hạn (các phụ lục kèm theo) và đối chiếu với Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH của UBTVQH, Luật đầu tư công, Luật NSNN và các văn bản liên quan, Ủy ban TCNS nhận thấy, bên cạnh các dự án đã đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, tuân thủ đúng nguyên tắc, tiêu chí trong phân bổ vốn thì vẫn còn những dự án chưa tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện luật định, cụ thể như sau:

2.1. Về thanh toán nợ đọng và thu hồi vốn ứng trước

Ủy ban TCNS nhận thấy, theo số liệu cập nhật đến ngày 15/2/2017, nợ đọng XDCB về cơ bản đã được bố trí đủ nguồn để thanh toán theo quy định và các bộ, ngành địa phương đã bố trí 50.516,413 tỷ đồng/79.499,613 tỷ đồng vốn ứng trước phải thu hồi. Tuy nhiên, Tờ trình, phụ lục chưa báo cáo rõ số vốn ứng trước tối thiểu phải thu hồi của các bộ, ngành; số liệu chưa thống nhất giữa phụ lục và Báo cáo giải trình,... dẫn đến chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ, số liệu để so sánh, đánh giá mức độ tuân thủ của các bộ, ngành trong việc chấp hành thứ tự ưu tiên trong bố trí nguồn để thu hồi vốn ứng trước.

2.2. Về mức vốn bố trí

Ủy ban TCNS nhận thấy, bên cạnh nhiều dự án được bố trí đủ vốn, tuân thủ điều kiện luật định thì một số dự án trong danh mục bố trí vốn chưa thực sự hợp lý, bố trí thiếu vốn so với TMĐT, thiếu thông tin về TMĐT, quyết định đầu tư, địa phương không đề xuất nhu cầu vốn, chưa ký hiệp định nhưng đã được Chính phủ dự kiến bố trí vốn trung hạn,... Ủy ban TCNS đề nghị, đối với những dự án tỷ lệ vốn bố trí quá thấp, không đủ khả năng hoàn thành thì cần đưa ra khỏi danh mục để tập trung cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020, khắc phục tình trạng phân bổ dàn trải, dở dang ở nhiều dự án.

2.3. Về cam kết bố trí phần vốn còn thiếu

Theo Nghị quyết số 26/2016/QH14, các bộ, ngành, địa phương phải cam kết bố trí đủ phần vốn còn thiếu. Ủy ban TCNS nhận thấy, nhiều dự án chưa được bố trí đủ nguồn vốn NSTW theo TMĐT. Theo giải trình bổ sung, các bộ, ngành, địa phương cam kết hoàn thành dự án do cắt giảm hạng mục, huy động các nguồn vốn khác,... Tuy nhiên, Tờ trình, Báo cáo giải trình bổ sung và phụ lục chưa thể hiện rõ cam kết của bộ, ngành, địa phương, chưa đề xuất định hướng cắt, giảm hạng mục dự án, phương án, tổng mức huy động các nguồn vốn khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ, dẫn đến chưa đủ căn cứ để xem xét, quyết định. Trong bối cảnh nguồn vốn hạn chế, việc bố trí vốn dàn trải như phương án Chính phủ trình sẽ dẫn đến kéo dài tình trạng dự án dở dang, giảm hiệu quả đầu tư, gây áp lực cho cân đối vốn giai đoạn sau. Đề nghị Chính phủ rà soát, bố trí vốn tập trung, kiên quyết không bố trí vốn cho dự án khởi công mới trong trường hợp chưa bố trí đủ vốn để trả nợ, hoàn ứng và chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn để hoàn thành dự án chuyển tiếp.

2.4. Về bố trí vốn cho các dự án khởi công mới

Chính phủ đề xuất sau khi bố trí vốn thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước,... nếu còn nguồn sẽ điều chuyển trong nội bộ của bộ, ngành, địa phương cho các dự án khởi công mới chưa bố trí đủ vốn.

Ủy ban TCNS nhận thấy, đến thời điểm này, Chính phủ đã có đủ điều kiện làm rõ được số vốn thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước, vốn cho dự án chuyển tiếp và như vậy sẽ xác định được số vốn có thể phân bổ cho các dự án khởi công mới. Tuy nhiên, các số liệu liên quan đến các loại vốn vẫn chưa rõ ràng. Để có đủ căn cứ xem xét, quyết định việc cắt giảm, điều chuyển vốn, đề nghị Chính phủ báo cáo số vốn dự kiến bố trí cho dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước, bổ sung vốn cho dự án chuyển tiếp. Để chấm dứt tình trạng bố trí vốn dàn trải, gây chậm tiến độ đầu tư, Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ khi quyết định đầu tư các dự án mới phải thực hiện nghiêm túc điểm c khoản 5 Điều 54 Luật đầu tư công, theo đó, phải bảo đảm bố trí đủ vốn theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

2.5. Về việc cấp bù chênh lệch lãi suất, chi phí quản lý và vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng chính sách xã hội: Theo Tờ trình, Chính phủ dự kiến bố trí 48.550 tỷ đồng để cấp bù chênh lệch lãi suất, chi phí quản lý và vốn điều lệ cho 2 ngân hàng.

Ủy ban TCNS cho rằng, việc đề xuất phân bổ vốn là cần thiết nhưng vì khối lượng vốn dự kiến bố trí khá lớn. Do vậy, cần cân nhắc tính hợp lý, bảo đảm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế và hiệu quả hoạt động của 2 ngân hàng này trong thời gian qua cũng như kế hoạch, định hướng phát triển và cơ cấu vốn điều lệ của 2 ngân hàng trong thời gian tới. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo báo cáo, làm rõ sự cần thiết, căn cứ và phương án tính toán để đề xuất phần vốn dự kiến phân bổ đối với 2 ngân hàng này thể hiện trong kế hoạch đầu tư công được phê duyệt cho trung hạn và hàng năm đồng thời, làm rõ việc đề xuất bố trí cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam đã bảo đảm phù hợp với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng thêm vốn điều lệ cho ngân hàng này đến năm 2020 chưa, đặc biệt cần chú ý đến tăng trưởng tín dụng, hiệu quả hoạt động, nợ xấu của Ngân hàng phát triển Việt Nam. Trước mắt, Ủy ban TCNS tán thành việc đưa phần vốn này vào kế hoạch trung hạn song chưa phân bổ cụ thể. Chính phủ sẽ xem xét, phân bổ vốn sau khi đã tổng kết, đánh giá cụ thể về mô hình, hiệu quả hoạt động và phê duyệt định hướng phát triển, kế hoạch bố trí vốn điều lệ trong trung hạn của 2 ngân hàng, bảo đảm đủ căn cứ, cơ sở, điều kiện theo quy định.

2.6. Về thủ tục đầu tư: Chính phủ đề nghị UBTVQH cho phép bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn cho các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đầu tư công, các dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn phải là các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội, “các dự án trong danh mục bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công”. Tuy nhiên, Ủy ban TCNS nhận thấy, trong danh mục Chính phủ trình, nhiều dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, việc xem xét, bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn cho các dự án này là chưa đúng quy định của pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT CỦA ỦY BAN TCNS TRÌNH UBTVQH

Căn cứ Tờ trình, danh mục Chính phủ trình UBTVQH và các văn bản liên quan, Ủy ban TCNS đề nghị:

- Về phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW cho các CTMTQG: Trên cơ sở quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13, Ủy ban TCNS thống nhất với đề xuất của Chính phủ, trình UBTVQH giao tổng mức vốn cho địa phương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Tuy nhiên, Chính phủ đã có Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 15/02/2017 trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung các xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào nhóm đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ NSTW thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Do đó, Ủy ban TCNS đề nghị, việc phân bổ vốn cho CTMTQG phải được thực hiện trên cơ sở kết luận của UBTVQH về nội dung trên.

- Đối với các dự án quan trọng quốc gia: Theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội, số vốn bố trí cho dự án quan trọng quốc gia là 80.000 tỷ đồng. Theo Báo cáo giải trình bổ sung thì Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư các dự án này tại Kỳ họp thứ 3 (dự kiến báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 4/2017). Ủy ban TCNS thống nhất với tiến độ trình nêu trên và đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua để kịp tiến độ giải ngân trong giai đoạn 2017-2020.

- Đối với dự án của các bộ, ngành, địa phương đã tuân thủ đúng quy định trong phân bổ kế hoạch vốn NSNN giai đoạn 2016-2020: Đề nghị UBTVQH xem xét, đồng ý và giao Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, danh mục dự án, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và lưu ý các vấn đề thể hiện trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS, bảo đảm việc phê duyệt danh mục, phân bổ vốn cho từng dự án phải tuân thủ nghiêm các quy định của Luật NSNN, Luật đầu tư công, Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội và các nghị quyết của UBTVQH.

- Đối với các dự án của bộ, ngành, địa phương chưa tuân thủ đúng quy định trong phân bổ kế hoạch vốn NSNN giai đoạn 2016-2020: Chính phủ đã khẳng định tỷ lệ vốn bố trí chưa đúng quy định ở mức dưới 10% tổng kế hoạch vốn trung hạn. Do đó, đề nghị UBTVQH giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, điều chỉnh số vốn bố trí chưa đúng quy định và phê duyệt danh mục, phương án phân bổ vốn cho từng dự án, báo cáo kết quả thực hiện trước Quốc hội, UBTVQH trong tháng 5/2017, bảo đảm các dự án trong danh mục phải đáp ứng điều kiện luật định, các nguồn vốn phải được phân bổ đầy đủ, minh bạch, phương án phân bổ vốn phải tuân thủ đúng các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Quốc hội, UBTVQH, Ủy ban TCNS sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ theo quy định.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, để thực hiện nghiêm các quy định Nghị quyết số 26/2016/QH14, Luật đầu tư công, đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh danh mục, tuân thủ đúng quy định trong phân bổ kế hoạch vốn NSNN giai đoạn 2016-2020, báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 4/2017.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban TCNS về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HC, TCNS; - E-pas: 11128.; TM. ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CHỦ NHIỆM Nguyễn Đức Hải. |  |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

KẾT QUẢ RÀ SOÁT TỔNG HỢP CÁC PHỤ LỤC

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ 29/TTr-CP

I.  Đối với vốn NSTW (không bao gồm vốn TPCP): Một số dự án trong danh mục bố trí vốn chưa hợp lý, nhiều dự án thiếu thông tin về tổng mức đầu tư, quyết định đầu tư,... cụ thể như sau:

1. Một số dự án có số vốn bố trí thấp hơn tổng vốn bố trí thanh toán nợ đọng XDCB và vốn để thu hồi các khoản ứng trước: Hà Giang Dự án Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Khâu Bủng xã Quyết Tiến- Trang 8 PL IIb (Tổng vốn bố trí: 6.604 triệu đồng, trong đó thanh toán nợ đọng XDCB 6.604 triệu đồng, thu hồi các khoản ứng trước 4.900 triệu đồng); Dự án Hồ Nhù Sang xã Lũng Táo, Hồ chứa nước thôn Lùng Cúng, xã Thanh Vân - Trang 8 PL IIb (Tổng vốn bố trí: 437 triệu đồng, trong đó thanh toán nợ đọng XDCB 437 triệu đồng, thu hồi các khoản ứng trước 760 triệu đồng).

2. Một số dự án được bố trí vốn nhiều hơn số vốn còn thiếu theo TMĐT được duyệt:

- Hà Giang: Dự án Hồ treo Sán trù xã Bát Đại Sơn - Trang 8 PL IIb: bố trí 5.293/4.453 triệu đồng vốn còn thiếu.

- Đăk Nông: Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ 4, đoạn nội thị trấn Đắk Mâm-Trang 216 PL IIb: bố trí 560/514 triệu đồng vốn còn thiếu.

- Thông tấn xã Việt Nam: Dự án xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý kỹ thuật của Thông tấn xã Việt Nam- Trang 236 PL IIa: TMĐT (NSTW) là 25,5 tỷ đồng, nhu cầu là 8 tỷ; dự kiến bố trí là 107 tỷ đồng, thừa 99 tỷ đồng.

3. Nhiều dự án của bộ, địa phương chưa có thông tin về quyết định ĐT, TMĐT nhưng đã được bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 (có dự án được bố trí vốn năm 2016 trong khi thời điểm này chưa có QĐĐT):

- VPTW Đảng: Các dự án chuẩn bị đầu tư ngành thông tin: Trang 2 PL IIa.

- Bộ KH&ĐT: Các dự án chuẩn bị đầu tư ngành công nghệ thông tin: Trang 100 PL IIa; các dự án chuẩn bị đầu tư ngành giáo dục đào tạo: Trang 101 PL IIa…

- Thái Nguyên: Dự án đầu tư XD hạ tầng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên- Trang 37 PL IIb.

- Bắc Giang: Dự án di dời khẩn cấp lòng hồ Cấm Sơn, thôn Na Hem xã Hộ Đáp huyện Lục Ngạn- Trang 52 PL IIb.

4. Một số dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, chưa có thông tin về QĐĐT, TMĐT nhưng đã được bố trí vốn:  Bộ NNPTNT: 10 dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025: Trang 123-PL IIa.

II. Vốn TPCP

1. Phần lớn các dự án khởi công mới sử dụng vốn TPCP trong danh mục chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa đáp ứng điều kiện luật định: Trừ dự án giao thông của Ninh Bình, các dự án khởi công mới dự kiến sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 của các bộ, ngành, địa phương đều chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có thông tin về quyết định đầu tư song nhiều dự án đã được dự kiến bố trí kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 (các dự án PL XI).

2. Dự án khởi công mới dự kiến bố trí vượt TMĐT được duyệt: Bộ NNPTNT: Dự án Hồ Ngòi Giành- Trang 8 PL XI: TMĐT là 580.000 triệu đồng, dự kiến bố trí 683.100 tỷ đồng.

3. Một số dự án khởi công mới dự kiến bố trí không đủ vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020: Dự án Hồ Bản Lải, Dự án Hồ Bản Mồng-Trang 8 PL XI.

III. Vốn ODA

1. Một số dự án được đưa vào danh mục dự kiến bố trí trong khi địa phương chưa đề xuất nhu cầu vốn cho giai đoạn 2016-2020:

- Lào Cai: Dự án Xây dựng kè tả sông Hồng bảo vệ cơ sở hạ tầng và khu dân cư khu vực cầu Lu, Thị trấn Phố Lu - Trang 1 PL IVb.

- Các dự án tại các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định Khánh Hòa, Đăk Lăk... từ Trang 2-9 phụ lục IVb,...

2. Một số dự án chưa đầy đủ thông tin về QĐĐT, TMĐT nhưng vẫn bố trí vốn:

- Hà Nam: Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng - Trang 29 PL IIIb.

- Ninh Bình: Dự án Hồ Yên Đồng-Trang 32 PL IIIb.

- Thanh Hóa: Dự án đầu tư XD cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương-Trang 34 PL IIIb; 8 dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực khác-Trang 35 PL IIIb.

- Hà Tĩnh: 10 dự án khởi công mới-Trang 38 PL IIIb.

- Bình Định: 10 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2017-Trang 46 PL IIIb.

- Khánh Hòa: 4 dự án Trang 48 PL IIIb.

- Bình Thuận: 6 dự án chuyển tiếp-Trang 50 PL IIIb.

- Bạc Liêu: Dự án hợp phần cung cấp nước sạch NT tỉnh Bạc Liêu: Trang 69 PL IIIb.

- Các dự án Ô của các tỉnh - PL IIIb: Lạng Sơn (3 dự án-Trang 6); Đăk Lăk (4 dự án-Trang 52); Lâm Đồng (3 dự án-Trang 56); Bến Tre (2 dự án-Trang 61-62); Trà Vinh (3 dự án-Trang 62); Cần Thơ (3 dự án-Trang 64); Sóc Trăng (4 dự án-Trang 66); An Giang (6 dự án-Trang 67); Đồng Tháp (4 dự án-Trang 68); Kiên Giang (6 dự án-Trang 68); Bạc Liêu (4 dự án-Trang 69)...

3. Có dự án chưa ký hiệp định nhưng vẫn được bố trí vốn trung hạn: Thái Bình (Dự án phát triển CSHT ven biển hỗ trợ ứng phó BĐKH huyện Thái Thụy - Trang 33 PL IIIb).

4. Có dự án dự kiến bố trí vốn vượt quá số vốn nước ngoài nguồn NSTW được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Bộ NN&PTNT: Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học - Trang 4 PL IIIa: bố trí 122.240/107.632 triệu đồng vốn còn thiếu.

PHỤ LỤC II

KẾT QUẢ RÀ SOÁT MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỤ THỂ

1. Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020:

- Đối với các dự án chuyển tiếp ở các Bộ ngành, trung ương: Khoảng 400 dự án có số vốn còn thiếu trên 30% tổng mức đầu tư (có danh mục các dự án, số vốn còn thiếu kèm theo - Biểu số 1).

- Đối với các dự án chuyển tiếp ở các địa phương: Khoảng 549 dự án có số vốn còn thiếu trên 30% tổng mức đầu tư (có danh mục các dự án, số vốn còn thiếu kèm theo - Biểu số 2).

2. Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

- Đối với các dự án chuyển tiếp: Có 24 dự án có số vốn còn thiếu trên 30% số vốn đối ứng NSTW phải bố trí theo quyết định đầu tư (có danh mục các dự án, số vốn còn thiếu kèm theo - Biểu số 3).

- Đối với các dự án khởi công mới: Có 4 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 có số vốn còn thiếu trên 30% số vốn đối ứng NSTW phải bố trí theo quyết định đầu tư (có danh mục các dự án, số vốn còn thiếu kèm theo  - Biểu số 4).

3. Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:

- Bố trí chưa đủ vốn để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội (so với TMĐT) 3.627.736 triệu đồng (Biểu số 5).

- Nhiều dự án chưa có QĐ đầu tư (không có TMĐT dự kiến) nhưng vẫn dự kiến bố trí vốn TPCP (Biểu số 6).

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài so với phương án đã báo cáo Quốc hội,...

Tính đến 15/1/2017, có 19/63 địa phương chưa gửi phương án phân bổ chi tiết danh mục dự án nhóm B trở lên sử dụng vốn cân đối NSĐP; 17 bộ, ngành và 37 địa phương phân bổ chưa đúng quy định; nhiều bộ, ngành, địa phương chưa gửi kế hoạch vốn nước ngoài cho chương trình, dự án ODA,... Cập nhật đến 17/2/2017, có thêm 16 địa phương báo cáo chi tiết danh mục dự án; còn 3 địa phương chưa báo cáo (Ninh Bình, Thái Bình, Bình Định).

Theo nội dung Tờ trình, số vốn bố trí đúng quy định theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí Quốc hội đã thông qua chiếm 92,9% kế hoạch trung hạn, số vốn NSTW phân bổ không đúng quy định chiếm 7,1% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn. Theo Báo cáo giải trình bổ sung: Đến ngày 15/2/2017, số vốn bố trí đúng quy định chiếm 96% tổng kế hoạch trung hạn được rà soát; số vốn bố trí không đúng quy định, chưa đủ thông tin để rà soát hoặc chưa phân bổ chi tiết chiếm 1,9%, số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư chiếm 2,1%.

Đã dự kiến bố trí 8.945,45/9.600 tỷ đồng để thanh toán nợ đọng XDCB. Còn lại 654,55 tỷ đồng chưa bố trí nguồn thanh toán là khoản nợ XDCB của tỉnh Hà Giang. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu điều chỉnh, bố trí đủ nguồn để thanh toán nợ đọng theo quy định.

Bố trí chưa đủ số vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt để hoàn thành dự án, bố trí vốn nhiều hơn số vốn còn thiếu theo TMĐT được duyệt, chưa bố trí đủ vốn đối ứng.

Phần lớn các dự án trong danh mục vốn TPCP chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa đáp ứng điều kiện luật định: Các dự án khởi công mới dự kiến sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 của các bộ, ngành, địa phương thể hiện tại phụ lục XI đều chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có thông tin về quyết định đầu tư và TMĐT song nhiều dự án đã được dự kiến bố trí kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 như các dự án giao thông, thủy lợi, y tế,...

Bộ KH&ĐT (dự án nâng cấp hệ thống hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin; dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ, thiết bị và phần mềm của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN- Trang 100 PL IIa)...

Trang 4 PL XI.

Các dự án này sử dụng thuộc diện dự án giãn, hoãn tiến độ giai đoạn 2011-2015, dự kiến được tiếp tục bố trí vốn giai đoạn 2017-2020 song chưa đủ so với TMĐT được duyệt.