| ## CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 575/TTr-CP | Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017 |

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 88/UBTVQH14-TCNS ngày 03/3/2017 về phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Thông báo số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017 về phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với phần vốn còn lại. Căn cứ kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay và những khó khăn vướng mắc khi triển khai giai đoạn tiếp theo, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk là 02 dự án nằm trong Phụ lục số 3, Nghị quyết 726/NQ-UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo quy định của Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội, giai đoạn 2017-2020 các dự án này được bố trí đủ phần vốn TPCP còn thiếu trong tổng mức đầu tư cũ (duyệt trước 2010) để tiếp tục triển khai. Tình hình thực hiện, bố trí vốn và khó khăn vướng mắc của từng dự án đến nay như sau:

1. Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận

Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận được thực hiện theo phương thức chia thành 02 dự án độc lập gồm:

a) Dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư, phê duyệt năm 2008 với tổng mức đầu tư 2.128 tỷ đồng, vốn TPCP giao trực tiếp cho Bộ Nông nghiệp và PTNT đến hết năm 2016 là 860 tỷ đồng. Đã thực hiện hoàn thành đầu mối đập dâng Tà Pao và cơ bản hoàn thành kênh chính Bắc, kênh chính Nam theo hình thức kênh đất và các công trình trên kênh. Giai đoạn 2017-2020 phần xây dựng của dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí 998 tỷ đồng để thực hiện đầu tư gia cố những đoạn xung yếu kênh chính Bắc, kênh chính Nam và một số kênh cấp 1 có diện tích tưới trên 150 ha.

b) Dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư do UBND tỉnh Bình Thuận quản lý đầu tư, phê duyệt năm 2008 với tổng mức đầu tư 472,7 tỷ đồng. Vốn TPCP giao trực tiếp cho tỉnh thực hiện (không giao qua Bộ Nông nghiệp và PTNT), đến hết năm 2016 đã được bố trí 470 tỷ đồng. Giai đoạn 2017-2020 dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư không được tiếp tục bố trí vốn do đã được bố trí đủ theo TMĐT duyệt năm 2008.

c) Khó khăn vướng mắc trong việc tiếp tục triển khai thực hiện

Dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho dự án HTTL Tà Pao được phê duyệt từ năm 2008, quá trình triển khai đến nay đã 9 năm, các chính sách, chế độ có nhiều thay đổi làm cho TMĐT tăng cao dẫn đến số vốn đã được bố trí 470 tỷ đồng chỉ đủ để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư đầu mối đập dâng Tà Pao và kênh chính Bắc, kênh chính Nam. Không còn kinh phí để bồi thường hỗ trợ, tái định cư các kênh nhánh và công trình trên kênh.

Giai đoạn 2017-2020 phần xây dựng của dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý bố trí 998 tỷ đồng nhưng không có kinh phí để tiếp tục thực hiện công tác GPMB do dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư tỉnh Bình Thuận quản lý không được tiếp tục bố trí vốn.

2. Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk (bao gồm 2 hồ chứa nước, trong đó hồ Krông Pách Thượng là công trình chính và hồ Ea Rớt là công trình phục vụ khu tái định cư) được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt năm 2009 với TMĐT là 2.993 tỷ đồng, chia thành 2 hợp phần riêng biệt gồm:

a) Hợp phần xây dựng công trình đầu mối; hệ thống kênh và công trình trên kênh có Ftưới > 150ha là 2.482 tỷ đồng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư, vốn TPCP giao trực tiếp cho Bộ đến hết năm 2016 là 1.177 tỷ đồng, đã hoàn thành phần hồ Ea Rớt và đang thi công đầu mối hồ Krông Pách Thượng. Giai đoạn 2017-2020 hợp phần xây dựng của dự án được bố trí 1.305 tỷ đồng.

b) Hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư; hệ thống kênh và công trình trên kênh có Ftưới < 150ha là 511 tỷ đồng do UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, quản lý đầu tư. Vốn TPCP giao trực tiếp cho tỉnh thực hiện (không giao qua Bộ Nông nghiệp và PTNT), đến hết năm 2016 đã được bố trí 507 tỷ đồng. Giai đoạn 2017-2020 hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư không được tiếp tục bố trí vốn do đã được bố trí đủ theo TMĐT duyệt năm 2009.

c) Khó khăn vướng mắc trong việc tiếp tục triển khai thực hiện

Dự án được phê duyệt từ năm 2009, quá trình triển khai đến nay đã 8 năm, các chính sách chế độ có nhiều thay đổi làm cho TMĐT tăng cao; số vốn 507 tỷ đồng của hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư đã bố trí cho tỉnh Đắk Lắk chỉ đủ để thực hiện công tác đền bù phần hồ Ea Rớt và một phần mặt bằng phạm vi đầu mối hồ Krông Pách Thượng. Không còn kinh phí đền bù lòng hồ Krông Pách Thượng và hệ thống kênh.

Giai đoạn 2017-2020 hợp phần xây dựng của dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được bố trí 1.305 tỷ đồng nhưng không có kinh phí để thực hiện GPMB do hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư tỉnh Đắk Lắk quản lý không được tiếp tục bố trí vốn.

II. KIẾN NGHỊ

Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk được phê duyệt, triển khai thực hiện đến nay đã trên 8 năm, các chính sách chế độ XDCB có nhiều thay đổi làm cho tổng mức đầu tư tăng cao, đặc biệt là hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Giai đoạn 2017-2020 dự án chỉ được bố trí vốn cho hợp phần xây dựng còn hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư không được bố trí vốn do đã bố trí đủ theo TMĐT được duyệt.

Trên cơ sở Thông báo số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Với nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2017-2020 của các dự án đã được bố trí, để tiếp tục triển khai thực hiện cần phải điều chỉnh cơ cấu vốn theo hướng sử dụng một phần vốn đã giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án. Đồng thời phải cắt giảm quy mô, điều chỉnh quyết định đầu tư, xác định điểm dừng kỹ thuật, phân kỳ đầu tư hợp lý, hiệu quả; ưu tiên hoàn thành công trình đầu mối, công trình chính; các hạng mục còn lại (hệ thống kênh) sẽ thực hiện đầu tư khi có đủ điều kiện về nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội:

1. Cho phép sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 đã bố trí cho dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn 2017-2020.

2. Giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định cụ thể kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư của các hạng mục đầu tư giai đoạn 2017-2020 để bổ sung vào tổng mức đầu tư dự án; rà soát, cắt giảm quy mô, phê duyệt điều chỉnh các dự án trên theo chế độ hiện hành, xác định điểm dừng kỹ thuật, phân kỳ đầu tư hợp lý, hiệu quả trong phạm vi nguồn vốn giai đoạn 2017-2020 của dự án được giao; tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công.

Kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ủy ban TCNS Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và PTNT (3b); - UBND các tỉnh: Bình Thuận, Đắk Lắk; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, NN, QHĐP; - Lưu: VT, KTTH (3b). | TM. CHÍNH PHỦ TUQ. THỦ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Đã ký) Nguyễn Xuân Cường |
| --- | --- |

UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản số 4705/UBND-ĐTQH ngày 20/11/2017 báo cáo kết quả rà soát, đề xuất sử dụng khoảng 170 tỷ đồng trong tổng số 998 tỷ đồng vốn dự án được giao giai đoạn 2017-2020 để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, tiếp tục thực hiện dự án.

UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt sau đó Bộ NN&PTNT cập nhật số liệu vào TMĐT chung của dự án nhưng vốn lại được giao riêng theo từng hợp phần cho Bộ NN&PTNT và tỉnh Đắk Lắk quản lý tổ chức thực hiện (thực chất là việc quản lý triển khai như 2 dự án độc lập, tương tự dự án HTTL Tà Pao, Bình Thuận)

UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản số 9843/UBND-NNMT ngày 08/12/2017 báo cáo kết quả rà soát, đề xuất sử dụng khoảng 850 tỷ đồng trong tổng số 1.305 tỷ đồng vốn của dự án được giao giai đoạn 2017-2020 để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đầu mối và lòng hồ Krông Pách Thượng (chưa tính hệ thống kênh) đảm bảo tích nước theo thiết kế, tiếp tục thực hiện dự án.