| - QUỐC HỘI KHÓA XIV ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH Số: 868/BC-UBTCNS14 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Thẩm tra về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu chính phủ      giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý   đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và                        dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 03/01/2018, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra Tờ trình số 575/TTr-CP ngày 19/12/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng tỉnh Đắk Lắk. Tham dự phiên họp có đại diện Ủy ban Pháp luật, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ban Kinh tế Trung ương và một số cơ quan hữu quan.

Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ý kiến thẩm tra về nội dung này như sau:

1. Về thẩm quyền xem xét, quyết định

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngày 3/3/2017, UBTVQH đã ban hành Thông báo số 88/UBTVQH14-TCNS về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó đồng ý với phương án của Chính phủ, trong giai đoạn 2017-2020 bố trí đủ phần vốn còn thiếu 998 tỷ đồng cho dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao và 1.305 tỷ đồng cho dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Ủy ban TCNS cho rằng, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn TPCP giữa hợp phần xây dựng và hợp phần di dân tái định cư giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng là đúng thẩm quyền theo quy định của Nghị quyết số 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Quốc hội. Tuy nhiên, dự án đã triển khai từ năm 2009 nhưng đến nay Chính phủ mới báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng là quá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hợp phần xây dựng của các dự án và không bảo đảm tuân thủ kỷ luật Nhà nước. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, địa phương liên quan làm rõ trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm để không lặp lại tình trạng này trong thời gian tới.

2. Về đề xuất của Chính phủ

Theo Tờ trình của Chính phủ, hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao và hợp phần giải phóng mặt bằng của dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng do tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Lắk quản lý, đã được UBTVQH bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư (TMĐT) được duyệt để hoàn thành trong năm 2015. Tuy nhiên, do thay đổi chính sách, nhất là chính sách đền bù, bồi thường đất đai theo Luật Đất đai năm 2013, chế độ về tiền lương, tiền công, đơn giá, định mức kinh tế - kĩ thuật dẫn đến TMĐT hợp phần đền bù, di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao và hợp phần hồ chứa nước Krông Pách Thượng tăng cao; địa phương không đủ kinh phí để giải phóng toàn bộ mặt bằng của dự án. Do vậy, dự án thủy lợi Tà Pao và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (hợp phần xây dựng) tuy đã được giao vốn nhưng không thể triển khai trong giai đoạn 2017-2020.

Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cho rằng, việc điều chỉnh cơ cấu vốn TPCP giữa các dự án thành phần của cùng một dự án thuộc hệ thống thủy lợi và trong phạm vi tổng số vốn đã bố trí của dự án là phù hợp với thẩm quyền của UBTVQH quy định tại điểm 2, Điều 75 của Luật Đầu tư công. Đây là 2 công trình thủy lợi quan trọng ở 2 vùng có nguy cơ hạn hán kéo dài, có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương, đa số là đông bào dân tộc, trong khi 2 tỉnh còn khó khăn, không cân đối được ngân sách để đền bù cho dân, giải phóng mặt bằng sẽ dẫn đến không thể tiếp tục triển khai dự án. Vì vậy, để nhanh chóng hoàn thành các hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, thi công các dự án, kính trình UBTVQH nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 đã bố trí cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi Tà Pao và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng để bổ sung thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư tương ứng của các dự án này trong giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, Chính phủ cần lưu ý việc lấy kinh phí từ dự án xây dựng 2 công trình thủy lợi để bổ sung cho 2 dự án giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn cho hợp phần xây dựng, do vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực tế của 2 dự án xây dựng; trong khi tại thời điểm xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Chính phủ không báo cáo điều chỉnh tổng mức đầu tư của 2 dự án do trượt giá và do chế độ chính sách thay đổi.

Có ý kiến cho rằng, Chính phủ sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 đã bố trí cho dự án thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong giai đoạn 2017-2020 là chưa tuân thủ Nghị quyết của UBTVQH vì hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao và Hồ chứa nước Krông Pách Thượng đã được bố trí đủ từ nguồn vốn TPCP theo TMĐT được phê duyệt trong giai đoạn 2014- 2016.

Từ tình hình trên, Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, xác định cụ thể kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các hạng mục đầu tư giai đoạn 2017-2020 để bổ sung vào tổng mức đầu tư của dự án thủy lợi Tà Pao và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; rà soát, cắt giảm quy mô (nếu cần thiết), phê duyệt điều chỉnh các dự án trên theo chế độ hiện hành, xác định điểm dừng kỹ thuật, phân kỳ đầu tư hợp lý, trong phạm vi nguồn vốn giai đoạn 2017-2020 của dự án đã được giao. Đồng thời, đề nghị Chính phủ yêu cầu các địa phương có cam kết bằng văn bản, với số vốn được bố trí giai đoạn 2017-2020, phải hoàn thành dứt điểm hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân tái định cư và các hạng mục chính của 2 dự án xây dựng, sớm đưa dự án vào hoạt động có hiệu quả. Trong trường hợp cần thiết, đối với phần vốn còn thiếu do cắt giảm hạng mục trong hợp phần xây dựng của 2 dự án, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, địa phương huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản có liên quan và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng tỉnh Đắk Lắk.

Kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

|  | Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Ủy ban TCNS; - Lãnh đạo Vụ TCNS; - Lưu: HC, TCNS; - E-pas: 2103.; TM. ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CHỦ NHIỆM (Đã ký) Nguyễn Đức Hải.. |
| --- | --- |

Theo Phụ lục số 4 của Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13, vốn TPCP đã bố trí đủ 472,673 tỷ đồng cho dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao và 511,759 tỷ đồng cho dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng