| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Số: 199/BC-KTNN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Tổng hợp kết quả kiểm toán của 283 báo cáo kiểm toán tại 229 đơn vị, đầu mối, chủ đề (Phụ lục 01) được kiểm toán trong năm 2017 đối với niên độ ngân sách năm 2016, KTNN trân trọng báo cáo Quốc hội kết quả kiểm toán năm 2017 của KTNN như sau:

# A. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2016

I. VỀ QUYẾT TOÁN THU, CHI CÂN ĐỐI NSNN (PHỤ LỤC 02, 03, 04 KÈM THEO)

### 1. Về lập và giao dự toán

1.1. Dự toán thu NSNN

Dự toán thu cân đối NSNN năm 2016 được Quốc hội quyết định và Chính phủ giao 1.014.500 tỷ đồng, trong đó: (i) Dự toán thu nội địa không kể thu từ dầu thô và thu tiền sử dụng đất 705.000 tỷ đồng, sau khi loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách, bằng 112,8% ước thực hiện năm 2015 (nếu loại trừ tiếp nguồn thu đột biến năm 2015 thì bằng 116% so với ước thực hiện năm 2015); (ii) Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2016 là 270.000 tỷ đồng, bằng 103,85% ước thực hiện năm 2015 (nếu loại trừ yếu tố tác động do cắt giảm thuế hội nhập thì bằng 108,08% ước thực hiện năm 2015). Tuy nhiên, Bộ Tài chính lập và được giao dự toán hoàn thuế GTGT năm 2016 (98.000 tỷ đồng) chưa sát với số thuế phải hoàn trong năm 99.002 tỷ đồng (chưa gồm số thuế GTGT phải hoàn năm 2015 bằng nguồn ứng trước dự toán năm 2016 nhưng đã được đưa vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2015: 7.452 tỷ đồng), dẫn đến ngành Thuế phải động viên một số doanh nghiệp có số thuế GTGT được hoàn lớn đồng thuận tách quyết định hoàn thuế thành 2 lệnh chi hoàn nhằm bảo đảm vừa chi trả cho người nộp thuế, vừa không vượt dự toán được giao (số thuế GTGT đã có quyết định hoàn năm 2016 phải chuyển sang năm 2017 để chi trả 1.077 tỷ đồng).

Ngoài ra, qua kiểm toán còn cho thấy:

(1) Một số bộ, ngành, cơ quan trung ương lập dự toán phí, lệ phí thấp hơn số thông báo của Bộ Tài chính, không giao hoặc giao dự toán thu chưa đúng quy định.

(2) 08/47 địa phương được kiểm toán lập và gửi dự toán về Bộ Tài chính chậm so với quy định; 06/47 địa phương dự kiến chưa đầy đủ, bao quát hết nguồn thu trên địa bàn; 36/47 địa phương lập dự toán thu nội địa (không kể dầu thô và tiền sử dụng đất) không đảm bảo mức phấn đấu tăng thu bình quân tối thiểu 15% theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 102/2015/TT-BTC; 03/47 địa phương HĐND giao dự toán thu nội địa trừ dầu thô cao hơn dự toán TW giao nhưng khi thực hiện lại hụt thu so với dự toán HĐND giao.

1.2. Dự toán chi NSNN

Dự toán chi NSNN năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ giao 1.273.433 tỷ đồng (trong đó 233 tỷ đồng được UBTVQH giao dự toán bổ sung theo Nghị quyết số 330/NQ-UBTVQH14 ngày 04/01/2017 nhưng chưa báo cáo Quốc hội). Tình hình lập, phân bổ và giao dự toán chi NSNN cụ thể như sau:

##### 1.2.1. Dự toán chi đầu tư phát triển

Dự toán chi đầu tư phát triển Quốc hội quyết định 254.950 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 204.950 tỷ đồng, vốn ngoài nước 50.000 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán cho thấy:

(1) Công tác giao kế hoạch vốn tại Bộ KH&ĐT:

- Giao chi tiết KHV đầu tư phát triển năm 2016 nguồn NSNN 03 lần (năm 2015 là 11 lần) sau ngày 20/12/2015 không đúng quy định tại Khoản 6, Điều 66, Luật Đầu tư công; giao KHV cho 967 dự án khởi công mới, bằng 17,44% tổng số dự án được giao (5.545 dự án), trong khi còn 37 dự án hoàn thành, bàn giao trước ngày 31/12/2015 và 06 dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 không được giao đủ vốn là chưa tuân thủ nguyên tắc phân bổ vốn tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao KHV năm 2016 cho 04 dự án đường cao tốc của VEC 3.866 tỷ đồng để chuyển đổi vốn vay ODA từ hình thức Nhà nước cho vay lại sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ song chưa có nghị quyết chấp thuận của Quốc hội và UBTVQH.

- Giao KHV phần NSTW chưa đúng đối tượng hoặc vượt tỷ lệ quy định tại các chương trình 5,33 tỷ đồng cho 02 dự án; giao KHV đối ứng ODA (NSTW) 100 tỷ đồng cho 01 dự án khi chưa có quyết định đầu tư; xác định cơ cấu nguồn vốn NSTW trong TMĐT của 12 dự án vượt tỷ lệ hỗ trợ quy định 543,35 tỷ đồng; giao KHV cho một số dự án có thủ tục, thông tin chưa đầy đủ và còn sai lệch.

Ngoài ra, theo Báo cáo số 46/BC-BKHĐT ngày 25/01/2018 của Bộ KH&ĐT nhu cầu vốn ngoài nước cần bổ sung thêm 109.630 tỷ đồng (Phát sinh nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 72.680 tỷ đồng; giải ngân cao hơn dự toán trung hạn 36.950 tỷ đồng) dẫn đến vi phạm hạn mức vốn 300.000 tỷ đồng (bao gồm 10% dự phòng) đã được Quốc hội thông qua giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn còn giao 22.010 tỷ đồng  cho 04 dự án VEC chưa tuân thủ quy định tại Khoản 7, Điều 4, Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN”, “Không sử dụng vốn NSNN để cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước...” và Khoản 5, Mục III, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững “Không chuyển vốn vay, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN” và Văn bản số 88/UBTVQH14-TCNS ngày 03/3/2017 của UBTVQH về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 “Giao Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án, phân bổ chi tiết KHV đầu tư công trung hạn, bảo đảm việc phê duyệt và giao danh mục, phân bổ vốn cho từng dự án phải tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020”.

(2) Công tác xây dựng, giao kế hoạch vốn tại một số bộ, ngành và địa phương:

Kế hoạch vốn chưa phân bổ hết ngay từ đầu năm, cá biệt có địa phương không phân bổ hết trong năm; giữ lại phân bổ nhiều lần, giao vốn dàn trải, không đúng thẩm quyền, không qua HĐND; phân bổ vốn cho một số lĩnh vực thấp hơn hoặc vượt mức quy định, phân bổ chưa sát thực tế; bố trí vốn khi chưa đủ điều kiện, không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, sai nội dung nguồn vốn đầu tư, không tuân thủ thứ tự ưu tiên; một số địa phương dư nguồn vốn (hết nhiệm vụ chi) hoặc không được kéo dài thời gian thanh toán nhưng chưa nộp trả theo quy định; bố trí vốn cho một số dự án nhóm B quá 05 năm, nhóm C quá 03 năm không phù hợp với quy định; bố trí vốn ứng trước sai quy định, còn sử dụng sai mục đích; 32/47 địa phương có vốn ứng trước chuyển tiếp qua nhiều năm nhưng chưa được bố trí vốn thu hồi.

Ngoài ra, Kế hoạch đầu tư công trung hạn của một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt chậm so với quy định; không ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, trong khi vẫn cân đối bố trí vốn cho các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư hoặc chưa đảm bảo theo quy định.

(3) Về tình hình kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư: Tại Tờ trình số 573/TTr-CP ngày 12/12/2017, Chính phủ đề xuất UBTVQH cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân KHV đầu tư vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2015 trở về trước sang năm 2018 là 3.407,89 tỷ đồng nhưng chưa được chấp thuận, gồm: (i) Vốn trong cân đối NSNN 1.654,45 tỷ đồng (NSTW 1.424,35 tỷ đồng; NSĐP 230,1 tỷ đồng) đã được Bộ Tài chính quyết toán chi chuyển nguồn sang năm 2017; (ii) Vốn trái phiếu Chính phủ 1.753,44 tỷ đồng.

##### 1.2.2. Dự toán chi thường xuyên

Dự toán Quốc hội quyết định và Chính phủ giao 837.283 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán cho thấy:

(1) Bộ Tài chính thống nhất với một số bộ, ngành, cơ quan trung ương phân bổ sau ngày 31/3/2016 với số tiền 5.354 tỷ đồng, giao dự toán bổ sung kinh phí CTMTQG năm 2016 cho một số bộ sau thời điểm 31/12/2016, giao kinh phí thường xuyên cho các đơn vị thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP không phù hợp; giao dự toán hỗ trợ một số chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo và hỗ trợ các nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 (do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định) nhưng chưa xác định nhiệm vụ chi cụ thể trong khi địa phương có thể tự cân đối được nguồn.

(2) Một số các bộ, ngành, cơ quan trung ương được kiểm toán lập dự toán chi cao hơn số thông báo của Bộ Tài chính, không sát thực tế khả năng đáp ứng của NSNN; lập dự toán chưa đảm bảo phù hợp quy định. Tình trạng phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc chưa đúng quy định diễn ra tại hầu hết các bộ, ngành, cơ quan trung ương được kiểm toán.

(3) Một số địa phương lập dự toán chi chưa căn cứ trên cơ sở tổng hợp dự toán của các đơn vị dự toán cấp thành phố, tỉnh, huyện; giao dự toán cho các đơn vị cấp dưới chậm so với quy định của Luật NSNN; phân bổ dự toán vượt định mức hoặc ngoài định mức về lương, phụ cấp và chi khác; giao dự toán chi một số lĩnh vực cho các đơn vị thấp hơn dự toán HĐND; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho một số hội, câu lạc bộ không đúng quy định (không thuộc danh mục các hội đặc thù theo quy định của Chính phủ); giao không đủ số tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL; giao dự toán cho các đơn vị sự nghiệp không trên cơ sở xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi mà giao theo chỉ tiêu biên chế được giao; giao dự toán trên cơ sở số biên chế cao hơn chỉ tiêu biên chế được trung ương giao hoặc giao cho một số hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao làm tăng chi NSNN; chưa bố trí dự toán tối thiểu 10% hoặc bố trí chưa đủ từ nguồn thu sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; bố trí một số khoản chi đặc thù ngoài định mức hoặc giao dự toán cho một số đơn vị nhưng không có nhiệm vụ chi cụ thể; giao dự toán lĩnh vực GDĐT và lĩnh vực KHCN thấp hơn mức trung ương giao; 40/47 địa phương được kiểm toán chưa phân bổ hết dự toán cho các đơn vị từ đầu năm 15.551 tỷ đồng mà bổ sung dự toán nhiều lần trong năm; không bố trí dự toán hoặc bố trí dự toán không đủ để trả nợ gốc và lãi vay đến hạn; 22/47 địa phương bố trí dự phòng ngân sách tại các cấp ngân sách chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

(4) Chưa thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiên quyết dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng NSTW 712 tỷ đồng; dự phòng NSĐP 2.245,2 tỷ đồng.

2. Về chấp hành ngân sách

2.1. Thu ngân sách nhà nước

Quyết toán thu NSNN 1.107.381 tỷ đồng, vượt 9,2% (92.881 tỷ đồng) dự toán (chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất 49.619 tỷ đồng; lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 19.346 tỷ đồng), trong đó: Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh 762.998 tỷ đồng, vượt 5,6% (40.662 tỷ đồng) dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động XNK đạt 172.026 tỷ đồng, bằng 100% dự toán (172.000 tỷ đồng).  Qua kiểm toán cho thấy:

(1) Tình trạng người nộp thuế hạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí, từ đó tính thiếu thuế GTGT, thuế TNDN và lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN… vẫn diễn ra khá phổ biến. Kết quả kiểm toán, KTNN xác định số phải nộp NSNN tăng thêm 19.109 tỷ đồng, trong đó một số đơn vị có kiến nghị nộp NSNN lớn như: Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) 2.668 tỷ đồng; Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) 1.852 tỷ đồng; Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam 1.753 tỷ đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 255 tỷ đồng…, đặc biệt qua đối chiếu thuế 2.497 doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại 47 địa phương, KTNN xác định nộp NSNN tăng thêm 1.351 tỷ đồng tại 2.344 doanh nghiệp và kiến nghị cơ quan Thuế kiểm tra, làm rõ để truy thu 446 tỷ đồng.

(2) Một số đơn vị trực thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương được kiểm toán nộp chưa kịp thời vào KBNN theo quy định đối với khoản phí, lệ phí thu được; tình trạng thu phí, lệ phí sai quy định, áp dụng không đúng mức thu hoặc thu thêm các khoản thu không có trong quy định vẫn tồn tại. Ngoài ra, Bộ Tài chính điều chỉnh tăng 20% kinh phí được để lại từ thu phí thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp là chưa phù hợp với thực tế thực hiện tại đơn vị.

(3) Công tác quản lý thu, chống thất thu thuế: Một số cuộc thanh tra, kiểm tra còn kéo dài thời gian không có lý do; chưa phân loại hồ sơ có rủi ro cao và có dấu hiệu bất thường hoặc những doanh nghiệp lỗ, hoàn thuế, quá thời hạn 5 năm... để thực hiện thanh tra, kiểm tra; một số trường hợp xử lý kết quả thanh, kiểm tra không phù hợp quy định của pháp luật hoặc truy thu chưa đầy đủ, tính tiền chậm nộp chưa đúng quy định; chưa xử lý hoặc xử lý chưa đầy đủ hành vi vi phạm về thuế; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế qua kết quả thanh tra, kiểm tra còn thiếu sót; chưa bố trí đủ cán bộ làm công tác kiểm tra theo tỷ lệ tối thiểu 35% quy định tại Công văn số 701/TCT-TTr ngày 24/02/2016 của Tổng cục Thuế...

(4) Về quản lý nợ thuế

- Nợ thuế do ngành Thuế quản lý: Tổng số nợ thuế đến ngày 31/12/2016 là 81.978,4 tỷ đồng, tăng 3,4% (2.702,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: (i) Nợ có khả năng thu giảm 9,8% (5.568,1 tỷ đồng); (ii) Nợ chờ xử lý tăng 60,7% (1.773,8 tỷ đồng), chủ yếu tăng do các khoản nợ liên quan đến đất còn vướng mắc về cơ chế, chính sách như giải phóng mặt bằng, thay đổi thiết kế dự án... chưa được các cơ quan liên quan giải quyết;  (iii) Nợ khó thu tăng 34% (6.496,4 tỷ đồng), 54/63 các địa phương có mức dư nợ khó thu tăng, trong đó một số địa phương có số dư nợ khó thu tăng cao.

Qua kiểm toán cho thấy, mặc dù số nợ thuế tiếp tục tăng qua các năm (37/63 tỉnh, thành phố có nợ thuế cuối năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm 2015), song tỷ trọng nợ thuế so với thu nội địa (trừ dầu thô) giảm so với các năm trước và nợ có khả năng thu giảm 9,8%. Tuy nhiên, số nợ thuế đến 31/12/2016 do ngành thuế quản lý bằng 9,66% so với số thực thu NSNN năm 2016 (81.978,4/848.667 tỷ đồng) không đạt được mức phấn đấu (5%) theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 57/63 địa phương có dư nợ thuế đến 31/12/2016 vượt trên 5% so với số thực thu NSNN năm 2016, đặc biệt có 11/57 địa phương có dư nợ đến 31/12/2016 vượt mức 20% so với số thực thu NSNN năm 2016. Ngoài ra, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về quản lý nợ thuế cũng như cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các chi nhánh (đơn vị trực thuộc) bỏ địa chỉ kinh doanh, gắn với trách nhiệm của Doanh nghiệp có chi nhánh (đơn vị chủ quản) nhằm quản lý chặt chẽ nợ đọng thuế, bảo đảm huy động kịp thời nguồn thu thuế, tránh thất thu NSNN; một số cơ quan thuế thực hiện không triệt để các biện pháp cưỡng chế theo quy định; 29/47 Cục Thuế địa phương tổng hợp chưa đầy đủ số liệu nợ đọng thuế 1.917 tỷ đồng.

- Nợ thuế do ngành Hải quan quản lý: Nợ thuế quá hạn đến ngày 31/12/2016 là 7.414 tỷ đồng, tăng 14% (884 tỷ đồng) so với năm 2015, trong đó: Nợ quá hạn về thuế tạm thu giảm 6% (116,9 tỷ đồng); Nợ quá hạn về thuế chuyên thu năm 2016 tăng 22% (1.001 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu tăng nhóm nợ có khả năng thu từ công tác ấn định thuế sau thông quan tại một số doanh nghiệp; tăng nhóm nợ chờ xóa xét miễn giảm thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng chờ quyết định xét miễn của Tổng cục Hải quan...

2.2. Chi ngân sách nhà nước

Dự toán chi NSNN 1.273.433 tỷ đồng, quyết toán 1.295.061 tỷ đồng, vượt 1,7% dự toán (21.628 tỷ đồng). Tình hình thực hiện như sau:

##### 2.2.1. Chi đầu tư phát triển

Dự toán 254.950 tỷ đồng, quyết toán 296.451 tỷ đồng, tăng 16,3% (41.501 tỷ đồng) dự toán, chiếm 22,9% tổng chi NSNN, bằng 6,6% GDP, gồm: (i) NSTW 68.122 tỷ đồng bằng 99,9% (giảm 952 tỷ đồng); (ii) NSĐP 228.329 tỷ đồng, tăng 22,8% (42.453 tỷ đồng) chủ yếu do nguồn năm trước chuyển sang, tăng thu của địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng. Nếu tính cả đầu tư từ nguồn TPCP 46.274 tỷ đồng và XSKT 24.122 tỷ đồng, thì chi đầu tư phát triển đạt 366.847 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng chi NSNN và bằng 8,1% GDP. Kết quả kiểm toán cho thấy:

(1) Về hoạt động xây dựng và quản lý vốn đầu tư:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án chưa căn cứ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 hoặc chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Còn tình trạng phê duyệt dự án đầu tư khi chủ trương đầu tư chưa được phê duyệt, chưa đủ thủ tục, không phù hợp với quy hoạch vùng, không thuộc giai đoạn 2016-2020 hoặc trùng lắp với dự án khác đã được phê duyệt, có trường hợp phê duyệt vượt định mức; quyết định đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án; xác định tổng mức đầu tư còn sai sót, thiếu chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần với giá trị lớn, cá biệt có Dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, tỉnh Ninh Bình điều chỉnh tăng 36 lần (từ 72 tỷ đồng lên 2.595 tỷ đồng).

- Một số dự án thực hiện đầu tư khi chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ khảo sát còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác, chưa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thiết kế; thiết kế kỹ thuật chưa tuân thủ thiết kế cơ sở hoặc chưa sát với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thi công tại nhiều dự án; phê duyệt dự toán còn sai sót, có trường hợp tổng giá trị dự toán được duyệt vượt tổng mức đầu tư.

- Hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) của một số dự án chưa đầy đủ theo quy định; phê duyệt hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu chưa đúng quy định; hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) của một số nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu; quá trình chấm thầu vẫn còn sai sót; áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định; công tác thương thảo, ký kết hợp đồng chưa đảm bảo theo quy định, một số điều khoản hợp đồng ký kết còn thiếu chặt chẽ gây thất thoát NSNN; tổ chức thi công trước khi hợp đồng được ký kết chưa đúng quy định; phương án bồi thường còn sai sót, chưa sát thực tế; bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định; xây dựng khu tái định cư tập trung vượt quy mô cần thiết gây lãng phí.

- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình còn thiếu sót, không đầy đủ xảy ra tại hầu hết các dự án; công tác giám sát thi công tại một số dự án không chặt chẽ theo quy định; tỷ lệ dự án được kiểm tra, giám sát còn thấp; một số chủ đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo giám sát đầu tư, đặc biệt tại hạng mục công trình Cầu Ô Rô, tỉnh Cà Mau đã để xảy ra sự cố sập cầu trong quá trình thi công; chất lượng thi công một số hạng mục chưa đảm bảo, có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng...

- Tiến độ thực hiện tại một số dự án còn chậm so với kế hoạch ban đầu hoặc chậm được đưa vào sử dụng làm giảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán tại hầu hết các dự án còn sai sót; còn tình trạng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng chưa thi công hoặc không đúng thực tế... Qua kiểm toán 1.497 dự án, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 10.125 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua kiểm toán các dự án sử dụng nguồn vốn ODA cho thấy: Việc lập và giao KHV còn chưa sát thực tế, có trường hợp không giao KHV nhưng vẫn được giải ngân; chậm thu hồi vốn ứng trước; bố trí vốn đối ứng cho các dự án chưa kịp thời; còn tình trạng sử dụng vốn của dự án sai mục đích, không đúng đối tượng; chưa có cơ chế kiểm soát tỷ giá giữa đồng ngoại tệ và Việt Nam đồng để rút vốn giải ngân làm tăng số tiền ngoại tệ vay nợ nước ngoài; một số dự án còn dư vốn không sử dụng hết nhưng chưa kịp thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý gây lãng phí; lựa chọn nhà thầu còn hạn chế do bị ràng buộc bởi quy định của nhà tài trợ; còn nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản...

(2) Về nợ đọng XDCB

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số nợ XDCB nguồn NSTW đến ngày 15/02/2017 là 9.600 tỷ đồng, tuy nhiên đến ngày 29/8/2017 đã được bố trí KHV trung hạn để trả nợ. Qua kiểm toán cho thấy số nợ XDCB nguồn NSĐP của các địa phương chưa được tổng hợp báo cáo; một số bộ, ngành và địa phương còn để phát sinh nợ đọng XDCB 14.614 tỷ đồng (Bộ, ngành: 26 tỷ đồng; địa phương 8.280,9 tỷ đồng; DAĐT 6.307,1 tỷ đồng). Ngoài ra, tỷ lệ nợ đọng XDCB đến hết 31/12/2016 so với tổng chi đầu tư phát triển năm 2016 của một số địa phương còn lớn; còn địa phương chưa xây dựng phương án và lộ trình xử lý nợ đọng XDCB theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Về tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Theo báo cáo của Bộ Tài chính có 63.215 dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2016 (bằng 74,05% tổng số dự án hoàn thành) với giá trị quyết toán 403.355 tỷ đồng; 9.697 dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán nhưng chưa phê duyệt quyết toán; 12.459 dự án chưa nộp báo cáo quyết toán; 12.255 dự án vi phạm thời gian quyết toán, chiếm 14,35% dự án hoàn thành, trong đó 5.431 dự án chậm quyết toán trên 24 tháng, tăng 27% (1.159 dự án) so với năm 2015. Ngoài ra, qua kiểm toán cho thấy công tác lập và phê duyệt quyết toán một số dự án còn chậm so với quy định; một số địa phương chưa thực hiện xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định tại điểm 5 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

##### 2.2.2. Chi thường xuyên

Dự toán 837.283 tỷ đồng, quyết toán 822.343 tỷ đồng (chiếm 63,3% tổng chi NSNN), giảm 1,8% (14.940 tỷ đồng) dự toán. Trong đó, quyết toán chi NSTW vượt 0,8% (3.017 tỷ đồng), NSĐP giảm 3,8% (17.957 tỷ đồng). Qua kiểm toán cho thấy:

(1) Một số bộ, ngành, cơ quan trung ương được kiểm toán còn tình trạng chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, chi không đúng nguồn...; mua sắm vượt nhu cầu gây lãng phí NSNN. KTNN đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN 211,6 tỷ đồng.

(2) 39/47 địa phương được kiểm toán vẫn còn quyết toán một số khoản chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. KTNN đã kiến nghị thu hồi, nộp NSNN, giảm thanh toán, dự toán năm sau 670,7 tỷ đồng.

(3) Năm 2016, một số địa phương điều hành chi ngân sách trong điều kiện hụt thu (hụt thu ngân sách cấp tỉnh hoặc cấp huyện) chưa phù hợp quy định; 31/47 địa phương được kiểm toán sử dụng sai nguồn kinh phí 1.952 tỷ đồng, trong đó 18 địa phương còn sử dụng 156,7 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, nguồn thu sử dụng đất... để bổ sung chi thường xuyên sai quy định; 22/47 địa phương chi hỗ trợ không đúng nhiệm vụ chi 121 tỷ đồng, trong đó một số địa phương còn hỗ trợ cho các công ty bóng đá; 16/47 địa phương chưa thu hồi kinh phí tiền lương đã giao cho các cơ sở khám chữa bệnh khi thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BTC-BYT 311 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có tình trạng sử dụng NSNN cấp tạm ứng cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chi do các doanh nghiệp đảm bảo hoặc phải sử dụng nguồn tài trợ để chi hoặc giao dự toán cho doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ cung ứng hàng hóa trong khi nhiệm vụ này do ngân sách đảm bảo và được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước, tiềm ẩn rủi ro khi thực hiện.

(4) Về tạo nguồn và sử dụng nguồn CCTL: 12/47 địa phương báo cáo chưa đầy đủ hoặc sai nguồn CCTL được để lại từ nguồn thu học phí, viện phí và thu sự nghiệp khác, nguồn năm trước chuyển sang, 06/47 địa phương xác định vượt nhu cầu CCTL với số tiền 822,7 tỷ đồng, trong đó KTNN đã kiến nghị Bộ Tài chính giảm trừ dự toán năm sau nguồn CCTL của một số địa phương 350,9 tỷ đồng; một số đơn vị tại 30/47 địa phương chưa trích lập đủ nguồn thực hiện CCTL theo quy định 1.743,9 tỷ đồng; 18/47 địa phương sử dụng nguồn CCTL cho mục đích khác sai quy định 804,8 tỷ đồng; còn địa phương không xem xét để sử dụng nguồn CCTL hiện có tại các đơn vị khi cấp dự toán theo quy định dẫn đến cấp thừa 162,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2016 Bộ Tài chính đề nghị và Chính phủ cho phép một số địa phương sử dụng 50% tăng thu NSĐP năm 2015 dành thực hiện CCTL năm 2016 để chuyển sang chi đầu tư 1.484,004 tỷ đồng trong khi NSTW vẫn phải cấp kinh phí thực hiện CCTL cho các địa phương. Hơn nữa, qua kiểm tra chi tiết tại 02 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam cho thấy số kinh phí CCTL chuyển sang chi đầu tư lũy kế đến hết năm 2016 là 3.781,6 tỷ đồng nhưng đến hết năm 2016 vẫn chưa phân bổ hoặc chưa sử dụng 383,5 tỷ đồng.

(5) Về thanh, quyết toán nguồn viện trợ

Bộ Tài chính xác nhận viện trợ còn chậm trễ, chưa kịp thời ghi thu - ghi chi. Cơ quan chủ quản của các dự án nhận viện trợ không kịp thời kê khai xác nhận viện trợ, có trường hợp dự án đã kết thúc nhưng cơ quan chủ quản mới tổng hợp để gửi Bộ Tài chính ghi thu - ghi chi; không thực hiện hoàn tạm ứng đúng thời hạn quy định. Ngoài ra, qua kết quả kiểm toán cho thấy một số bộ, ngành, cơ quan trung ương được kiểm toán chưa theo dõi và quản lý kinh phí viện trợ theo quy định.

##### 2.2.3. Chi chuyển nguồn

Chi chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 là 279.387 tỷ đồng, bằng 17,75% tổng chi cân đối NSNN cao nhất trong 03 năm gần nhất (năm 2015: 15,7%; năm 2014: 17,6%), tăng 18,1% (42.823 tỷ đồng) so với năm 2015 (236.564 tỷ đồng). Trong đó chuyển nguồn do chậm triển khai 16.321 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng số chi chuyển nguồn. Qua kiểm toán cho thấy:

(1) Một số bộ, ngành, cơ quan trung ương thực hiện chuyển số dư không còn nhiệm vụ chi hoặc cấp thừa nhưng chưa hủy hoặc thu hồi theo quy định; không tổng hợp được số liệu xét chuyển nguồn đối với kinh phí của Đề án 2020 theo quy định tại Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 về xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2016; kinh phí chuyển năm sau lớn làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí.

(2) 28/47 địa phương có số chi chuyển nguồn tăng so với năm trước, nhiều địa phương vẫn còn các khoản chi chuyển nguồn qua nhiều năm nhưng chưa thực hiện 547,9 tỷ đồng; chuyển nguồn kinh phí đã hết nhiệm vụ chi 691,6 tỷ đồng; một số địa phương không chuyển nguồn một số khoản kinh phí còn nhiệm vụ chi 1.615,6 tỷ đồng.

##### 2.2.4. Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho các địa phương

Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP 126.218 tỷ đồng, tăng 2,2%  (2.798 tỷ đồng) so với dự toán. Qua kiểm toán cho thấy: Năm 2016, NSTW tiếp tục cấp bổ sung có mục tiêu cho 30 địa phương 119 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2015 trong khi các địa phương này chưa bố trí đủ tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất (của giai đoạn 2008-2015) theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung vào thời điểm cuối năm hoặc sau thời điểm chỉnh lý quyết toán gây khó khăn trong giải ngân, thanh toán phải chuyển nguồn sang năm sau lớn. Đến hết năm 2016, số kinh phí NSTW bổ sung có mục tiêu và các chương trình mục tiêu quốc gia tại 25/47 địa phương được kiểm toán còn tồn hết nhiệm vụ chi chưa hoàn trả NSTW là 1.033 tỷ đồng (trong đó kinh phí từ năm 2015 về trước 105 tỷ đồng). Ngoài ra, bổ sung có mục tiêu 6.909,94 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm 2015 nhưng không xác định cụ thể căn cứ và nội dung hỗ trợ.

##### 2.2.5. Sử dụng nguồn kinh phí còn lại của NSTW năm 2016

Kinh phí còn lại của NSTW năm 2016 là 2.512 tỷ đồng, gồm: Nguồn dự phòng NSTW còn lại khoảng 117 tỷ đồng; kinh phí thường xuyên đã giao cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương nhưng chậm triển khai bị cắt giảm theo quy định khoảng 81,7 tỷ đồng; dự toán bố trí tại các lĩnh vực chi NSTW nhưng không đủ điều kiện phân bổ sử dụng (dư kinh phí) vì nhiệm vụ chậm triển khai hoặc không phát sinh nhu cầu chi khoảng 2.314 tỷ đồng. Nguồn kinh phí còn lại đã được phân bổ, sử dụng theo Nghị quyết số 425/NQ-UBTVQH14 ngày 24/8/2017 của UBTVQH.

##### 2.2.6. Sử dụng nguồn dự phòng NSNN

- Dự toán dự phòng NSTW năm 2016 là 12.500 tỷ đồng, trong năm đã phân bổ sử dụng 12.500 tỷ đồng cho các nhiệm vụ theo quy định, trong đó 117 tỷ đồng được sử dụng bù giảm thu NSTW năm 2016. Tuy nhiên, dự toán dự phòng NSTW bố trí (1,75%) chưa đảm bảo mức tối thiểu 2%-5% theo quy định của Luật NSNN.

- Về dự phòng NSĐP: 19/47 địa phương được kiểm toán còn sử dụng dự phòng cho một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách (chi thường xuyên, chi tạm ứng, chi sửa chữa mua sắm tài sản...) 179,5 tỷ đồng.

2.3. Cho vay, tạm ứng và ứng trước dự toán

- Số ứng trước KHV đầu tư đến hết kế hoạch năm 2016 chưa bố trí KHV để thu hồi 78.895,712 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 thu hồi 54.691,615 tỷ đồng; số chưa đề xuất bố trí 24.204 tỷ đồng chiếm 30,6%.

- NSĐP tạm ứng từ NSTW kéo dài, quá thời hạn qua nhiều năm nhưng chưa thu hồi kịp thời 4.786 tỷ đồng; 23/47 địa phương ứng trước dự toán NSTW từ năm 2015 trở về trước nhưng chưa được bố trí dự toán để thu hồi 15.641,9 tỷ đồng, trong đó nhiều tỉnh ứng trước từ năm 2008, 2009. Ngoài ra, một số địa phương cho vay 219,3 tỷ đồng, tạm ứng 20.704 tỷ đồng quá hạn nhưng chưa được thu hồi, trong đó một số địa phương cho tạm ứng kéo dài quá lâu nhưng chưa thu hồi trong khi hàng năm địa phương vẫn phải đi vay và trả lãi vay.

2.4. Quản lý, sử dụng các quỹ ngoài ngân sách

(1) Quỹ dự trữ tài chính: Số dư đầu năm Quỹ dự trữ tài chính trung ương 2.267,7 tỷ đồng, số phát sinh giảm trong năm 200 tỷ đồng, số phát sinh tăng trong năm 226,1 tỷ đồng (trong năm không trích bổ sung quỹ, số phát sinh tăng 26,1 tỷ đồng lãi tiền gửi, 200 tỷ đồng thu hồi chi trong năm), số dư cuối năm 2.293,8 tỷ đồng. Ngoài ra, qua kiểm toán cho thấy một số địa phương sử dụng Quỹ dự trữ tài chính sai quy định.

(2) Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: Một số địa phương chưa nộp các khoản thu về cổ tức, tiền bán cổ phần về Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chưa nộp số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại địa phương về quỹ này tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định, sử dụng quỹ để tạm cấp vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng chưa có văn bản báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

(3) Quỹ phát triển đất: Một số địa phương chưa trích lập hoặc trích lập chưa đủ theo quy định của HĐND, cấp tạm ứng cho các đơn vị chưa phù hợp quy định; còn thu hồi chậm vốn tạm ứng và phí ứng vốn, cá biệt tại tỉnh Ninh Bình còn cho phép thu phí ứng vốn từ Quỹ phát triển đất bằng phí ứng vốn NSNN.

(4) Quỹ đầu tư phát triển: Sử dụng chưa hiệu quả hoặc sử dụng Quỹ để góp vốn, cho vay không đúng đối tượng. Còn có địa phương giao nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương huy động được cho Quỹ đầu tư phát triển quản lý nhưng sử dụng nguồn này mang gửi ngân hàng không đúng quy định của Luật NSNN và Thông tư số 86/2008/TT-BTC.

2.5. Về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản

(1) Việc thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg: Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chuyển đổi đất quốc phòng và sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước): Dự toán 3.300 tỷ đồng, quyết toán 4.850 tỷ đồng, tăng 1.550 tỷ đồng, do: (i) Chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 quyết toán 1.077,2 tỷ đồng (Bộ Quốc phòng 89,1 tỷ đồng; các bộ, ngành cơ quan trung ương khác 988,1 tỷ đồng); (ii) Bổ sung dự toán trong năm 472,8 tỷ đồng (Bộ Quốc phòng 470,9 tỷ đồng; Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1,9 tỷ đồng). Số tiền thu bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất đang theo dõi trên tài khoản tạm giữ tại KBNN (tính đến  31/12/2017), gồm: Các bộ, ngành 3.943,72 tỷ đồng; các địa phương 1.980,6 tỷ đồng.

(2) Một số địa phương được kiểm toán chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để áp dụng; việc sắp xếp, xử lý xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của một số địa phương còn chậm; trang bị xe ô tô, mô tô cho đơn vị không có tiêu chuẩn được trang bị xe; mua xe ô tô không đúng quy định; một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo dõi quản lý xe ô tô, tài sản thiếu chặt chẽ hoặc theo dõi nhưng không thuyết minh được chi tiết, cụ thể hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản.

(3) Việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương không đúng quy định, thiếu chặt chẽ và không hiệu quả; tình trạng lấn chiếm về nhà đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số bộ, ngành, cơ quan trung ương còn kéo dài, chậm được xử lý; còn tình trạng một số địa phương mua sắm, trang bị tài sản chưa đúng đối tượng, vượt định mức; chưa hạch toán, theo dõi đầy đủ tài sản.

2.6. Về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

- Việc ban hành các Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP còn rất chậm.

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương còn hạn chế: (i) Cơ quan chủ quản giao cơ chế tự chủ tài chính chậm hoặc giao chưa triệt để theo đúng quy định; (ii) Nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của một số đơn vị trực thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương chưa bao quát các nguồn thu và nhiệm vụ chi, chưa điều chỉnh kịp thời theo văn bản hiện hành hoặc quy định một số nội dung chi chưa phù hợp; (iii) Bổ sung kinh phí ngoài kinh phí đã giao tự chủ  hoặc giao và sử dụng dự toán kinh phí không tự chủ để thực hiện nhiệm vụ chi thuộc nguồn kinh phí tự chủ.

3. Kiểm toán chuyên đề

3.1. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016

Qua kiểm toán cho thấy: (i) Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực từ 01/7/2011 song hướng dẫn thi hành chậm (Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013) dẫn đến bất cập, vướng mắc khi thực hiện hồi tố thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013 (trước khi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực), làm giảm thu NSNN theo Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 trên 2.835,7 tỷ đồng (hiện chưa có phương án giải quyết, đang dừng nộp tạm thời). Ngoài ra một số địa phương ban hành văn bản quản lý nhà nước chưa đúng quy định; (ii) Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản sai quy định; một số doanh nghiệp đã được cấp phép nhưng chưa được ký hợp đồng thuê đất; cơ quan quản lý tại địa phương chưa kịp thời kiểm tra, xử lý hoặc hiệu quả thanh, kiểm tra chưa cao dẫn đến tình trạng khai thác vượt công suất, khai thác khi giấy phép đã hết hạn, vượt ranh giới cấp phép và vượt trữ lượng cấp phép; các mỏ đã được cấp phép nhưng không thực hiện khai thác; còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; việc xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn chưa kịp thời, chưa đúng quy định. Đặc biệt, qua sử dụng phương pháp thuê chuyên gia đo đạc lại trữ lượng khai thác để đối chiếu với số liệu báo cáo của 02 doanh nghiệp, KTNN đã xác định truy thu thuế tài nguyên tăng thêm 560,6 tỷ đồng và kiến nghị địa phương xử lý khai thác ngoài ranh giới mỏ làm thất thu ngân sách khoảng 1.177,9 tỷ đồng.

3.2. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.

Kết quả kiểm toán cho thấy công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chính sách còn có tồn tại làm hạn chế đến tính hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện Chính sách: (i) Việc ban hành chế độ, chính sách còn chưa đầy đủ, đồng bộ, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện chính sách; một số nội dung chính sách chưa được triển khai thực hiện như: Hỗ trợ nuôi trồng hải sản; hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên. (ii) Chính sách thiết kế mẫu tàu vỏ vật liệu mới triển khai thực hiện chậm (đến cuối năm 2016 mới hoàn thành và công bố 21 mẫu) dẫn đến nhiều tàu vỏ vật liệu mới không có thiết kế mẫu, phải thuê thiết kế ngoài, làm tăng chi phí đầu tư của chủ tàu. Ngoài ra, do mẫu tàu thiết kế chưa phù hợp với yêu cầu của chủ tàu và tập quán sử dụng theo vùng miền, dẫn đến nhiều tàu đóng mới không áp dụng mẫu thiết kế, chủ tàu tự thuê thiết kế. (iii) Chất lượng đóng tàu còn chưa đảm bảo, dẫn đến một số tàu cá đóng xong không thể ra khơi (Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên…); (iv) Công tác cho vay đóng mới chưa được các địa phương tích cực triển khai, một số chi nhánh Ngân hàng thương mại tại địa phương chưa thực hiện cho vay nên đến hết năm 2016 kết quả thực hiện chính sách cho vay đóng mới đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; (v) Cho vay, hỗ trợ sai đối tượng; xác định lãi suất hỗ trợ của NSNN cho một số ngư dân còn chưa đầy đủ; hỗ trợ khi chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ; xác định sai tỷ lệ phí bảo hiểm; chưa điều chỉnh kỳ hạn cho vay; khách hàng vay vốn chưa chấp hành thanh toán nợ và lãi đến hạn theo cam kết...

3.3. Công tác quản lý và thu tiền sử dụng đất

(1) Về phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch: Việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất còn chưa sát với nhu cầu, tình hình sử dụng đất thực tế nên quá trình triển khai thực hiện dự án phải điều chỉnh nhiều lần; một số địa phương còn điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng không phù hợp với quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch chi tiết không đúng thẩm quyền; phê duyệt quy hoạch 1/500 không tuân thủ quy hoạch 1/2000 được duyệt dẫn đến phá vỡ quy hoạch chung; phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch của một số dự án còn chỉ tiêu không phù hợp quy định, quy chuẩn xây dựng Việt Nam như: Diện tích đất bố trí xây dựng trường học, trường mầm non, y tế không đủ nhu cầu tại chỗ; bố trí đất làm bãi đỗ xe, cây xanh thiếu so với quy định; khoảng cách giữa các dãy nhà cao tầng chưa đảm bảo mức tối thiểu theo quy chuẩn... Việc phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch của các dự án đa số theo xu hướng tăng số tầng, vượt quá số tầng và chiều cao theo quy định, tăng diện tích sàn, chia nhỏ diện tích căn hộ hoặc bổ sung chức năng nhà ở vào các lô đất thương mại, văn phòng, giảm diện tích công cộng, cây xanh đã làm cho mật độ và số lượng dân số tăng; đây là yếu tố cơ bản gây áp lực lớn tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là giao thông đô thị, y tế, giáo dục làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của cộng đồng dân cư.

(2) Công tác giao đất: Đa số không thực hiện đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền SDĐ mà áp dụng ngay hình thức chỉ định nhà đầu tư là vi phạm Luật Đấu thầu và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án không đúng đối tượng, không thuộc danh mục di dời, không thuộc trường hợp giao chỉ định theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở đô thị không đảm bảo thủ tục và cơ sở pháp lý; điều chỉnh mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ không đúng thẩm quyền; giao đất không đúng đối tượng ; giao đất không có trong kế hoạch sử dụng đất, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất; giao đất khi văn bản chấp thuận đầu tư đã hết hiệu lực; chuyển mục đích sử dụng đất từ thương mại dịch vụ sang “đất ở không hình thành đơn vị ở”, xác định người mua biệt thự, căn hộ sử dụng đất ổn định lâu dài không đúng Luật Đất đai năm 2013; một số địa phương giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ khi chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng đất lâu dài đối với đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh không đúng quy định.

(3) Về xác định giá đất: Giao đất thực hiện dự án chủ yếu theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, không thông qua đấu giá nên việc xác định theo các phương pháp hiện hành do địa phương lựa chọn tùy tiện dẫn đến nhiều bất cập, hạn chế, sai sót và làm thất thoát NSNN. Qua kiểm toán, đối chiếu 329 dự án, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 7.778 tỷ đồng (tăng thu, giảm chi NSNN 3.856 tỷ đồng; kiến nghị các địa phương xem xét xử lý 3.911 tỷ đồng). Bên cạnh đó, việc xác định giá đất của nhiều dự án còn kéo dài, chưa đảm bảo thời gian các bước theo quy trình, làm chậm thu vào NSNN. Nếu tính toán như phạt chậm nộp về thuế tại 02 địa phương có đủ căn cứ tính thì số tiền phạt chậm nộp do chậm xác định giá đất, chậm phát hành thông báo thu tiền sử dụng đất 1.074 tỷ đồng.

Ngoài ra, các phương pháp xác định giá đất hiện nay còn nhiều bất cập, không rõ ràng, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cụ thể: (i) Xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo phương pháp so sánh hoặc phương pháp thặng dư kết hợp so sánh chưa phù hợp quy định và thực tế; (ii) Có tình trạng tại cùng một địa phương khi áp dụng các phương pháp khác nhau có chênh lệch lớn về giá trị khu đất dẫn đến thất thoát NSNN. (iii) Chưa hướng dẫn cụ thể việc xác định thuế GTGT đối với trường hợp nhà nước giao đất đã được san lấp mặt bằng gắn với cơ sở hạ tầng cho chủ đầu tư mà phần chi phí này do nhà nước đầu tư nhưng giao lại cho chủ đầu tư thực hiện và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, tuy nhiên sau đó nhà đầu tư phân lô bán nền chuyển nhượng cho người mua (không bỏ chi phí đầu tư, không xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc trên đất), thực tế chủ đầu tư đang không xác định thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng trên; (iv) Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 93/2011/TT-BTC (cho phép khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cả diện tích thu tiền sử dụng đất và diện tích giao không thu tiền sử dụng đất) là không phù hợp điểm a khoản 1 điều 3 Nghị định 197/2004/NĐ-CP (có hiệu lực đến 01/7/2014), không phù hợp với Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

(4) Việc tuân thủ pháp luật khi triển khai thực hiện dự án: Một số chủ đầu tư dự án tại các địa phương được kiểm toán chưa tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; chưa tuân thủ quy hoạch xây dựng, triển khai trước khi được cấp phép hoặc vi phạm về giấy phép xây dựng; tiến độ triển khai, thực hiện nhiều dự án còn chậm so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân lựa chọn nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý tại địa phương chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; một số dự án chưa xác định hoặc đã xác định nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đã thực hiện chuyển nhượng, vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2013; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.... Ngoài ra, một số dự án tại các địa phương được kiểm toán chưa thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chính sách phát triển nhà ở xã hội theo các quy định của Chính phủ.

3.4. Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT

Kết quả kiểm toán 17 dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT trong năm 2017 cho thấy:

(1) Các dự án BT thực chất là sử dụng nguồn lực NSNN nhưng không quy định phải là dự án cần thiết, thực sự cấp bách là chưa phù hợp với các quy định hiện hành;  hầu hết các dự án BT đều lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu làm giảm sự cạnh tranh và tiềm ẩn rủi ro chọn nhà đầu tư không đủ năng lực; thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất đã giải phóng mặt bằng có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá là chưa phù hợp quy định của Luật Đất đai năm 2013 và là kẽ hở dẫn đến thất thoát ngân sách; quy định về thời điểm giao đất để thanh toán dự án BT và thời điểm giao dự án BT còn bất cập, không rõ ràng dẫn đến việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất không đảm bảo nguyên tắc ngang giá; thanh toán trước cho nhà đầu tư trong khi nhà đầu tư chưa phải xuất hóa đơn GTGT do công trình chưa hoàn thành thực chất là thanh toán trước tiền thuế GTGT cho nhà đầu tư tại thời điểm chưa phát sinh là một điểm bất hợp lý, tạo ra việc chiếm dụng vốn từ NSNN.

(2) Vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay (khoảng 85%) và được tính lãi, với lãi suất tối đa huy động bằng 1,3 lần lãi suất TPCP, dẫn đến thực chất gần như toàn bộ dự án là vốn của Nhà nước hoặc là vốn của Nhà nước đi vay với mức lãi suất cao hơn lãi suất Nhà nước huy động để đầu tư thực hiện dự án. Điều này cho thấy, việc thực hiện dự án BT không thực sự giảm gánh nặng cho NSNN. Bên cạnh đó, chưa có quy định về thời điểm nhà đầu tư phải góp đủ số vốn chủ sở hữu dẫn đến nhà đầu tư không bắt buộc phải góp đủ vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ tối thiểu tại mọi thời điểm nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng. Đồng thời chưa có văn bản quy định cụ thể về tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư nên có chênh lệch lớn giữa các hợp đồng (cao nhất 14%, thấp nhất 10%).

(3) Nhiều dự án giao cho Nhà đầu tư thực hiện từ khâu thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế dự toán và tự lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát dẫn đến có thể không đảm bảo tính khách quan; công tác quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao dẫn đến để xảy ra sai sót ở tất cả các khâu, gây thất thoát trong quá trình thi công thực hiện dự án.

Qua kiểm toán cho thấy, nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu chưa đầy đủ và đúng hạn như tiến độ đã cam kết trong hợp đồng hoặc ký hợp đồng nhưng không quy định phần vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư; xác định lãi suất vốn vay còn sai sót, thiếu cơ sở; ký kết hình thức hợp đồng không phù hợp, quy định không rõ ràng thời điểm thực hiện nghĩa vụ với NSNN làm tăng chi phí lãi vay trong phương án tài chính; xác định tổng vốn đầu tư trong phương án tài chính chưa hợp lý, một số chi phí lập cao so với thực tế và quy định hoặc xác định tổng mức đầu tư không chính xác; lập dự án, phê duyệt thiết kế dự toán của hầu hết các dựa án còn sai sót về khối lượng, định mức đơn giá. Qua kiểm toán tại 30 dự án BT từ trước đến nay, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.

3.5. Quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) của Bộ GTVT

Từ năm 2002 đến nay Bộ GTVT đã thu hút các Nhà đầu tư triển khai thực hiện 75 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 233.705,5 tỷ đồng. Đến thời điểm kiểm toán (tháng 3/2017) có 57 dự án hoàn thành đưa vào khai thác góp phần giải quyết tắc nghẽn, quá tải và từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, song còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Bộ GTVT không gửi danh mục dự án đến các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để lấy ý kiến khi xây dựng và phê duyệt danh mục 66 dự án gọi vốn đầu tư theo hình thức PPP; 49/75 dự án được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có 45/49 dự án không thuộc danh mục 66 dự án được phê duyệt; 56/75 dự án là nâng cấp, cải tạo, mở rộng các tuyến đường do NSNN đầu tư từ trước (2.535km) và chỉ có 19/75 dự án đầu tư mới (526 km) thấp hơn nhiều so với mục tiêu (đầu tư mới 2.629km) trong danh mục kêu gọi đầu tư được phê duyệt; bổ sung 15 hạng mục (ngoài nội dung, phạm vi đầu tư ban đầu) của 8 dự án 17.483 tỷ đồng khi chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính và UBND tỉnh; 74/75 dự án thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, trong đó Bộ GTVT đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chỉ định thầu 22 dự án ngoài quy định, lựa chọn một số Nhà đầu tư chưa đảm bảo năng lực theo quy định.

Ngoài ra, qua kiểm toán chi tiết 40 dự án cho thấy: Đưa vào trong phương án tài chính một số nội dung chưa có quy định để tính thời gian hoàn vốn, lập phương án tài chính còn thiếu sót, tỷ lệ lợi nhuận giữa các dự án và các nhà đầu tư còn chênh lệch lớn (11% đến 13%); Nhà đầu tư chưa huy động đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tài chính; vị trí đặt một số trạm thu phí chưa phù hợp, 31/87 trạm không đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 trạm là 70 km và 06 trạm thực hiện thu phí hoàn vốn trước thời điểm dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; việc triển khai thu phí tự động không dừng còn chậm; nghiệm thu, thanh toán còn sai sót; chất lượng thi công chưa đảm bảo... KTNN đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 40 dự án là 120 năm so với phương án tài chính ban đầu và giảm giá trị đầu tư 1.467,3 tỷ đồng (Năm 2016 trở về trước, KTNN đã kiến nghị giảm 107,4 năm của 27 dự án).

3.6. Công tác quản lý và sử dụng công chức viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016

Năm 2017, KTNN đã kiểm toán việc quản lý và sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016 tại 13 bộ, ngành và 47 địa phương. Qua kiểm toán đã phát hiện nhiều đơn vị tùy tiện, thiếu trách nhiệm trong việc giao chỉ tiêu biên chế và tiếp nhận sử dụng biên chế sai quy định, vượt thẩm quyền, như: Giao biên chế công chức vượt Bộ Nội vụ giao 5.087 biên chế (10 địa phương giao vượt 5.069 biên chế; 01 Bộ vượt 18 biên chế); 5 địa phương giao 905 chỉ tiêu biên chế viên chức cho các cơ quan hành chính không đúng quy định tại Điều 2, Luật Viên chức; 02 địa phương giao chỉ tiêu hợp đồng khác chưa đúng quy định của Luật Viên chức 8.841 người; sử dụng lao động (công chức, viên chức, hợp đồng lao động) thực tế có mặt trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập vượt quy định 63.279 người (Tại các cơ quan hành chính của 37 địa phương và 1 Bộ vượt Bộ Nội vụ giao 15.156 người, tại các đơn vị sự nghiệp công lập của 23 địa phương  vượt HĐND giao 29.511 người, 16 địa phương có số biên chế viên chức vượt định mức quy định 18.612 người). Tổng quỹ lương bố trí cho biên chế công chức, viên chức, lao động do vượt chỉ tiêu được giao, làm tăng chi NSNN 859 tỷ đồng.

Bên cạnh đó có 11 địa phương sử dụng 1.259 biên chế viên chức của các đơn vị sự nghiệp công làm công việc quản lý nhà nước; 32 địa phương sử dụng 9.299 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan tổ chức hành chính; còn có địa phương bố trí 32 công chức (không phải là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công) làm nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng lao động làm công tác chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp chưa qua thi tuyển, xét tuyển nhiều năm; ký hợp đồng lao động tùy tiện, không đúng quy định (Giám đốc sở ký; Chủ tịch huyện ký; Trưởng phòng ký; Hiệu trưởng ký;…); 12 địa phương và 01 Bộ có số lượng cấp phó vượt quy định của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; quy định chức danh hàm không có trong quy định của Nhà nước. Ngoài ra việc thực hiện triển khai công tác tinh giản biên chế còn chậm, năm 2016 chỉ có 09/47 địa phương thực hiện tinh giản biên chế nhưng chưa đảm bảo mức tinh giản tối thiểu 10% so với biên chế giao 2015 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

4. Bội chi NSNN và kết dư NSĐP

Theo Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 của Chính phủ trình Quốc hội: (i) Bội chi NSNN 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP thực tế, giảm 5.505 tỷ đồng so với dự toán (Dự toán Quốc hội quyết định 254.000 tỷ đồng; bổ sung 233 tỷ đồng); nguồn bù đắp bội chi gồm: Vay trong nước 197.165 tỷ đồng, vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng; (ii) Kết dư NSĐP 81.852 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán cho thấy kết dư NSĐP bằng 32,22% tổng số bổ sung từ NSTW cho NSĐP, trong đó các địa phương được bổ sung cân đối thì kết dư NSĐP 12.487 tỷ đồng bằng 9,77% số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP.

5. Nợ công

Dư nợ công đến ngày 31/12/2016 là 2.868.881 tỷ đồng, tăng 5.012 tỷ đồng so với số báo cáo của Chính phủ bằng 63,71% GDP, trong đó: (i) Nợ Chính phủ 2.373.175 tỷ đồng, bằng 52,71% GDP; (ii) Nợ được Chính phủ bảo lãnh 461.635 tỷ đồng, bằng 10,25% GDP và (iii) Nợ Chính quyền địa phương 34.071 tỷ đồng, bằng 0,76% GDP. Chỉ số nợ công đến cuối năm 2016 nằm trong giới hạn cho phép của Quốc hội (65% GDP). Tuy nhiên, nợ công tiếp tục gia tăng so với năm 2015, gần chạm ngưỡng được Quốc hội cho phép; hệ số thanh toán trả nợ là khá cao (tính cả đảo nợ là 20,6% tổng thu NSNN), đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của NSNN; lãi suất vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài tăng lên làm tăng chi phí huy động vốn và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

Qua kiểm toán cho thấy: (i) Bộ Tài chính tổng hợp thiếu nợ nước ngoài của Chính phủ; chưa rà soát, đối chiếu thường xuyên nợ chính quyền địa phương; (ii) Bộ KH&ĐT chưa cập nhật đầy đủ thông tin dự án theo kế hoạch tại Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi khác của nhà tài trợ 2016-2020; (iii) Nhiều dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh sử dụng vốn không hiệu quả, phải khoanh nợ, cơ cấu lại nợ hoặc ứng vốn từ Quỹ tích lũy trả nợ để trả nợ nước ngoài. Ngoài ra, khoản ứng vốn từ Quỹ tích lũy trả nợ của VEC để thanh toán trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 2.477 tỷ đồng chưa được VEC ký nhận nợ với Bộ Tài chính; (iv) Một số địa phương chưa xây dựng hạn mức vay; không lập kế hoạch vay và trả nợ vay; bố trí vốn cho các công trình không trong danh mục đăng ký; 11/47 địa phương được kiểm toán có mức dư nợ tại 31/12/2016 vượt 30% vốn đầu tư xây dựng ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật NSNN. Cá biệt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngân sách địa phương năm 2016 vẫn đảm bảo đủ cho nhu cầu chi ĐTXDCB nhưng Tỉnh xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và đã huy động được 500 tỷ đồng là không phù hợp, gây lãng phí vốn do hàng năm ngân sách vẫn phải trả một khoản lãi 33,8 tỷ đồng.

6. Về quyết toán NSNN

Theo Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 Chính phủ trình Quốc hội: Thu cân đối NSNN 1.407.572 tỷ đồng; Chi cân đối NSNN 1.574.448 tỷ đồng; Bội chi NSNN 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP thực tế. Qua kiểm toán cho thấy Báo cáo quyết toán thu, chi NSNN năm 2016 do Bộ Tài chính lập được tổng hợp đầy đủ từ báo cáo quyết toán ngân sách của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được HĐND phê chuẩn và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I trực thuộc NSTW. Tuy nhiên một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương gửi Báo cáo quyết toán năm 2016 sau ngày 01/10/2016, Bộ Tài chính thẩm định quyết toán của một số đơn vị dự toán cấp I thuộc NSTW chậm thời gian so với quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP.

KTNN xác nhận: Thu cân đối NSNN 1.407.572 tỷ đồng (đã bao gồm khoản hoàn thuế GTGT 1.077 tỷ đồng vượt dự toán); Chi cân đối NSNN 1.574.448 tỷ đồng (đã loại trừ vốn ngoài nước 3.270,44 tỷ đồng của 04 dự án VEC; chi chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 đối với KHV năm 2015 trở về trước chưa giải ngân kéo dài sang năm 2018 chưa được UBTVQH chấp thuận 1.424,35 tỷ đồng và 45,5 tỷ đồng chuyển sang năm 2017 nhưng chưa có nhiệm vụ chi); Bội chi NSNN 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP thực tế.

- II. VỀ CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

Tổng các khoản thu, chi quản lý qua NSNN năm 2016 là 98.286 tỷ đồng, gồm: (i) Phí đảm bảo an toàn hàng hải (NSTW 1.689 tỷ đồng) tăng 60,9% (639 tỷ đồng) so dự toán. (ii) Các loại phí, lệ phí khác 26.202 tỷ đồng tăng 524,6% so dự toán, chủ yếu do dự toán thu học phí không giao nhưng quyết toán 18.178 tỷ đồng. (iii) Trái phiếu Chính phủ 46.274 tỷ đồng thực hiện đạt 77,1% dự toán giao (60.000 tỷ đồng). Qua kiểm toán cho thấy: (i) Không phân bổ hết vốn TPCP đã được Quốc hội quyết định (Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015) 17.287,367 tỷ đồng (đã phân bổ trong năm 42.712,633 tỷ đồng) làm giảm hiệu quả đầu tư của nguồn vốn TPCP; (ii) Quyết toán chưa đúng quy định số vốn TPCP tạm ứng chưa thu hồi trong năm 2016 là 6.020,73 tỷ đồng.

III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Năm 2017, KTNN đã chuyển 04 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hải Phòng) kiến nghị điều tra làm rõ và xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo Cơ quan điều tra tiến hành điều tra đối với 02 vụ việc. Ngoài ra, KTNN đã cung cấp 12 bộ hồ sơ, tài liệu kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

## B. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

Năm 2017, KTNN đã thực hiện 19 cuộc kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của các chương trình, dự án, hoạt động được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy: (i) Hoạt động của một số đơn vị, chương trình, dự án còn kém hiệu quả, thiếu kiểm tra giám sát gây thất thoát NSNN; (ii) Hiệu lực trong quản lý thuế đối hộ kinh doanh của một số Chi cục thuế còn hạn chế (Các cơ quan chức năng chưa phối hợp tốt trong quản lý thuế dẫn đến có chênh lệch lớn giữa số lập bộ của cơ quan thuế và số đăng ký kinh doanh; công tác điều tra doanh thu của các hộ kinh doanh trên địa bàn đạt tỷ lệ thấp...); tình trạng các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích kinh doanh, chuyển đổi trái phép sang đất ở diễn ra phổ biến, qua nhiều năm; (iii) Qua kiểm toán 02 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực môi trường cho thấy thực trạng ô nhiễm tại các khu công nghiệp đáng báo động, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực, trong khi công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật các công trình xử lý nước thải, quan trắc tự động còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

## C. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN DNNN VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, 
NGÂN HÀNG

I. CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Năm 2017, KTNN đã kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 của 201 doanh nghiệp thuộc 27 TĐ, TCT và công ty; 05 chuyên đề; 05 dự án đầu tư xây dựng độc lập; kết quả tư vấn định giá của 07 doanh nghiệp cổ phần hóa. Kết quả kiểm toán được khái quát như sau:

1. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016

Thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, năm 2016 Chính phủ đã chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, cải thiện môi trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp… nên 24/27 TĐ, TCT, công ty nhà nước được kiểm toán đã kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn, đóng góp vào kết quả tăng trưởng kinh tế của đất nước. Cùng với quá trình tái cơ cấu, công tác quản lý và sử dụng tiền, tài sản nhà nước của hầu hết các doanh nghiệp đã từng bước được đổi mới, cải thiện; cơ bản các đơn vị đã ban hành Quy chế quản lý tài chính, định mức kinh tế, kỹ thuật và tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính theo quy định. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp cũng còn những hạn chế sau:

(1) Hầu hết các TĐ, TCT và công ty nhà nước còn sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với NSNN nên qua kiểm toán phải điều chỉnh tăng, giảm tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kiến nghị tăng thu NSNN 9.400 tỷ đồng và 0,42 triệu USD.

(2) Nhiều TĐ, TCT quản lý nợ chưa chặt chẽ, nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi không đúng quy định; chưa ban hành quy chế quản lý nợ phải thu. Một số đơn vị chưa ban hành quy chế quản lý tiền; sử dụng tiền tồn quỹ, nhàn rỗi chưa linh hoạt; để vật tư, hàng hóa ứ đọng, chậm luân chuyển lớn; không kiểm kê hàng tồn kho; trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, khấu hao TSCĐ không đúng quy định.

(3) Một số doanh nghiệp có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao, kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay các tổ chức tín dụng, vốn chiếm dụng, tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính, phải giám sát tài chính đặc biệt; chưa được góp đủ vốn điều lệ. Người đại diện vốn nhà nước tại một số công ty cổ phần chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong phân phối lợi nhuận, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN đối với cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước.

(4) Hoạt động đầu tư tài chính của một số TĐ, TCT không hiệu quả với nhiều công ty con thua lỗ lớn, âm vốn chủ sở hữu, giải thể; nhiều công ty có vốn góp của các TĐ, TCT thua lỗ. Một số đơn vị trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính không đúng quy định; chậm thoái vốn ra khỏi lĩnh vực bất động sản, ngân hàng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; góp vốn sở hữu chéo lẫn nhau không phù hợp với quy định của Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về TĐ kinh tế nhà nước và TCT nhà nước. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của một số TĐ, TCT không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao.

(5) Công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm tại một số doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ; chưa xây dựng định mức lao động; trích quỹ tiền lương và các khoản phải trả người lao động vượt mức quy định... Nhiều trường hợp mua vật tư, dịch vụ thuê ngoài chưa tuân thủ quy chế mua hàng; chưa đăng ký chương trình khuyến mại hoặc khuyến mại vượt thời gian quy định trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

(6) Về quản lý và sử dụng đất đai: Kết quả kiểm toán cho thấy, diện tích, số lượng cơ sở đất mà các TĐ, TCT và DNNN được giao rất lớn song chưa được quản lý chặt chẽ; nhiều diện tích đất chưa sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp, chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý; chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với NSNN. Tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp có hiện tượng diện tích đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng chênh lệch lớn với thực tế, khi giao đất các địa phương không thực hiện đo đạc, cắm mốc giới cụ thể; tình trạng người dân tự chuyển nhượng giá trị tài sản trên đất, đất được giao khoán và mua bán hợp đồng giao khoán, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp.

(7) Về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư chưa huy động đủ vốn theo cơ cấu vốn trong phương án tài chính được duyệt; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư khi chưa có ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, không đúng quy hoạch ngành; phê duyệt dự án khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường; một số dự án lập TMĐT không sát thực tế dẫn đến trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh nhiều lần với giá trị lớn; không thực hiện đúng cam kết với Thủ tướng Chính phủ về tiến độ khi xin chỉ định thầu, Tập đoàn TKV áp dụng lựa chọn nhà thầu không đúng quy định và ký kết hợp đồng vượt giá gói thầu, ký giá trị hợp đồng EPC vượt TMĐT; ký kết hợp đồng không đúng quy định, khi chưa có bảo lãnh của Chính phủ; tiến độ hoàn thành dự án còn chậm so với kế hoạch, còn để xảy ra nợ đọng XDCB, chậm quyết toán dự án hoàn thành. KTNN đã kiến nghị thu hồi 70 tỷ đồng; giảm thanh, quyết toán 100 tỷ đồng; xử lý khác 2.049 tỷ đồng, 259,39 triệu USD và 0,51 triệu EUR. Một số dự án có hiệu quả đầu tư thấp do trữ lượng không đạt như khảo sát, giá sản phẩm tiêu thụ lập không sát diễn biến thị trường, một số giá sản phẩm giảm mạnh, dẫn đến một số dự án thua lỗ lớn khi đưa vào khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất toàn bộ vốn đầu tư.

(8) Về tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN: Đến ngày 31/12/2016, một số TĐ, TCT, công ty vẫn chưa thoái vốn hoặc chưa hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch được phê duyệt, trong đó các khoản đầu tư chưa thoái vốn được chủ yếu là những doanh nghiệp khó khăn, thua lỗ.

2. Về Chuyên đề việc trích lập, quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015-2016

Nhìn chung chính sách giá xăng dầu giai đoạn 2015-2016 và việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu đã công khai, minh bạch hơn, dần sát với giá thực tế tại doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận trong xã hội; thông qua điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu góp phần ổn định thị trường giá xăng dầu. Tuy nhiên, qua kiểm toán cho thấy:

Việc tính toán một số yếu tố hình thành giá cơ sở của Liên Bộ Công Thương - Tài chính chưa phù hợp với thực tế phát sinh về thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT tại các đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu; một số mặt hàng chưa được công bố giá cơ sở. Một số doanh nghiệp đầu mối xác định sản lượng làm căn cứ trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chưa chính xác; chưa công bố thông tin liên quan đến Quỹ Bình ổn giá và giá bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC; xây dựng giá bán buôn vượt chính sách chung đã ban hành, thiếu bình đẳng giữa các khách hàng. Các đơn vị đầu mối được kiểm toán đều bán xăng dầu cho đại lý/tổng đại lý thuộc hệ thống phân phối của mình theo hình thức mua đứt bán đoạn, không phù hợp quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Luật Thương mại năm 2005. Bên cạnh đó qua kiểm toán cho thấy chính sách quản lý kinh doanh xăng dầu còn có một số bất cập như: Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng chưa phù hợp với thực tiễn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu; Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định việc xác định thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên giá bán ra do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu (đầu mối) chưa đảm bảo tiền thuế thu được của người tiêu dùng được nộp đầy đủ vào NSNN.

3. Về Chuyên đề việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Tổng công ty Lương thực miền Nam

Các doanh nghiệp được kiểm toán cơ bản đã tiến hành kê khai hiện trạng và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng các khu đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, còn một số tồn tại:

Hầu hết đơn vị có hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất đều không tự triển khai dự án gắn với quyền sử dụng đất mà góp vốn với các đối tác bên ngoài, sau đó thoái vốn hoặc cam kết thoái vốn để chuyển giao đất cho đối tác không thông qua đấu giá. Công tác  lựa chọn nhà đầu tư hợp tác, góp vốn đều theo hình thức chỉ định, không có tiêu chí, chào giá công khai, minh bạch nên làm giảm sự cạnh tranh và tiềm ẩn rủi ro trong việc chọn nhà đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án. Việc xác định giá trị lợi thế quyền thuê đất theo phương thức tự thực hiện dựa trên đàm phán, thỏa thuận giữa các bên,  một số trường hợp có thuê các đơn vị tư vấn thẩm định giá nhưng chưa có đầy đủ cơ sở về tính hợp lý của định giá nên dễ dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.

Một số đơn vị hợp tác, liên doanh, góp vốn thành lập pháp nhân mới, sau đó chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng không thuộc doanh nghiệp nhà nước và không thuộc đối tượng phải di dời do ô nhiễm môi trường nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; góp vốn hoặc chậm thoái vốn trong lĩnh vực bất động sản không đúng quy định tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; bàn giao đất cho pháp nhân mới khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền, vi phạm khoản 3, Điều 8, Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg; chuyển đổi chủ đầu tư dự án cho nhà đầu tư khác đối với các cơ sở nhà, đất do Trung ương quản lý khi chưa được Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Vinafood 2 có 06/07 khu đất được kiểm toán (đã có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất) không sử dụng trong 12 tháng liền kề nhưng chưa được UBND Tp. Hồ Chí Minh thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/10/2008; thoái toàn bộ vốn đã góp bằng giá trị tài sản trên đất và giá trị thương quyền thuê đất nhưng vẫn đứng tên hợp đồng thuê đất; không chào bán, đấu giá công khai khi thoái vốn.

4. Kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

Kết quả kiểm toán cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp được cổ phần hóa và đơn vị tư vấn đã thực hiện kiểm kê tài sản, nguồn vốn, xử lý các vấn đề tài chính và định giá doanh nghiệp theo quy định song vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, đặc biệt là những sai sót trong việc xác định chi phí thương hiệu, lợi thế kinh doanh, giá trị các khoản đầu tư tài chính, quyền sử dụng đất, hàng tồn kho, vườn cây, tài sản cố định, dự án, công trình đã hoàn thành chưa quyết toán, chi phí trả trước dài hạn... Tiến độ thực hiện định giá tại một số doanh nghiệp còn chậm, khoảng cách từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp vượt 18 tháng theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 127/2014/TT-BTC. Một số hồ sơ định giá còn có các vướng mắc, bất cập trong việc xác định giá trị thực tế của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ, giá trị thị trường của các tài sản cố định có tính đặc thù, đơn chiếc; phương án sử dụng đất của một số đơn vị sau cổ phần hóa chưa được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt đầy đủ hoặc chưa có ý kiến chính thức về giá đất.

Năm 2017, KTNN đã xác định giá trị thực tế vốn nhà nước tại các doanh nghiệp tăng 9.638,7 tỷ đồng, trong đó qua kiểm toán toàn diện kết quả tư vấn định giá, xử lý các vấn đề tài chính tại 07 doanh nghiệp xác định tăng 9.140,1 tỷ đồng và rà soát báo cáo của 07 doanh nghiệp thuộc Chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý xác định tăng 498,6 tỷ đồng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và 09 tổ chức tài chính, ngân hàng cho thấy: Năm 2016, NHNN đã điều hành tương đối linh hoạt và hiệu quả chính sách tiền tệ, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế vĩ mô theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và mục tiêu chính sách tiền tệ của NHNN: CPI tăng 4,74%; tăng trưởng tín dụng 18,25%, tổng phương tiện thanh toán tăng 17,65%; dự trữ ngoại hối tăng, tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định. Cùng với đó, các tổ chức tài chính, ngân hàng được kiểm toán đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, kinh doanh có lãi hoặc chênh lệch thu chi dương; các ngân hàng thương mại (trừ GPbank và Oceanbank) có tỷ suất lợi nhuận/vốn trên 10% (xếp loại A), ổn định thanh khoản. Song, còn một số tồn tại, khó khăn trong hoạt động, điều hành như sau:

(1) Nhiều ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng vượt mức cho phép của NHNN; đến hết năm 2016, tổng nợ xấu và tiềm ẩn trở thành nợ xấu khoảng 485.306 tỷ đồng, chiếm 8,81% tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu tại 03 ngân hàng thương mại được NHNN mua lại 0 đồng rất cao; mặt bằng lãi suất cho vay trong năm giảm không đáng kể; quy mô dự trữ ngoại hối tính đến 31/12/2016 tương đương khoảng 11,25 tuần nhập khẩu; khả năng chi trả của Quỹ dự phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thấp.

(2) Việc tái cơ cấu các ngân hàng thương mại được NHNN mua 0 đồng chậm và chưa triệt để; thực trạng tài chính của các ngân hàng không được cải thiện, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ lớn, việc thu hồi nợ xấu khó khăn.

(3) Một số ngân hàng thương mại chưa xử lý dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng từ nhiều năm; đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, chưa thoái theo lộ trình các khoản vốn góp vượt giới hạn quy định của Luật các tổ chức tín dụng; nhiều diện tích đất chưa sử dụng hoặc chậm triển khai dự án; hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu quản lý.

(4) Hầu hết các ngân hàng thương mại còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay (thẩm định thiếu chặt chẽ, chứng từ giải ngân không đầy đủ, chưa giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, định kỳ chưa đánh giá lại TSĐB...); phân loại nợ chưa phù hợp, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác; một số khoản vay dư nợ lớn tiềm ẩn rủi ro.

# D. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2015

Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 về niên độ ngân sách 2015 của KTNN trong năm 2017 cho thấy hầu hết các đơn vị được kiểm toán đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của KTNN, trong đó:

- Kiến nghị xử lý tài chính thực hiện đến 31/12/2016 là 30.082 tỷ đồng, đạt 78,2% tổng số kiến nghị (năm 2014 đạt 64,3%, năm 2015 đạt 75,6%,), trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 13.477 tỷ đồng, đạt 75%, cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Nội dung | Số kiến nghị | Số thực hiện | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  | Tổng cộng | 38.450,4 | 30.082,2 | 78,2 |
| 1 | Tăng thu NSNN (thuế, phí…) | 4.248,3 | 2.434,4 | 57,3 |
| 2 | Tăng thu khác NSNN | 8.341,3 | 7.833,7 | 93,9 |
| 3 | Giảm kinh phí thường xuyên | 1.558,4 | 979,2 | 62,8 |
| 4 | Giảm chi đầu tư xây dựng | 3.834,2 | 2.230,2 | 58,2 |
| 5 | Xử lý nợ đọng, cho vay tạm ứng, ghi thu - ghi chi | 9.339,8 | 7.380,4 | 79,0 |
| 6 | Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN | 11.128,4 | 9.224,3 | 82,9 |

Kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đã có chuyển biến tích cực do năm 2017 KTNN đã có nhiều giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán. Tuy nhiên, qua kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán cho thấy còn một số kiến nghị xử lý về tài chính chưa thực hiện do các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

- Về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách: Có 40/150 văn bản đã được Chính phủ, các bộ ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN, các kiến nghị khác đang được các đơn vị nghiên cứu sửa đổi theo quy định ban hành văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 13 kèm theo).

# E. KIẾN NGHỊ

I. Kiểm toán nhà nước kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị xử lý tài chính của KTNN đối với niên độ ngân sách 2016: 91.322 tỷ đồng, gồm các khoản tăng thu 19.109 tỷ đồng (Thuế, phí, lệ phí 4.047 tỷ đồng; thu khác 15.062 tỷ đồng); giảm chi NSNN 18.447 tỷ đồng (Giảm chi thường xuyên 8.322 tỷ đồng; giảm chi đầu tư 10.125 tỷ đồng); tăng giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa 9.639 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 44.127 tỷ đồng (điều chỉnh số liệu quyết toán, chưa đủ thủ tục, chưa được quản lý, theo dõi, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các khoản ngoài ngân sách...).

(Chi tiết tại Phụ lục số 05 đến 09 kèm theo)

2. Báo cáo Quốc hội xem xét đối với: (i) Khoản chi thường xuyên 233 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới đã được UBTVQH chấp thuận bổ sung dự toán NSNN năm 2016 theo quy định của Luật NSNN; (ii) Việc chuyển đổi 04 dự án của VEC từ hình thức cho vay lại sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp; trường hợp Quốc hội không chấp thuận thì giảm KHV năm 2016 là 3.866 tỷ đồng và giảm KHV trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 22.010 tỷ đồng.

3. Báo cáo UBTVQH ra nghị quyết thu hồi số vốn đã phân bổ từ năm 2015 trở về trước chưa giải ngân 3.407,89 tỷ đồng do nhiệm vụ chi thuộc giai đoạn trước.

4. Chỉ đạo Bộ Tài chính thu hồi nộp NSTW đối với khoản kinh phí cấp bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2015 của 30 địa phương 119 tỷ đồng; rà soát số tiền còn dư của nguồn thu bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất của các bộ, ngành và địa phương mở tại KBNN nộp NSNN các khoản phải nộp theo quy định của Luật NSNN.

5. Chỉ đạo Bộ KH&ĐT chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế sau: (i) Rà soát cơ cấu nguồn vốn NSTW trong TMĐT vượt tỷ lệ hỗ trợ quy định; giao KHV NSTW không đúng đối tượng, vượt tỷ lệ quy định; bố trí đối ứng ODA (NSTW) khi chưa có quyết định đầu tư; giao KHV cho các dự án còn chưa đầy đủ thủ tục, thông tin, chưa phù hợp; (ii) Giao KHV chậm, chưa phù hợp với Luật Đầu tư công; giao KHV chưa phù hợp nguyên tắc bố trí KHV tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Chỉ đạo Bộ Nội vụ rà soát, kiểm tra đối với các địa phương chưa tuyển đủ biên chế công chức nhưng số lượng lao động hợp đồng vượt; các địa phương tuyển vượt biên chế công chức và vượt số lượng lao động hợp đồng; đồng thời có lộ trình giảm số lượng công chức, lao động hợp đồng vượt.

7. Chỉ đạo Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu để tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể trong việc quản lý nợ thuế cũng như cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các chi nhánh, trong đó cần gắn nợ thuế khó thu thuộc nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh của các đơn vị trực thuộc với trách nhiệm của doanh nghiệp có chi nhánh (đơn vị chủ quản) nhằm quản lý chặt chẽ nợ đọng thuế.

8. Chỉ đạo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định thuế GTGT đối với trường hợp nhà nước giao đất đã được san lấp mặt bằng gắn với cơ sở hạ tầng cho chủ đầu tư mà phần chi phí này do nhà nước đầu tư nhưng giao cho chủ đầu tư thực hiện và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp sau đó nhà đầu tư phân lô bán nền chuyển nhượng cho người mua (không bỏ chi phí đầu tư, không xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc trên đất), thực tế chủ đầu tư đang không xác định thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng trên.

9. Chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan nghiên cứu để hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đối với “đất ở không hình thành đơn vị ở” đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với thực tế, tránh thất thu NSNN.

10. Chỉ đạo các bộ, ngành căn cứ vào tính chất đặc thù của từng ngành phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng khung lợi nhuận cho các dự án PPP được chỉ định thầu thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư 55/2016/TT-BTC.

11. Chỉ đạo Bộ Tài chính: (i) Nghiên cứu ban hành các hướng dẫn cụ thể về thời điểm Nhà đầu tư phải góp đủ số vốn tối thiểu theo cam kết của hợp đồng nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng; (ii) Sửa đổi quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, chi phí lãi vay nhằm đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước cũng như nhà đầu tư, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; (iii) Quy định cụ thể về chi phí biến động tỷ giá trong thời gian xây dựng trên cơ sở ràng buộc trách nhiệm của Nhà nước, nhà đầu tư liên quan đến tiến độ thực hiện dự án.

12. Chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương xử lý các vấn đề về cơ chế, chính sách đã nêu trong từng báo cáo kiểm toán của KTNN thực hiện trong năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục số 10 kèm theo).

13. Chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 159 văn bản (hủy bỏ 27 văn bản; sửa đổi, bổ sung132 văn bản) gồm: 02 luật; 08 nghị định; 31  thông tư; 12 nghị quyết; 38 quyết định; 68 văn bản khác không phù hợp với quy định chung của Nhà nước  (Chi tiết tại Phụ lục số 11 kèm theo).

14. Chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm và sai phạm đã nêu trong báo cáo kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục số 12 kèm theo).

## II. Kiểm toán nhà nước kính đề nghị Quốc hội

1. Xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016:

- Thu cân đối NSNN 1.407.572 tỷ đồng;

- Chi cân đối NSNN 1.574.448 tỷ đồng;

- Bội chi NSNN 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP thực tế.

2. Ban hành nghị quyết chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị hợp lý của KTNN, trong đó: Hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 159 văn bản (02 luật; 08 nghị định; 31 thông tư; 12 nghị quyết; 38 quyết định; 68 văn bản khác) và chuyển 04 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra; 02 vụ việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo Cơ quan điều tra tiến hành điều tra.

Trên đây là nội dung Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017, KTNN trân trọng báo cáo Quốc hội./.

| Nơi nhận: - Quốc hội (720 bộ); - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Chủ tịch nước; - Thủ tướng Chính phủ; - Chủ tịch HĐDT và chủ nhiệm các UB của QH; - Bộ trưởng Bộ Tài chính; - Lãnh đạo KTNN; - Các đơn vị trực thuộc KTNN; - Lưu VT. | TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (đã ký) Hồ Đức Phớc |
| --- | --- |

13 Bộ, ngành, cơ quan trung ương; 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 73 dự án đầu tư; 28 chuyên đề; 
34 DNNN và tổ chức TCNH; 26 đầu mối thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các cơ quan đảng; 07 cuộc kiểm toán hoạt động và kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 tại Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT.

Không bao gồm 30.000 tỷ đồng thu từ việc bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp.

Tăng thu 13.600 tỷ đồng, giảm thu 18.950 tỷ đồng.

Ước thực hiện năm 2015 là 630.000 tỷ đồng, trong đó nguồn thu đột biến năm 2015 là 17.712 tỷ đồng.

Năm 2016 tiếp tục thực hiện cắt giảm thuế NK theo cam kết quốc tế làm giảm thu khoảng 11.000 tỷ đồng.

Đã bù trù số chi từ thu hồi hoàn thuế trong năm 2016 là 967 tỷ đồng.

Đợt 1 chi trong năm 2016, đợt 2 chi trong năm 2017.

Bộ KH&CN: Lập bằng 96,8% số thông báo của Bộ Tài chính; Bộ LĐ-TB&XH: 83,2%. ĐHQG TP.HCM: 87%.

Bộ KH&CN, ĐHQG TP.HCM: Giao chậm so thời gian quy định của Luật NSNN; Viện Hàn lâm KH&CN VN: Không giao thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc.

Thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Vĩnh Long.

Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Điện Biên (chưa tính đến số thu do thực hiện các giải pháp chống thất thu, thu nợ đọng thuế, các khoản thu từ các dự án đã hết thời gian ưu đãi; các khoản thu qua thanh tra, kiểm tra thuế); Bình Định (chưa tính đủ số thu từ một số doanh nghiệp trọng điểm); Quảng Nam (không tính hết khả năng phát sinh nguồn thu từ các dự án khai thác khoáng sản); Quảng Ngãi (chưa tính đến khoản thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp có vốn nhà nước thường xuyên phát sinh hàng năm); Bắc Giang (không lập dự toán thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa nước).

Thành phố Hải Phòng (tăng 7% so với ước thực hiện năm 2015), Cần Thơ (7,1%), Hà Nội (14%), tỉnh Nghệ An (1,4%), Thanh Hóa (1,8%), Lào Cai (2,7%), Gia Lai (3,4%), Vĩnh Phúc (4%), Hậu Giang (4,2%), Bình Định (5%), Hà Nam (5,2%), Ninh Bình (6%), Khánh Hòa (6,3%), Bình Thuận (7%), Cao Bằng (7%), Hưng Yên (7%), Đắk Lắk (7,3%), Sơn La (8%), Đắk Nông (8,6%), Phú Thọ (9%), Bắc Giang (9%), Cà Mau (9,15%), Quảng Bình (9,8%), Kon Tum (10,4%), Thừa Thiên Huế (10,6%), Bắc Kạn (11%)... Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình chỉ đạt 98% so với ước thực hiện năm 2015, Hà Tĩnh 81,7%, Sóc Trăng 76,6%, Quảng Ngãi 77,1%, Quảng Ninh 99%....

Tỉnh Hà Tĩnh (TW giao 5.415 tỷ đồng; HĐND giao 7.493 tỷ đồng; thực hiện 5.419,3 tỷ đồng), Đắk Lắk (TW 3.620 tỷ đồng; HĐND 4.149 tỷ đồng; thực hiện 4.074,4 tỷ đồng), Lạng Sơn (TW 7.590 tỷ đồng; HĐND 7.930 tỷ đồng; thực hiện 6.356,7 tỷ đồng).

Bổ sung dự toán chi NSNN năm 2016 (chi thường xuyên) từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới 233 tỷ đồng và phân bổ cho Bộ NN&PTNT và một số địa phương để thực hiện Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”.

Vốn NSTW 123.750 tỷ đồng; vốn cân đối NSĐP 131.200 tỷ đồng.

Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2015; số 601/QĐ-BKH&ĐT ngày 12/5/2016; số 1275/QĐ-BKH&ĐT ngày 30/8/2016 của Bộ KH&ĐT.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 1.955 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 510 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) 145 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành 1.256 tỷ đồng.

Về việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 05 dự án đường bộ cao tốc của VEC.

Nâng cấp, gia cố, tăng khả năng thoát lũ và chống sạt lở bờ sông Đáy trên toàn tuyến sông Đáy thuộc địa phận tỉnh Hà Nam.

Gồm: (i) Các dự án đã ký hiệp định vay vốn nhưng chưa được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 19 dự án với tổng vốn vay nước ngoài gần 2 tỷ USD, ước giải ngân đến năm 2020 đạt khoảng 19.400 tỷ đồng, trong đó vốn cấp phát từ NSTW khoảng 17,6 nghìn tỷ đồng; (ii) 44 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn vay nước ngoài khoảng 3,78 tỷ USD, ước giải ngân đến năm 2020 từ NSTW khoảng 12.100 tỷ đồng; (iii) 36 dự án mới của các bộ, ngành, địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án với tổng mức vốn nước ngoài gần 2,9 tỷ USD; (iv) Các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước nhưng chưa được quyết toán là 14.034 tỷ đồng, đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 49/2017/QH14 cho phép bổ sung vào Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020; (v) Các dự án đang thực hiện phải điều chỉnh tăng TMĐT cần được bổ sung dự toán khoảng 25.000 tỷ đồng, trong đó riêng Dự án Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tại Tp. Hồ Chí Minh tăng khoảng 20.000 tỷ đồng. (vi) Một số dự án chuyển đổi cơ chế tài chính từ cho vay lại sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp (04 dự án đường cao tốc của VEC và Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) trong trường hợp được Quốc hội chấp thuận cần được bổ sung 33.650 tỷ đồng.

Khả năng giải ngân của các dự án sử dụng vốn ngoài nước đã được giao Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (không bao gồm khoản bổ sung để quyết toán cho các dự án sử dụng vốn ngoài nước từ năm 2016 trở về trước) có thể đạt 306.950 tỷ đồng, vượt 36.950 tỷ đồng so với hạn mức đã giao 270.000 tỷ đồng (đã trừ 10% dự phòng), vượt 6.950 tỷ đồng so với hạn mức vốn trung hạn Quốc hội đã thông qua 300.000 tỷ đồng.

Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 (căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ): Dự án Đầu tư - Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 10.500 tỷ đồng; Dự án đầu tư đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 1.100 tỷ đồng; Dự án đầu tư đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) 710 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành 9.700 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh 3.493,5 tỷ đồng; Hải Phòng 4.244,5 tỷ đồng; Đà Nẵng 287,3 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam 3.266 tỷ đồng; Sóc Trăng 26,8 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi chưa phân bổ 1.200,4 tỷ đồng, chiếm 20,93% so với tổng nguồn vốn đầu tư của tỉnh.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: GDĐT&DN 43,9 tỷ đồng/186 tỷ đồng, KHCN 13,4 tỷ đồng/25,5 tỷ đồng; Quảng Ngãi: GDĐT&DN 148,6 tỷ đồng/350 tỷ đồng, KHCN 6,5 tỷ đồng/8 tỷ đồng; Bình Định: GDĐT&DN 98,8 tỷ đồng/181 tỷ đồng, KHCN 6,8 tỷ đồng/17,1 tỷ đồng; Quảng Nam: GDĐT&DN thấp hơn TW giao 26,9 tỷ đồng; Tây Ninh: GDĐT&DN và y tế bố trí số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết thấp hơn quy định (393,8 tỷ đồng/1.294,4 tỷ đồng = 30,43%); Cà Mau: GDĐT&DN 32,5 tỷ đồng/134 tỷ đồng, KHCN 14,6 tỷ đồng/19,4 tỷ đồng, chỉ bố trí 42% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết cho lĩnh vực GDĐT&DN và y tế; Vĩnh Long: không bố trí nguồn cân đối ngân sách cho GDĐT&DN, KHCN, bố trí chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết thấp hơn quy định (818,5 tỷ đồng/900 tỷ đồng); Thái Bình: GDĐT&DN 253,3 tỷ đồng/281 tỷ đồng, không bố trí cho lĩnh vực KHCN; Ninh Bình: GDĐT&DN 44,1 tỷ đồng/150 tỷ đồng; Thanh Hóa: 97,7 tỷ đồng/558 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh: Phân bổ KHV (nguồn vốn ngân sách tỉnh) vượt cơ cấu nguồn vốn được duyệt cho Dự án Hồ chứa nước Khe Cát, Tiên Yên 200 tỷ đồng; An Giang: Phân bổ vượt mức kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 21 dự án 29,2 tỷ đồng; Đồng Tháp: Phân bổ vượt mức kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 08 dự án 8,5 tỷ đồng.

Bộ Y tế: 03 dự án; 19/47 địa phương được kiểm toán.

(i) Phân bổ cho các dự án khi chưa có quyết định đầu tư hoặc có quyết định đầu tư sau ngày 31/3/2016: Tỉnh Quảng Nam 138 dự án; TP. Đà Nẵng 91 dự án, tỉnh Vĩnh Long 40 dự án; Bắc Ninh 18 dự án; Nam Định 15 dự án; TP. 
Hồ Chí Minh 06 dự án; Cần Thơ, TP. Hải Phòng, Hà Nam 05 dự án... (ii) Phân bổ cho các dự án không đúng theo danh mục đăng ký, gồm: tỉnh Đắk Lắk bố trí 02 danh mục công trình không nằm trong danh mục tỉnh trình Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ xem xét; Lạng Sơn giao vốn 02 dự án không đúng danh mục tại Văn bản 16774/BTC-KBNN ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính; Đắk Nông phân bổ vốn vay ưu đãi cho 14 công trình không đúng với danh mục công trình đăng ký sử dụng vốn với Bộ Tài chính; Lào Cai: Phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi cho 01 dự án không có trong danh mục đăng ký vay, không thuộc đối tượng theo qui định và 14 dự án không có trong danh mục đăng ký được phép chuyển sang giải ngân trong 2016.

TP. Đà Nẵng 244 danh mục dự án khai thác quỹ đất; tỉnh Cà Mau: 16 công trình (TP. Cà Mau 05 công trình và huyện Trần Văn Thời 11 công trình); Vĩnh Long 16 dự án; Đồng Tháp 11 dự án; Bộ Công Thương 6 dự án.

TP. Hải Phòng 110,1 tỷ đồng; Đà Nẵng 45,7 tỷ đồng; tỉnh Hà Nam 37,6 tỷ đồng; Quảng Ngãi 45 tỷ đồng; Bình Định 92,4 tỷ đồng; Quảng Ninh 30,8 tỷ đồng; Bắc Giang 48,5 tỷ đồng; Lào Cai 79,8 tỷ đồng; Vĩnh Long 124 tỷ đồng; Lạng Sơn 80 tỷ đồng...

Tại 32/47 địa phương được kiểm toán.

Tỉnh Quảng Ngãi 189,7 tỷ đồng;  Quảng Nam 49,7 tỷ đồng; Điện Biên 20,6 tỷ đồng; Lào Cai 16,9 tỷ đồng.

Tại 18/47 địa phương được kiểm toán; Dự án Quốc lộ 56 - tuyến tránh thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỉnh Vĩnh Long: Ứng trước nguồn vốn khác (Nguồn vốn của Công ty TNHH De Heus) 28 tỷ đồng cho dự án Đường tỉnh 902 (Đoạn từ cầu Mỹ An đến cầu Cống Bản) khi chưa thông qua HĐND tỉnh; Hậu Giang: Phân bổ vốn ứng trước cho các dự án do Công ty điện lực Hậu Giang thực hiện không phù hợp đối tượng quy định.

Dự án Hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Đề Thám (tỉnh Cao Bằng): 30 tỷ đồng.

KBNN, Bộ TT&TT, Bộ Công Thương; tỉnh Bắc Ninh.

Viện Hàn lâm KH&CNVN.

TP. Hồ Chí Minh: Không ưu tiên bố trí đủ vốn cho 846 dự án chuyển tiếp từ năm 2017 hoàn thành giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành sau giai đoạn 2016-2020, số vốn còn thiếu 8.104,8 tỷ đồng, trong khi vẫn cân đối bố trí cho 216 dự án khởi công mới, số vốn 19.499,4 tỷ đồng và 1.307 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư số vốn 16.435,5 tỷ đồng.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: 18 dự án chưa tính tỷ lệ dự phòng 10% TMĐT; Hưng Yên: Bố trí vốn cho 03 dự án vượt quá 90% TMĐT.

(i) Vốn NSTW 1.424,351 tỷ đồng (Vốn trong nước 1.327,11 tỷ đồng (năm 2014 là 599,976 tỷ đồng; năm 2015 là 727,134 tỷ đồng) và vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước kế hoạch năm 2015 là 97,241 tỷ đồng); (ii) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương kế hoạch năm 2015 của tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn vốn 50% tăng thu NSĐP thực hiện cải cách tiền lương dùng để đầu tư 230,102 tỷ đồng).

Bộ Nội vụ 6,75 tỷ đồng; Bộ Tài chính 01 tỷ đồng; Bộ Công Thương 01 tỷ đồng; Bộ TN&MT 58,8 tỷ đồng; Bộ Xây dựng 1,15 tỷ đồng.

Bộ Công Thương phân bổ kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho 11 đơn vị sự nghiệp cao hơn dự toán được giao trong thời kỳ ổn định 2 tỷ đồng trong khi năm 2016 số thu của các đơn vị này đều tăng so với năm đầu thời kỳ ổn định; Bộ TT&TT giao cao hơn kinh phí NSNN bảo đảm hoạt động thường xuyên được phê duyệt giai đoạn 2015-2017 là 5,454 tỷ đồng, phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động 0,7 tỷ đồng; ĐHQG TP.HCM giao kinh phí thường xuyên cho các đơn vị chưa sát tỷ lệ tự chủ, một số đơn vị có tỷ lệ tự chủ cao hoặc vượt 100% nhưng vẫn được cấp kinh phí chi hoạt động thường xuyên (Trung tâm Quản lý Ký túc xá 126%, ĐH Kinh tế-Luật 151%, Trung tâm ĐH Pháp 98%).

Tỉnh Quảng Ngãi: Năm 2015 tăng thu song năm 2016 lại được TW hỗ trợ bù hụt thu 2015 và hỗ trợ một số chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo do chưa đủ nguồn 677,9 tỷ đồng; tuy nhiên không tách bạch nhiệm vụ nào do NSĐP đảm bảo do chưa đủ nguồn (Như vậy việc TW hỗ trợ là chưa phù hợp, thực chất là bổ sung cân đối cho NSĐP); Quảng Nam: Trong điều kiện ngân sách tỉnh từ năm 2013- 2016 liên tục tăng thu, nguồn dự toán chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng không sử dụng do đã hết nhiệm vụ chi đến cuối năm 2015 tại ngân sách cấp tỉnh còn lớn 2.904,7 tỷ đồng được đưa vào thu chuyển nguồn năm 2016 thì việc Bộ Tài chính giao dự toán đầu năm 2016 vẫn hỗ trợ thêm (bổ sung có mục tiêu) để bù giảm thu, bù mặt bằng chi thường xuyên, bù các chính sách ngân sách địa phương đảm bảo 305,8 tỷ đồng khi nguồn lực tài chính của địa phương có thể tự trang trải nhiệm vụ chi là chưa thật phù hợp.

Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ TT&TT, Viện Hàn lâm KH&CN VN, Viện Hàn lâm KHXHVN, Bộ Y tế, ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM.

Bộ Tư pháp lập dự toán cao hơn định mức được duyệt. Bộ Công Thương: Văn phòng Bộ lập dự toán một số khoản thuộc nhiệm vụ chi kinh phí tự chủ vào kinh phí không tự chủ; Viện Hàn lâm KH&CN VN: Lập dự toán chưa căn cứ nhu cầu chi của từng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng gắn với các nội dung và sản phẩm (hoặc kết quả), ngoài dự toán lập để thực hiện các nhiệm vụ KHCN còn lập dự toán NSNN hỗ trợ chi thường xuyên về tiền lương và hoạt động bộ máy; Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ NN&PTNT: Lập căn cứ vào số biên chế được giao chưa căn cứ vào nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, và không xác định chênh lệch giữa dự toán thu - chi, kinh phí đề nghị NSNN hỗ trợ; KBNN: Lập dự toán chi kinh phí thường xuyên chưa chi tiết các nội dung, nhiệm vụ chi.

Tỉnh Bình Thuận, Quảng Nam, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk (02/05 huyện được kiểm toán).

Tỉnh Tây Ninh (Sở Giáo dục và Đào tạo giao dự toán chậm); Sơn La (huyện Mường La); Phú Thọ (UBND tỉnh và UBND huyện Tân Sơn); Lào Cai, Đắk Nông (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường); Kon Tum (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Thành phố Hải Phòng (UBND thành phố, UBND huyện Thủy Nguyên).

Tỉnh Kon Tum (thành phố Kon Tum, huyện Tu Mơ Rông); Quảng Nam (phân bổ phụ cấp hàng tháng và hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách ở xã vượt so với quy định của Trung ương từ năm 2012-2016, số tiền 196 tỷ đồng); Thành phố Hồ Chí Minh (giao dự toán cho khối chữa bệnh của ngành y tế, các khoản phụ cấp thu hút ngoài các khoản phụ cấp do nhà nước ban hành).

Tỉnh Nam Định (Dự toán chi quản lý hành chính cấp tỉnh HĐND quyết định 360 tỷ đồng nhưng tỉnh chỉ giao cho các đơn vị sử dụng 259,9 tỷ đồng), Nghệ An (tại các huyện được kiểm toán đã phân khai và giao dự toán chi khác cho các trường thấp hơn nghị quyết HĐND tỉnh giao).

Thành phố Đà Nẵng (Thành phố 06 hội, quận Cẩm Lệ 05 hội, Sơn Trà 06 hội); tỉnh Bình Thuận (thành phố Phan Thiết 01 hội, huyện Tuy Phong 01 hội); Bình Định (01 hội).

Tỉnh Quảng Bình, Phú Thọ, Gia Lai, Bắc Kạn, An Giang.

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Bình Thuận.

Thành phố Hồ Chí Minh: Trường hợp thành phố giao bằng biên chế do Bộ Nội vụ giao và biên chế sự nghiệp giao đúng theo định mức TW ban hành và tuyển dụng biên chế theo quy định thì dự toán ngân sách cấp năm 2016 sẽ tiết kiệm được một khoản kinh phí ước tính 901,7 tỷ đồng; Hà Nội: Một số đơn vị còn hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao 4.499 người, với số chi tiền lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm và các khoản đóng góp năm 2016 là 329 tỷ đồng; Hà Nam: còn hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao 1.420 người, với số chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp năm 2016 là 26 tỷ đồng; Đắk lắk: Hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tỉnh giao 2.874 người, dẫn tới việc tăng chi NSNN 56,1 tỷ đồng.

Thành phố Hải Phòng, tỉnh Vĩnh Phúc (tại các huyện), Tây Ninh, Bình Thuận, Sóc Trăng, Quảng Ninh (cấp tỉnh và thành phố Hạ Long), Đồng Tháp.

Tỉnh Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Gia Lai.

Thành phố Hà Nội (Huyện Thanh Trì 0,9 tỷ đồng), Đà Nẵng (phân bổ kinh phí quản lý nhà nước không tự chủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế nhưng không có nội dung chi cụ thể); tỉnh Quảng Bình (một số đơn vị cấp tỉnh bố trí một số khoản chi đặc thù ngoài định mức 26,3 tỷ đồng); Cà Mau (phân bổ kinh phí sự nghiệp 2,2 tỷ đồng, bổ sung kinh phí quản lý hành chính 5 tỷ đồng).

Thành phố Hải Phòng (thấp hơn TW giao 439,4 tỷ đồng), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thấp hơn TW giao 232,4 tỷ đồng), Nam Định (thấp hơn TW giao 47,9 tỷ đồng).

Tỉnh Bình Dương (thấp hơn TW giao 23,9 tỷ đồng), thành phố Hải Phòng (thấp hơn TW giao 10 tỷ đồng).

Thành phố Hà Nội 1.043,8 tỷ đồng, Hải Phòng 974 tỷ đồng, Cần Thơ 656 tỷ đồng, tỉnh Vĩnh Phúc 2.841 tỷ đồng, Hà Tĩnh 1.827 tỷ đồng, Quảng Trị 988 tỷ đồng, Thanh Hóa 953 tỷ đồng, Quảng Bình 728 tỷ đồng, Sơn La 576,4 tỷ đồng…

Thành phố Hà Nội (riêng tháng 12/2016, Thành phố ban hành 18 quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên), Đà Nẵng (ban hành 39 quyết định bổ sung ngoài dự toán cho các đơn vị), tỉnh Phú Yên (phân bổ và giao dự toán cho Sở Y tế 03 lần, Sở Giáo dục và Đào tạo 16 lần gồm 08 lần giao dự toán và 08 lần bổ sung dự toán), Phú Thọ (bổ sung 04 quyết định vào cuối tháng 12/2016, 02 quyết định vào tháng 01/2017), Hà Tĩnh (bổ sung nhiều lần trong năm đối với kinh phí không thường xuyên).

Thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh Bình Thuận (dự toán bố trí 100 tỷ đồng, thực tế trả nợ 256,6 tỷ đồng), Phú Thọ (chưa dự kiến đầy đủ các khoản chi trả nợ gốc và lãi của chính quyền địa phương dẫn đến phải tạm ứng từ nguồn tồn quỹ ngân sách tỉnh, ứng trước KHV năm sau để trả nợ, chưa được hoàn trả trong năm 196 tỷ đồng).

Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Điện Biên, Thừa Thiên Huế (huyện Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy), Tây Ninh (huyện Trảng Bàng)…

Bộ Công Thương: Trường Đại học Công nghệ Quảng Ninh nộp 75%, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nộp 85% số thu được; ĐHQG HN: Trường ĐH Giáo dục nộp 23%; Trường ĐHKHTN nộp 74%; Trường ĐH Ngoại ngữ nộp 62% số thu được; Bộ KH&CN: Tổng cục Đo lường chất lượng chưa nộp đầy đủ vào Kho bạc để kiểm soát chi 2.255,7 tỷ đồng; Viện Hàn lâm KH&CN VN: Chưa nộp đầy đủ vào KBNN để kiểm soát chi theo quy định 4,102 tỷ đồng.

Bộ Công Thương: Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thu ngoài học phí  19,947 tỷ đồng. Bộ LĐ-TB&XH: Có 3/5 cơ sở đào tạo được kiểm toán thu học phí vượt mức quy định 0,633 tỷ đồng; thu ngoài quy định  0,202 tỷ đồng. ĐHQG HN: Một số trường còn thu tiền cải thiện điểm vượt 0,5 lần, thu chưa có trong quy định. ĐHQG TP.HCM: 4/7 cơ sở đào tạo thu ngoài quy định  1,398 tỷ đồng; 3/7 cơ sở đào tạo thu học phí sau đại học thu vượt quy định 2,993 tỷ đồng. Bộ Y tế: Còn tình trạng thu sai, thu vượt (BV Phụ sản TW, Bệnh viện K). Tổng cục TDTT-Bộ VHTT&DL: Mức thu phí của một số dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BYT là 1,210 tỷ đồng.

Thông tư số 216/2016/TT-BTC quy định tỷ lệ được để lại chi từ thu phí thi hành án dân sự tăng 20% (từ 65% lên 85%). Trong khi với tỷ lệ để lại 65% đã đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động thi hành án dân sự và còn dư bình quân 03 năm 2014, 2015, 2016 khoảng 24%/năm so với số quyết toán (năm 2014: 30,1/124,266 tỷ đồng, tương ứng 24,2%; năm 2015: 31,843/135,213 tỷ đồng, tương ứng 23,6%; năm 2016: 39,026/164,463 tỷ đồng, tương ứng 23,7%).

Thành phố Hà Nội (82 cuộc thanh tra kéo dài trên 100 ngày, 10 cuộc thanh tra kéo dài trên 01 năm, cá biệt còn có cuộc kéo dài thời gian lên đến 805 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thanh tra đến ngày ký kết luận thanh tra), Bình Định (tại Thành phố Quy Nhơn hầu hết các cuộc kiểm tra kéo dài vượt thời gian quy định), Bà Rịa - Vũng Tàu (một số hồ sơ không thực hiện đúng quy định về thời hạn công bố quyết định kiểm tra, thời gian thực hiện kiểm tra kéo dài).

Tỉnh Thái Bình, Đắk Lắk (Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Ea Súp).

Tỉnh Quảng Nam; Đồng Tháp.

Tỉnh An Giang (Cục Thuế, Chi cục thuế An Phú, Chi cục thuế Tịnh Biên), cơ quan thuế tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Tháp (Cục Thuế, Chi cục Thuế huyện Thanh Bình), Cà Mau (Chi cục Thuế huyện U Minh).

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Đồng Tháp.

Cục Thuế Thanh Hóa, Đồng Tháp (Chi cục Thuế huyện Thanh Bình, thành phố Cao Lãnh), An Giang (Cục Thuế, Chi cục Thuế Tịnh Biên, Châu Thành), Cục Thuế Vĩnh Long, cơ quan thuế Quảng Nam.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Nam Định.

Cục Thuế Bắc Kạn, An Giang (Chi cục Thuế huyện An Phú, Châu Thành, Thoại Sơn), Cà Mau.

Tỉnh Kon Tum (Chi cục Thuế TP Kon Tum, huyện Sa Thầy); Đắk Nông.

TP. Hồ Chí Minh tăng 35% (1.911,3 tỷ đồng), Hà Nội 37% (983 tỷ đồng), tỉnh Bình Thuận 209% (406,6 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu 43% (228 tỷ đồng), Đăk Nông 138% (227 tỷ đồng), Hưng Yên 504% (211,8 tỷ đồng)...

Dư nợ đến 31/12/2011 tăng so với cùng kỳ năm trước (2010) là 39%; dư nợ năm 2012 tăng 57%; dư nợ năm 2013 tăng 26%; dư nợ năm 2014 tăng 10%; dư nợ năm 2015 tăng 4,2%; dư nợ năm 2016 tăng 3,4%.

Năm 2012 là 12%; năm 2013 là 12,4%; năm 2014 là 12,98%; năm 2015 là 10,75%; năm 2016 là 9,66%.

Tỉnh Bắc Kạn 58,5%; Bình Phước 29,3%; Cao Bằng 29,2%; Đắk Nông 28,8%; Gia Lai 26,5%; Đắk Lắk 25,2%; Bạc Liêu 24,4%; Điện Biên 24,2%; Hà Giang 22,4%; Hưng Yên 21,6%; Lạng Sơn 21,3%.

Qua rà soát số liệu nợ đọng thuế tại Tổng cục Thuế cho thấy  có 225 trường hợp nợ khó thu thuộc nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh đến ngày 31/12/2016 là các chi nhánh hạch toán phụ thuộc với số nợ khó thu là 60,5 tỷ đồng trực thuộc các công ty đang hoạt động tại các địa bàn khác hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế sau thời điểm chi nhánh bỏ địa chỉ kinh doanh trên 6 tháng (có mã số thuế 10 chữ số).

Cục Thuế Thái Bình, Hậu Giang, Gia Lai, Đồng Tháp, Điện Biên, Cà Mau, Kon Tum (Cục Thuế, Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ngọc Hồi), An Giang (Chi cục Thuế Châu Phú, Tịnh Biên), Quảng Ngãi (Cục Thuế, Chi cục Thuế thành phố Quảng Ngãi, Chi cục Thuế huyện Ba Tơ), thành phố Hải Phòng (Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên), Đà Nẵng (Chi cục thuế huyện Hòa Vang).

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận (nợ thuế KTNN xác định tăng thêm 476 tỷ đồng), Đắk Lắk (427 tỷ đồng), Bắc Kạn (226 tỷ đồng), Lạng Sơn (201 tỷ đồng), Bình Định (89 tỷ đồng), Cao Bằng (84 tỷ đồng), Hà Giang (72 tỷ đồng), Thanh Hóa (55 tỷ đồng)...

Nợ thuế chuyên thu quá hạn 5.478 tỷ đồng; nợ thuế tạm thu quá hạn 1.936 tỷ đồng.

Nợ  khó thu tăng 5% so với năm 2015, nợ có khả năng thu giảm 24%, nợ chờ xóa, xét miễn tăng 39%.

Nợ khó thu tăng 4%; nợ chờ xóa, xét miễn, giảm, giãn, khoanh, gia hạn tăng 70%; nợ có khả năng thu tăng 124%.

Tỉnh Quảng Ngãi 13 dự án, Lào Cai 03 dự án.

Tỉnh Vĩnh Long 03 dự án.

Bộ Công Thương: 11 dự án; TP. Đà Nẵng 203 dự án, Đồng Tháp 09 dự án, Bình Định 08 dự án, Nam Định 05 dự án, Vĩnh Long 04 dự án, Bắc Giang 03 dự án.

Gia Lai: 06 dự án; Đồng Tháp: 01 dự án.

Dự án Trụ sở làm việc Tổng cục Thuế: Bộ Tài chính phê duyệt quyết định đầu tư dự án trước khi có Báo cáo thẩm định dự án của cơ quan chuyên môn.

Dự án Công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa; Dự án KTX sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ (khu Hòa An), tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh Quảng Ngãi: Cấp tỉnh 03 dự án, huyện Đức Phổ 47 dự án; Bắc Giang 02 dự án.

Tỉnh Vĩnh Long: Dự án Kè chống sạt lở bờ sông khu vực thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; TP. Hải Phòng: Dự án Trung tâm hành chính, chính trị quận Hồng Bàng.

Dự án Trung tâm y tế thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang vượt diện tích sử dụng 1.340,2m2 so với quy định tại Quyết định số 2367/QĐ-BYT ngày 04/7/2007 của Bộ Y tế.

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Dự án đường Trì Bình - cảng Dung Quất, Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất); Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 05 dự án thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên.

Dự án nâng cấp từ đầu cầu Phú Sơn đến ngã ba Nhồi đoạn Km18+00 - Km19+900, Quốc lộ 47 - tỉnh Thanh Hóa; Dự án thảm tăng cường lớp BTN mặt đường, cải tạo các đường cong có bán kính nhỏ; kiên cố hóa các công trình phòng hộ, thoát nước và chỉnh lý hướng tuyến tránh các đoạn sụt trượt trên Quốc lộ 12 đoạn Km102 - Km139+650, tỉnh Điện Biên; Dự án đầu tư, nâng cấp QL279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km0-Km36), tỉnh Hà Giang; Dự án nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Nghĩa Đô - Văn Bàn (Km36 - Km67), tỉnh Lào Cai.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1153 - Km1212+400 tỉnh Bình Định 208,8 tỷ đồng; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi tỉnh Cà Mau 64,2 tỷ đồng; Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang 143,9 tỷ đồng; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km649+700 - Km657+025,89, Km663+900 - Km671+228,94 và Km672+821,54 - Km717+100 tỉnh Quảng Bình 98,3 tỷ đồng; Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 là 87,3 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên 460,1 tỷ đồng; Dự án Trụ sở làm việc Tổng cục Thuế 52,2 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang 04 lần; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi thuộc tỉnh Cà Mau 03 lần; Dự án đường Trì Bình - Dung Quất 03 lần; Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - giai đoạn 1: 05 lần; Dự án công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km649+700 - Km657+025,89, Km663+900 - Km671+228,94 và Km672+821,54 - Km717+100 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình 03 lần...

Tỉnh Ninh Bình: Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (đường tỉnh 477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình tăng 329% so với TMĐT ban đầu; Bắc Ninh: Dự án đường Nội Duệ - Tri Phương tăng 169%, Dự án Trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh tăng 410%; Vĩnh Phúc: Dự án Đường từ Bắc Bình (QL2C) đến xã Xuân Hòa (ĐT307), huyện Lập Thạch tăng 330%; Nghệ An: Dự án Khu thực hành tiền lâm sàng Trường Đại học Y khoa Vinh tỉnh Nghệ An tăng 125%; Lạng Sơn: Dự án Nâng cấp đường BTXM Khun Gioong - Nà Lừa, xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng tăng 231%, Dự án Mở mới đường Lương Thác - Pá Đa giai đoạn 2 tăng 341%; Đắk Lắk: Dự án Trụ sở, hội trường HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk tăng 421%; Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang tăng 148%; Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai tăng 251%; Dự án công trình Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (hợp phần A) - Giai đoạn khởi động tăng 299%; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long tăng 273%; Dự án công trình Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km15 ÷ Km28+500) tăng 335%.

Dự án công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1153 - Km1212+400 thuộc tỉnh Bình Định; Dự án công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km649+700 - Km657+025,89; Km663+900 - Km671+228,94 và Km672+821,54 - Km717+100 thuộc tỉnh Quảng Bình; Dự án Trụ sở làm việc Tổng cục Thuế; Dự án Hệ thống thu gom khí Hàm Rồng - Thái Bình (lô 102 - 106); Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long; Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B đoạn Thuận An - Tư Hiền - Quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự án Nâng cấp mở rộng QL1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An; Dự án Cầu Long Bình - Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia); Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang; Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai; Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Dự án Công trình Nhà Quốc hội; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (Dự án cầu Ghềnh, Dự án cầu Yếu, Dự án cầu Long Biên); Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Dự án Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long...

Dự án thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Dự án đường Trì Bình - Dung Quất; Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn- giai đoạn 1 và Dự án Cầu Trà Bồng); Dự án cải tạo, sửa chữa tuyến DT725 phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ngành công nghiệp nhôm.

Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - giai đoạn 1 là 58,1 tỷ đồng; Dự án Công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km649+700 - Km657+025,89; Km663+900 - Km671+228,94 và Km672+821,54 - Km717+100 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình 33,5 tỷ đồng; Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải (GTVT) để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia giai đoạn 1 và Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 là 126,7 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 936,4 tỷ đồng; Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng 126 tỷ đồng; Dự án Công trình Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (hợp phần A) - Giai đoạn khởi động 363,1 tỷ đồng; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long 376,8 tỷ đồng...

Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vượt 290,5 tỷ đồng; Tỉnh Đồng Tháp: Dự án Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Ngự 12,3 tỷ đồng; Đắk Lắk: Dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa 20,6 tỷ đồng; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Dự án cầu yếu 12,2 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đoạn Km47 - Km58, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn 11,8 tỷ đồng...

Bộ LĐTB&XH: 02 dự án; Dự án Xây dựng Trung tâm sản xuất chương trình (thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam): Chưa nêu cụ thể về tiêu chuẩn năng lực, số lượng chuyên gia, yêu cầu đề xuất về giá…

KBNN: 02 dự án; Bộ LĐTB&XH: 01 dự án; Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai; Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên (Dự án xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy); Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - giai đoạn 1; Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (gói thầu số 08, 09); Dự án Công trình Nhà Quốc hội (gói thầu XL-09); Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Dự án Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; Dự án tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông: Ban CPO lập kế hoạch đấu thầu các gói thầu  không có trong danh mục đầu tư tại Quyết định phê duyệt Dự án; Dự án Công trình nâng cấp QL 279 đoạn Phố Ràng - Khau Co (Km67- Km158), tỉnh Lào Cai (Gói số 7); Dự án Nâng cấp, mở rộng QL38B đoạn Km48+575 - Km56+475, tỉnh Hà Nam; Dự án Nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu, tỉnh Tiền Giang (gói thầu số 2); Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27B (Ninh Thuận - Khánh Hòa) (gói thầu R1, R5)....

KBNN: 02 dự án; Bộ KH&CN: 01dự án; Dự án bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Dự án cầu vượt đường sắt tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa; Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Dự án nâng cấp Quốc lộ 37, đoạn Km280+00 - Km340+00, tỉnh Yên Bái (gói thầu số 05)…

Bộ Công Thương: Gói thầu thi công xây dựng giảng đường thí nghiệm 7 tầng H1 của Trường CĐ Công nghiệp Huế có giá trúng thầu và hợp đồng cao hơn giá gói thầu 3.841trđ; Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - giai đoạn 1: Tổ chuyên gia đấu thầu chưa phát hiện các đơn giá cao bất thường, đơn giá lập không phù hợp với biện pháp thi công đề xuất làm tăng giá trúng thầu 14,5 tỷ đồng tại gói thầu 01, 2A, 2B; Dự án nâng cấp đoạn Km47 - Km58, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn; Dự án Quốc lộ 56, Bà Rịa - Vũng Tàu giá trúng thầu vượt giá gói thầu sau khi điều chỉnh 1,3 tỷ đồng…

Một số dự án thuộc các địa phương: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỉnh Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định, Cà Mau, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Thái Bình, Ninh Bình, Đắk Lắk; Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng QL1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An; Dự án Nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu, tỉnh Tiền Giang.

Bộ KH&CN: Không thực hiện rà soát, thương thảo điều chỉnh đơn giá đối với các khối lượng xây lắp phát sinh trong thầu lớn hơn 20% theo điều khoản hợp đồng ký kết; Bộ TT&TT: Dự án Trung tâm Kiểm soát tần số VTĐ quốc gia, phê duyệt lại hình thức hợp đồng cho phù hợp với tính chất của gói thầu là chưa phù hợp với quy định; Dự án thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Dự án đường Trì Bình - Dung Quất; Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn- giai đoạn 1 và Dự án Cầu Trà Bồng); Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Gói thầu XDVĐ-01, XDBM-01); Dự án Trụ sở làm việc Tổng cục Thuế (lựa chọn hình thức hợp đồng không tuân thủ theo đúng quyết định chỉ định thầu); Dự án thành lập 05 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc...

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang (Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng chưa xác định rõ khoản tiền giữ lại để bảo hành công trình); Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Gói thầu tư vấn lập dự án); Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên...

Dự án Cầu Long Bình - Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia).

Dự án Công trình đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương Km0 ÷ Km15 và Km15 ÷ Km28+500; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang; 05 dự án thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên (thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình); Dự án bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - giai đoạn 1; Dự án Công trình nâng cấp, mở rộng Quốc Lộ 24 nối từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum (Km8-Km165) và dự án cầu KonBrai và xử lý sụt trượt đoạn Km135-Km137; 05 dự án thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên (huyện Phú Bình); Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên...

Dự án Cầu Long Bình - Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia); Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên...

Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - giai đoạn 1: Dư 52 lô chưa có nhu cầu sử dụng; Dự án Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình dư 155 lô; Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1063+877 và Km1092+577 - Km1125+000, tỉnh Quảng Ngãi còn dư 79 lô đất, diện tích là 20.230 m2...

Bộ TT&TT: Dự án Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam tại Khu chế xuất Tân Thuận TP. HCM, Dự án nâng cấp Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn thành Trường Đại học CNTT Hữu nghị Việt Hàn; Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia); Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang; 05 dự án thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên; Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - giai đoạn 1; Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang...

Tỉnh Tây Ninh 0,78% (05/637 dự án); Bắc Ninh 19,6% (212/1082 dự án); Hà Nam 25,9% (101/389 dự án); Quảng Trị 40,8% (251/615 dự án); Bắc Kạn 44% (295/670 dự án).

TP. Hải Phòng 10 đơn vị; Nghệ An 30 đơn vị; Quảng Nam 11 đơn vị; Cà Mau, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 06 đơn vị.

Theo Báo cáo số 12/BC-TĐTSC ngày 13/01/2017 của Tổ điều tra sự cố công trình do Sở GTVT tỉnh Cà Mau thành lập, nguyên nhân sự cố do: Đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC không dự báo được sự thay đổi về điều kiện địa hình, thủy văn, thủy lực, ... tác động bất lợi đến công trình nên đã đưa ra giải pháp thiết kế ban đầu với hệ số an toàn nhỏ, khi gặp các yếu tố bất lợi xảy ra dẫn đến công trình gặp sự cố, trong quá trình triển khai thi công đơn vị thi công có tác động phần đất ven sông để đưa thiết bị vào đóng cọc mố MA và tập kết vật tư trong phạm vi 02 bên đường đầu cầu phía mố MA nên đã làm ảnh hưởng đến sự ổn định nền đường đầu cầu; đồng thời xác định các hạng mục của cầu còn lại sau sự cố không đảm bảo an toàn, đề nghị cho phá dỡ và thanh thải lòng sông.

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới - WB 7: Phần đất đắp bờ kênh tại một số vị trí kiểm tra mái kênh bị khuyết thiếu cục bộ chưa đạt yêu cầu, một số vai kênh thấp hơn thiết kế (tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam).

Tỉnh An Giang: Dự án Hồ chứa nước Thanh Long xảy ra hiện tượng thấm của đập sau khi tích nước, nhưng vẫn chưa khắc phục hoàn toàn hiện tượng thấm theo kết luận của Tổng Cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT; Dự án Công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1153 - Km1212+400, tỉnh Bình Định. Một số vị trí mặt đường bị bong bật ổ gà đã được đơn vị sủa chữa 3.290m2; Dự án nâng cấp mạng lưới Giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 - Nâng cấp Quốc lộ 217, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1(gói thầu 10.3, gói thầu 11.2); Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long - Hợp phần A các tuyến quốc lộ 53, 54 và 91 (gói thầu NH91-1); Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II (gói thầu CP9.1); Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền trung vốn vay ADB giai đoạn 2010-2016 (Công trình cấp nước của Tiểu dự án xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa); Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (Mặt cầu bê tông xi măng một số vị trí bị bong tróc, lộ cốt thép, xà mũ mố, trụ đọng đất cát, ẩm ướt…); Dự án Công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km649+700 - Km657+025,89; Km663+900 - Km671+228,94 và Km672+821,54 - Km717+100, tỉnh Quảng Bình (Tại gói thầu số 12 và gói thầu số 13)...

Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi thuộc tỉnh Cà Mau, chậm 06 năm; Dự án Cầu Long Bình - Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia) chậm 3,5 năm; Dự án đường Trì Bình - cảng Dung Quất (Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi) phải dừng thực hiện trong thời gian 5 năm (tháng 12/2008 đến tháng 04/2014); Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, chậm 05 năm; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Dự án cầu Yếu chậm 05 năm, Dự án cầu Long Biên chậm 02 năm; Dự án thành lập 05 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc chậm gần 06 năm; Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia giai đoạn 1 chậm 05 năm; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long chậm 03 năm; Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng chậm 03 năm; Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II chậm 06 năm; Dự án Trung tâm vũ trụ - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam chậm 03 năm.

KBNN: 04 Dự án; Bộ TT&TT: 05 Dự án; Viện Hàn Lâm KH&CN: 01 Dự án; Bộ Công Thương 12 Dự án; Bộ LĐTB&XH: 05 Dự án.

TP. Hải Phòng: Dự án Công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc (Giai đoạn II) 25,6 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai: Dự án đường vào khu dân cư phía Đông và phía Tây thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0,8 tỷ đồng, Dự án Sân vận động huyện Chư Pưh 1,9 tỷ đồng, Dự án Quảng trường trung tâm huyện K’Bang 2,8 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi: 03 dự án tại huyện Nghĩa Hành 1,6 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng bê tông đúc cọc chưa đúng với thực tế); Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - giai đoạn 1 (nghiệm thu thừa khối lượng so với thực tế thi công 22,8 tỷ đồng)...

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng: Giao KHV năm 2015 chỉ đáp ứng 37% nhu cầu vốn đối ứng và 5,5% nhu cầu vốn ngoài nước, năm 2016 đáp ứng 47% nhu cầu vốn đối ứng và 42% nhu cầu vốn ngoài nước; Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới - WB 7: Giao KHV ngoài nước chỉ bằng 45% số vốn đã giải ngân thực tế.

Dự án Tăng cường kỹ năng nghề: Năm 2012 là 16,648 tỷ đồng, năm 2013 là 24,9 tỷ đồng, năm 2015 là 444,5 tỷ đồng; Dự án Chương trình đào tạo nghề 2008: Năm 2014 là 3,7 tỷ đồng, năm 2015 là 5,8 tỷ đồng; Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia giai đoạn 1 giải ngân vượt kế hoạch được giao 278,3 tỷ đồng, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 giải ngân vượt kế hoạch được giao 393 tỷ đồng (Số giải ngân vượt kế hoạch được JICA chấp thuận).

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (hợp phần A) - Giai đoạn khởi động 560 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 1.108,4 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: vốn đối ứng NSNN thiếu 39% theo hiệp định ký kết; Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới - WB 7: Do nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương hàng năm không đủ dẫn đến Chính phủ phải bố trí bổ sung nguồn vốn TPCP 11,9 tỷ đồng; Dự án Tăng cường kỹ năng nghề & Chương trình đào tạo nghề 2008: Chưa bố trí vốn đối ứng xây lắp (1.110.000 USD), chưa bố trí vốn đối ứng để chi phí quản lý dự án (81.201 USD); Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (hợp phần A) - Giai đoạn khởi động: KHV đối ứng (gồm cả vốn NSNN ứng trước) đã giao 1.007 tỷ đồng chiếm 10,8%/TMĐT (thiếu 1,09%); Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền trung vốn vay ADB giai đoạn 2010-2016: Đến thời điểm kiểm toán, vốn đối ứng của các địa phương còn thiếu 16,95 tỷ đồng.

Dự án Đường ống Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1: Nguồn vốn vay ngoài nước bằng USD cho dự án còn chưa được PV GAS cấp thanh toán bằng ngoại tệ cho các gói thầu tư vấn quản lý dự án PMC, bảo hiểm công trình, Ban QLDA phải mua 4.587.814 USD để thanh toán. PVGAS thực hiện cấp vốn cho Ban QLDA bằng VNĐ và rút vốn vay ngoại tệ để sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của PVGAS, một số khoản vay năm 2014 được rút vốn trước thời gian so với nhu cầu và tiến độ giải ngân của dự án, được sử dụng cấp vốn cho Công ty kinh doanh sản phẩm khí trực thuộc PVGAS nhưng không thực hiện phân bổ lại lãi vay 2 tỷ đồng.

Áp dụng theo tỷ giá VND/JPY mà Vietcombank thông báo cho ngân hàng Tokyo - Mitsubishi UFJ sẽ làm tăng số tiền ngoại tệ vay nợ nước ngoài, cụ thể: Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng tăng 260,3 triệu JPY, tương đương khoảng 52 tỷ đồng; Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II tăng 127 triệu Yên tương đương 24,85 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (hợp phần A) - Giai đoạn khởi động tăng 469,7 triệu JPY, tương đương 92,1 tỷ đồng, ước tính giải ngân cho toàn bộ Dự án sẽ tăng khoảng 1.075 triệu JPY tương đương 210 tỷ đồng (bằng 2,6% tổng giá trị khoản vay đã nhận nợ).

Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II: Phí cam kết (5,96 tỷ đồng) vẫn phải trả JICA khi không sử dụng hết 8.349,16 triệu JPY.

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng: Phải áp dụng điều kiện STEP (điều kiện vay đặc biệt dành cho các đối tác kinh tế), nên trong công tác lựa chọn nhà thầu bị ràng buộc bởi một số quy định (như: Đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu chính phải là nhà thầu Nhật Bản, thực hiện trên 50% khối lượng hợp đồng; giá trị hàng hóa và dịch vụ Nhật Bản không ít hơn 30% tổng giá trị hợp đồng; giá trị gói thầu lớn… dẫn đến hạn chế lớn trong công tác lựa chọn nhà thầu); Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (hợp phần A) - Giai đoạn khởi động: Áp dụng điều kiện STEP và điều kiện của JICA, bên cạnh đó dự án này được chia làm 4 gói thầu xây lắp có giá trị từ 3.314 tỷ đồng đến 3.930 tỷ đồng dẫn đến sự hạn chế rất lớn trong việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu, mặc dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế nhưng hầu như chỉ có các nhà thầu Nhật Bản tham gia.

Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền trung vốn vay ADB giai đoạn 2010-2016 (tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định) 84,61 tỷ đồng...

Bộ LĐTB&XH 9,1 tỷ đồng, Đại học Quốc gia TP. HCM 16,9 tỷ đồng; Tỉnh Hà Giang 1.925,4 tỷ đồng; Thái Bình 1.717,1 tỷ đồng; Lào Cai 877,5 tỷ đồng; Quảng Nam 801,9 tỷ đồng; TP. Hải Phòng 446,3 tỷ đồng; tỉnh Phú Thọ 430,9 tỷ đồng; Bình Định 215,7 tỷ đồng; TP. Cần Thơ 201,9 tỷ đồng; tỉnh Thanh Hóa 199,9 tỷ đồng; Phú Yên 186,2 tỷ đồng; Tây Ninh 132,3 tỷ đồng; Sơn La 130,2  tỷ đồng; Nghệ An 118,6 tỷ đồng; Ninh Bình 106,4 tỷ đồng; TP. Hà Nội 104,8 tỷ đồng...

Tỉnh Hà Nam 456,8% (6.142,6/1.344,8 tỷ đồng); Hà Giang 159,1% (4.092,9/2.572,7 tỷ đồng); Ninh Bình 132,6% (3.740,9/2.820,4 tỷ đồng); TP. Hải Phòng 82,5% (3.413,3/4.137,6 tỷ đồng); Nam Định 68,6% (2.059,3/3.001,1 tỷ đồng); Thái Bình 59,8% (2.898,2/4.845,4 tỷ đồng)...

TP. Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Lào Cai.

Bộ, ngành quản lý 4.401 dự án, quyết toán 103.733 tỷ đồng; địa phương quản lý: 53.914 dự án, quyết toán 229.503 tỷ đồng. Tập đoàn, tổng công ty quản lý 4.900 dự án, quyết toán 70.119 tỷ đồng.

Bộ KH&CN: 03 dự án; Bộ Công Thương 11 dự án; Bộ TT&TT: 08 dự án; Bộ LĐTB&XH: 12 dự án; tại 43/47 địa phương được kiểm toán; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27B (Ninh Thuận - Khánh Hòa): Thời gian lập quyết toán và kiểm toán chậm 4 tháng, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán chậm 13 tháng; Dự án nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu, tỉnh Tiền Giang: Thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chậm 13 tháng, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chậm gần 03 tháng; Dự án cải tạo, nâng cấp QL18C đoạn Tiên Yên Hoành Mô: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán trình phê duyệt quyết toán chậm 08 tháng, thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán chậm 4 tháng; Tiểu dự án 1 Nâng cấp QL47 đoạn Km0-Km15: Thời gian lập báo cáo quyết toán và thời gian kiểm toán chậm 9 tháng...

TP.Hải Phòng, tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Gia Lai, Kon Tum.

Qua kiểm toán giai đoạn 2015-2016 của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (Đề án 2020) do Bộ GD&ĐT là cơ quan chủ trì thực hiện cho thấy từ năm 2015 đến 2017, Đề án chi 9,828 tỷ đồng mua 43.200 bộ phần mềm và giáo trình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao NLNN cho giáo viên với số lượng 4.220 chỉ tiêu (số lượng bộ phần mềm và giáo trình mua gấp 10,2 lần chỉ tiêu GV tham gia các lớp bồi dưỡng).

TP. Hồ Chí Minh 19 tỷ đồng, Hà Nội 17 tỷ đồng, tỉnh Bình Thuận 171 tỷ đồng; Tây Ninh 132 tỷ đồng; Quảng Bình 177 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu 74 tỷ đồng; Bình Định 49 tỷ đồng …

(i) Không áp dụng các biện pháp để xử lý hụt thu theo quy định tại Chỉ thị 22/CT-TTg, như: Tỉnh Tây Ninh; Cà Mau; Đắk Nông (huyện Cư Jut); (ii) Không điều chỉnh dự toán chi, chưa phù hợp Luật NSNN, như: Tỉnh Bình Thuận (huyện Đức Linh, thị xã Lagi); Phú Yên (huyện Sông Hinh); Quảng Ngãi (cấp tỉnh, 07/14 huyện); Bình Định (ngân sách tỉnh và 3/11 huyện).

Tỉnh Vĩnh Phúc 691,7 tỷ đồng, Sóc Trăng 399,4 tỷ đồng, Vĩnh Long 281,7 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 141 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An 81,8 tỷ đồng, Ninh Bình 60,2 tỷ đồng, Đà Nẵng 60 tỷ đồng, Sơn La 40 tỷ đồng…

Thành phố Đà Nẵng 39,2 tỷ đồng, Ninh Bình 53,7 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 19 tỷ đồng, Lào Cai 12,3 tỷ đồng....

Thành phố Hà Nội 25 tỷ đồng, Hải Phòng 18 tỷ đồng, Đà Nẵng 10,4 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa 13 tỷ đồng, Quảng Ninh 10 tỷ đồng, Ninh Bình 9,6 tỷ đồng, Nghệ An 6 tỷ đồng…

Tỉnh Tây Ninh: Hỗ trợ Công ty cổ phần bóng đá Tây Ninh từ năm 2014 đến 2016 mỗi năm 4 tỷ đồng. Quảng Ninh hỗ trợ đội bóng đá của Công ty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh trả lương cho các cầu thủ và nhân viên của Công ty 10 tỷ đồng.

Thành phố Hà Nội 121,6 tỷ đồng, Đà Nẵng 26,3 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 39,8 tỷ đồng, Phú Yên 29,5 tỷ đồng, Gia Lai 24,8 tỷ đồng, Lạng Sơn 21,4 tỷ đồng…

Thành phố Đà Nẵng: (i) Tạm ứng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất 20 tỷ đồng để chi trả tiền đến bù dự án BT Nút giao thông Ngã ba Huế nhưng đây là nhiệm vụ của nhà đầu tư; (ii) Sử dụng NSNN cấp cho một số đơn vị thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức đón cuộc đua thuyền buồm quốc tế 7.316trđ (trong khi chưa vận động được nguồn tài trợ).

Tỉnh Gia Lai: UBND tỉnh giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng để cung ứng mặt hàng muối Iốt; Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển miền núi tỉnh Gia Lai 107 tỷ đồng để cung ứng giống cây trồng vật nuôi và phân bón cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh trong khi các nhiệm vụ chi này được giao cho Ban Dân tộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện là không phù hợp với quy định tại Luật NSNN và Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBND-BTC ngày 08/01/2010 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính. Việc giao dự toán cho các doanh nghiệp thực hiện làm mất cơ chế kiểm tra, giám sát, nghiệm thu của các cơ quan quản lý nhà nước, vi phạm quy định tại Điều 20, Luật Đấu thầu. Hai Doanh nghiệp cổ phần trên đã chiếm dụng kinh phí NSNN tương đối lớn trong khoảng thời gian dài, trong khi điều kiện ngân sách địa phương chưa cân đối được thu - chi NSĐP, còn phụ thuộc rất lớn vào NSTW.

Thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Tỉnh Sơn La, Hậu Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Cà Mau, Sóc Trăng, Ninh Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai.

Tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Tây Ninh, Quảng Nam, Hà Nam.

Tỉnh Hậu Giang 83 tỷ đồng, Đắk Lắk 60,5 tỷ đồng, Sơn La 45 tỷ đồng, Gia Lai 41,4 tỷ đồng, Lào Cai 39 tỷ đồng, Phú Thọ 34,6 tỷ đồng, Kon Tum 23,5 tỷ đồng, Đắk Nông 15,6 tỷ đồng…

Tỉnh Quảng Ngãi 430,6 tỷ đồng, Phú Thọ 113 tỷ đồng, Gia Lai 105,9 tỷ đồng, Thành phố Đà Nẵng 88,5 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam 54 tỷ đồng, Đắk Nông 51,3 tỷ đồng, Đắk Lắk 30,9 tỷ đồng, Hậu Giang 24,9 tỷ đồng, Quảng Ninh 22 tỷ đồng, Nghệ An 19,6 tỷ đồng, Hà Nam 12,9 tỷ đồng…

Tỉnh Vĩnh Phúc 658 tỷ đồng, Bắc Ninh 34,5 tỷ đồng, Bình Thuận 16,6 tỷ đồng, Thành phố Hải Phòng 31 tỷ đồng, Đà Nẵng 11 tỷ đồng …

Tỉnh Bình Thuận khi cấp dự toán cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh, huyện, Sở Tài chính không tách riêng khoản chênh lệch mức lương cơ sở từ mức 0,73 triệu đồng đến 1,15 triệu đồng để sử dụng từ nguồn CCTL hiện có tại các đơn vị theo quy định dẫn đến cấp thừa kinh phí CCTL 162,8 tỷ đồng.

Thanh Hóa 612 tỷ đồng; Phú Thọ 126,908 tỷ đồng; Thái Nguyên 325,829 tỷ đồng; Bình Định 16,026 tỷ đồng; Sóc Trăng 203,241 tỷ đồng; Quảng Ngãi 200 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi: Từ  năm 2011 đến  năm 2015 NSTW bổ sung cho NSĐP để thực hiện CCTL 2.758,4 tỷ đồng, trong điều kiện chưa đảm bảo được nguồn CCTL nhưng tỉnh vẫn báo cáo Bộ Tài chính cho phép sử dụng nguồn CCTL (trích từ nguồn tăng thu NSĐP các năm trước) để chuyển sang chi ĐTXDCB 1.600 tỷ đồng chưa đúng quy định tại Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đến cuối năm 2016 kinh phí CCTL chuyển sang bố trí chi đầu tư còn chưa sử dụng 236 tỷ đồng. Quảng Nam: Từ năm 2012 đến năm 2015 NSTW bổ sung nguồn CCTL cho tỉnh 2.349,4 tỷ đồng; Tỉnh chưa tự cân đối được nguồn CCTL nhưng vẫn báo cáo Bộ Tài chính cho sử dụng nguồn CCTL (trích từ nguồn tăng thu NSĐP của các năm trước) để chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ khác 2.181,6 tỷ đồng; số kinh phí này đến cuối năm 2016 chưa phân bổ 147,5 tỷ đồng.

Bộ Y tế: Dự án Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện xác nhận viện trợ (XNVT) ngày 02/10/2015 đến ngày 27/4/2016 mới được Bộ Tài chính GTGC. Bộ TN&MT: Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa Hệ thống quản lý đất đai Việt Nam đề nghị GTGC ngày 21/4/2015 đến 15/7/2016 mới được GTGC. Hội Khuyến học Việt Nam: Dự án Thúc đẩy cộng đồng quản lý tại Việt Nam XNVT ngày 30/3/2015, GTGC ngày 7/7/2016; Dự án Thúc đẩy cộng đồng quản lý tại Việt Nam - GĐ2 XNVT ngày 15/4/2015 GTGC ngày 7/7/2016. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam XNVT ngày 5/11/2015 GTGC ngày 7/7/2016.

Bộ VHTT&DL: Dự án Tăng cường năng lực nguồn nhân lực Ngành du lịch và khách sạn Việt Nam nhận thanh toán từ nhà tài trợ từ tháng 11/2014, tháng 2,5,11/2015 và tháng 1/2016 (thời điểm kết thúc dự án vào tháng 9/2015) nhưng đến tháng 4/2016 mới gửi Bộ Tài chính đề xác nhận viện trợ. Bộ Y tế: Chương trình hiệu quả và an toàn của vacxin mới ngừa sốt xuất huyết 4 túyp trên trẻ em khỏe mạnh từ 2-14 tuổi ở Châu Á thực hiện tại Mỹ Tho và Long Xuyên nhận tiền ngày 14/12/2015, đến 25/01/2016 mới gửi Bộ Tài chính để xác nhận.

- Một số dự án thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN; Bộ KH&CN; ĐHQG HN; Bộ Y tế; Viện Khoa học Thủy lợi VN - 
Bộ NN&PTNT.

Bộ Công Thương 18,14 tỷ đồng; ĐHQG HN 5,096 tỷ đồng; ĐHQG TP.HCM 9,448 tỷ đồng; Đề án 911 - Bộ GD&ĐT 7,276 tỷ đồng (Các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT 2,814 tỷ đồng; Bộ NN&PTNT 0,066 tỷ đồng; Bộ Tài chính 2,5 tỷ đồng; Bộ XD 1,896 tỷ đồng).

Số dư dự toán Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” còn đến 31/12/2012 là 82,129 tỷ đồng; đến 31/12/2013 là 315,055 tỷ đồng; đến 31/12/2014 là 214,75 tỷ đồng; đến 31/12/2015 là 328,299 tỷ đồng và đến 31/12/2016 là 258,511 tỷ đồng.

Thành phố Hà Nội tăng 215% (23.437 tỷ đồng), Đà Nẵng 73,2% (2.478,6 tỷ đồng), TP.Hồ Chí Minh 67,4% (7.305,2 tỷ đồng), Hải Phòng 39,3% (1.609 tỷ đồng); tỉnh Quảng Nam 92,8% (4.834,8 tỷ đồng), Thái Bình 82% (989,7 tỷ đồng), Vĩnh Phúc 61% (5.682,7 tỷ đồng), Bình Dương 60,4% (430,5 tỷ đồng), Ninh Bình 52,2% (844,8 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu 50,5% (754,6 tỷ đồng) ...

Tỉnh Quảng Ngãi, 130,4 tỷ đồng, Thanh Hóa 114,9 tỷ đồng, Nam Định 6,5 tỷ đồng, Cà Mau 3,9 tỷ đồng...

Tỉnh Quảng Nam 162 tỷ đồng, Sơn La 120,6 tỷ đồng, Nam Định 77,4 tỷ đồng, Thái Bình 73,8 tỷ đồng, Quảng Ngãi 65 tỷ đồng, Tây Ninh 58 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng 28,5 tỷ đồng …

(i) Các địa phương không còn nguồn để chuyển chi nguồn: Tỉnh Sóc Trăng 443,6 tỷ đồng, Kon Tum 19,2 tỷ đồng; (ii) Các địa phương chưa chuyển nguồn, còn theo dõi ở kết dư ngân sách: Tỉnh Vĩnh Long 1.140 tỷ đồng, Hậu Giang 7,4 tỷ đồng...

Báo cáo kiểm toán BCQT NSNN năm 2015 đã có kiến nghị liên quan đối với nội dung này.

Tỉnh Thái Nguyên 2,53%; Lào Cai 2,56%; Yên Bái 4,1%; Phú Thọ 4,16%;  Bắc Giang 3,69%; Hòa Bình 4,4%; Sơn La 4,05%; Thanh Hóa 1,15%; Nghệ An 2,87%; Hà Tĩnh 2,43%; Quảng Bình 1,01%; Quảng Trị 2,98%; Quảng Nam 0,3%; Phú Yên 3,86%; Ninh Thuận 1,55%; Kon Tum 7,78%; Đắk Nông 9,8%; Đắk Lắk 3,6%; Lâm Đồng 0,57%; Bình Phước 4,58%; Tây Ninh 9,1%; Hậu Giang 3,0%; Sóc Trăng 4,01%; Bạc Liêu 5,44%; Nam Định 0,3%; Ninh Bình 0,7%; Long An 1,77%; Kiên Giang 0,46%; An Giang 2,4%.

Tỉnh Hà Giang: Kinh phí bổ sung vào cuối năm 99,2 tỷ đồng, Gia Lai 67 tỷ đồng, Bình Định 14,5 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai 201 tỷ đồng, Quảng Nam 118 tỷ đồng, Đắk Lắk 114 tỷ đồng, Quảng Bình 81 tỷ đồng, Thái Bình 80 tỷ đồng, Đắk Nông 76 tỷ đồng, Sơn La 58 tỷ đồng, Nam Định 52 tỷ đồng, Tây Ninh 48 tỷ đồng,…

Bộ NN&PTNT 16,96 tỷ đồng; Bộ GTVT 12,38 tỷ đồng; Bộ GD&ĐT 49,75 tỷ đồng; Văn phòng Chính phủ 1,55 tỷ đồng; Bộ Công Thương 0,3 tỷ đồng; TTXVN 0,501 tỷ đồng; Bộ XD 0,265 tỷ đồng.

Chi sự nghiệp GD-ĐT 2.180,7 tỷ đồng kinh phí bố trí hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và thực hiện một số chính sách điều chỉnh chuẩn nghèo, do chính sách ban hành chậm, nên nhu cầu chi thấp hơn dự kiến; Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 5,1 tỷ đồng; Chi sự nghiệp TDTT 57,7 tỷ đồng; Chi sự nghiệp môi trường 11,3 tỷ đồng; Chi trợ giá 59,2 tỷ đồng.

Bù hụt thu cân đối NSTW năm 2016 số tiền 321 tỷ đồng; Hỗ trợ 1.691 tỷ đồng bù giảm thu cân đối NSĐP năm 2016 đối với các tỉnh: Hà Tĩnh 52,1 tỷ đồng, Quảng Ngãi 324,5 tỷ đồng, Kon Tum 105 tỷ đồng, Lâm Đồng 112,8 tỷ đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu 926,8 tỷ đồng, Vĩnh Long 33,5 tỷ đồng, Cà Mau 136 tỷ đồng; Hỗ trợ Tp. HCM đầu tư các dự án cấp bách 500 tỷ đồng.

Báo cáo số 406/BC - CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ báo cáo tình hình sử dụng dự phòng NSTW năm 2016: Hỗ trợ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và khôi phục sản xuất  sau thiên tai 4.277,1 tỷ đồng; Chi nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, biển đảo 3.160,8 tỷ đồng; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác: 4.945,1 tỷ đồng; Bù giảm thu NSTW năm 2016 là 117 tỷ đồng.

Thành phố Hải Phòng 25 tỷ đồng, tỉnh Thừa Thiên Huế 76,4 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 17 tỷ đồng, Ninh Bình 15,3 tỷ đồng, Bắc Giang 10 tỷ đồng Sơn La 9,4 tỷ đồng...

Bộ, ngành, cơ quan trung ương 32.003 tỷ đồng; địa phương: 35.101 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An 934 tỷ đồng, Bình Định 411 tỷ đồng, Sơn La 237 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 233,8 tỷ đồng, Phú Thọ 140 tỷ đồng, Điện Biên 118,6 tỷ đồng, Hậu Giang 106 tỷ đồng, Tây Ninh 71 tỷ đồng…

Tỉnh Hà Tĩnh 5.374 tỷ đồng, Bình Định 1.593 tỷ đồng (ứng năm 2008, 2010, 2012 đến 2014), Phú Thọ 1.032,8 tỷ đồng, Quảng Ngãi 534 tỷ đồng (ứng trước từ năm 2008 đến 2014), Nghệ An 492 tỷ đồng, Thái Bình 383 tỷ đồng, Quảng Nam 374,5 tỷ đồng (ứng trước từ năm 2012 đến năm 2014), Đắk Nông 286 tỷ đồng (ứng từ năm 2010 đến năm 2015), Quảng Ninh 219 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 214,8 tỷ đồng …

Tỉnh Vĩnh Phúc 163,9 tỷ đồng, Thanh Hóa 33,9 tỷ đồng, Sơn La 21,4 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh 14.353 tỷ đồng, Hà Nội 411 tỷ đồng, Hải Phòng 51,9 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2.001,9 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 603,3 tỷ đồng, Bình Định 298,6 tỷ đồng, Đắk Lắk 297 tỷ đồng, Thanh Hóa 224 tỷ đồng, Hưng Yên 169 tỷ đồng, Bình Thuận 140,7 tỷ đồng, Gia Lai 90,5 tỷ đồng, Phú Yên 78,3 tỷ đồng, Thái Bình 53,5 tỷ đồng, Bình Dương 44,3 tỷ đồng, Nam Định 30,4 tỷ đồng...

Thành phố Hải Phòng 51,9 tỷ đồng (từ năm 1994 và 1995). Tỉnh Lào Cai 1,45 tỷ đồng từ năm 1999 - 2005. Nam Định 30,4 tỷ đồng từ năm 2006 đến năm 2014. Hà Nam 25,4 tỷ đồng từ năm 2014. Gia Lai 90,5 tỷ đồng từ năm 2010 đến 2015…

Chi tạm ứng cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách.

Tỉnh Quảng Bình tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính 11,6 tỷ đồng cho một số dự án nằm ngoài danh mục theo quy định việc quản lý quỹ; Phú Yên cho Sở Giao thông vận tải tạm ứng 40 tỷ đồng từ năm 2012-2013 nhưng chưa thu hồi kịp thời trong năm ngân sách.

Tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nam Định, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.

An Giang, Bắc Giang, Cao Bằng, Phú Yên.

Tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Đắk Lắk (huyện Lắk, Ea Súp), Ninh Bình.

Tỉnh Gia Lai: Ứng 1,4 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để trả cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Gia Lai để thu hồi đất và tài sản trên đất của Công ty xây dựng kinh tế thanh niên xung phong Gia Lai. Quảng Ngãi: Ứng vốn cho Công ty cổ phần hàng không Vietjet mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Chu Lai 1,5 tỷ đồng đến nay chưa thu hồi.

Tỉnh Hà Tĩnh: 07 dự án chưa hoàn trả vốn và phí ứng vốn kịp thời 113,5 tỷ đồng (vốn ứng 110,5 tỷ đồng, phí ứng vốn 3 tỷ đồng). Tỉnh Ninh Bình: Trong năm, có các khoản ứng vốn đến hạn và đến thời điểm kiểm toán quá hạn nhưng chưa được gia hạn, thu hồi vốn 31,575 tỷ đồng.

Công văn số 521/UBND-VP5 ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý cho Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình được thu phí ứng vốn bằng phí ứng vốn NSNN đối với các dự án ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất (phí ứng vốn được thu kể từ ngày 01/01/2017) là chưa phù hợp với Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Quảng Nam: Sử dụng vốn điều lệ 163 tỷ đồng gửi vào ngân hàng thương mại để thu lãi, không đáp ứng mục tiêu góp phần phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khánh Hòa: Quỹ còn để một lượng tiền lớn gửi tiết kiệm (chủ yếu là tiền vốn điều lệ do ngân sách cấp) có số dư tiền gửi cuối năm 2015 là 163,4 tỷ đồng, cuối năm 2016 là 165 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số tiền sử dụng mang gửi ngân hàng 489,5 tỷ đồng.

Tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên.

Thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng.

Tỉnh Quảng Nam: Bố trí 02 xe ô tô không đúng đối tượng; huyện Tây Giang sử dụng ngân sách mua 22 mô tô (0,5 tỷ đồng) cấp cho các phòng ban sử dụng, không đúng đối tượng theo quy định số 1210/CP-KTTH ngày 10/9/2003 của Chính phủ.

Tỉnh Bắc Giang (mua 01 xe không đúng với danh mục đăng ký mua sắm xe ô tô tỉnh đã gửi Bộ Tài chính; cho phép UBND huyện Yên Dũng mua 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng trước khi Bộ Tài chính có thông báo cho phép và hướng dẫn thực hiện mua sắm); Quảng Nam (mua mới 1 xe ô tô 02 cầu giá trị 1,08 tỷ đồng chưa có ý kiến của Bộ Tài chính).

Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, Viện Hàn lâm KHXHVN, Bộ KH&CN, Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH, ĐHQG HN và Viện Khoa học Thuỷ lợi VN-Bộ NN&PTNT....

(i) Thành phố Đà Nẵng thực hiện chuyển nhượng bán tài sản Công trình Nhà biểu diễn Đa năng cho Công ty TNHH Công viên Châu Á (giao đất cho Công ty thuê không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho Công ty châu Á thuê đất khi công trình gắn liền với đất đang thuộc sở hữu nhà nước, xác định giá chuyển nhượng công trình không có cơ sở). Hà Nội: Huyện Thanh Oai quản lý đất công còn lỏng lẻo (xã Liên Châu, trưởng thôn Châu Mai thu tiền của 38 hộ dân có sử dụng đất lấn chiếm; xã Thanh Văn và Thôn tự tổ chức giao đất, đổi đất lấy hạ tầng vượt thẩm quyền, trái pháp luật, thu tiền lập quỹ chi tiêu ngoài ngân sách ở mức độ lớn; thị trấn Kim Bài thu tiền trái phép của các hộ dân sử dụng đất trái phép; xã Cao Viên có một số diện tích đất công do Thôn, xóm, hội người cao tuổi xóm quản lý, cho đấu thầu thu tiền sản lượng không nộp NSNN). Tỉnh Gia Lai: Huyện Đức Cơ tổ chức đấu giá đất, hồ sơ đấu giá đất có dấu hiệu không bình thường làm thất thoát NSNN; (ii) Thành phố Hải Phòng:UBND thành phố Hải Phòng góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất tại 05 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên hợp đồng liên doanh chưa nêu rõ việc xử lý quyền sử dụng đất khi hết thời gian góp vốn; trong số các công ty có vốn góp của UBND thành phố Hải Phòng thì có 3 công ty thua lỗ kéo dài có nguy cơ mất vốn 249,207 tỷ đồng.

Bộ KH&CN: Một số trụ sở của các đơn vị trực thuộc  sử dụng chung với các đơn vị bên ngoài trong khuôn viên của cơ quan qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để; ĐHQG HN: Chưa thu hồi 34 phòng ở của CBGV với diện tích khoảng 1.095m2 thuộc nhà 14B trong khuôn viên Trường ĐH Ngoại ngữ để bàn giao cho Trung tâm Nội trú sinh viên; tại địa chỉ 182 Lương Thế Vinh có 06 hộ đang sử dụng 285,6m2 đất làm nhà ở; diện tích 9m2 tại 19 Lê Thánh Tông đang bị lấn chiếm (Bộ Tài chính đã đề nghị ĐHQGHN làm việc với Bộ GD&ĐT). ĐHQG TP.HCM: Bị chiếm dụng 1.625.665 m2, là diện tích đất của các hộ dân trong khu quy hoạch tại Thủ Đức, chưa thực hiện giải tỏa. Bộ LĐ-TB&XH: 02/53 cơ sở nhà đất còn bị tranh chấp, lấn chiếm (Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 1.721m2; Trường Cao đẳng NKTCN TP.HCM 32.269m2).

Bộ TT&TT: Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế: Trụ sở Văn phòng đại diện tại số 7 Nguyễn Thị Minh Khai Q1 TP.HCM diện tích 1.665,6m2 chưa được UBND thành phố HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn: chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở được giao (Tổ 35, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Viện Hàn lâm KH&CN VN: 7/9 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Viện Hàn lâm KHXHVN: 03/28 khu đất chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất. Bộ KH&CN: Tại C6-C7 Thanh Xuân do Viện Ứng dụng công nghệ quản lý hiện tại chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bộ Y tế: Chỉ có 7/156 cơ sở đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép sử dụng đất (đạt tỷ lệ 4%). Bộ LĐ-TB&XH: 20/53 cơ sở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ĐHQG HN: Diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7,74ha (cụm Cầu Giấy 7,71ha; Hàng Chuối 0,025ha). ĐHQG TP.HCM: 17 cơ sở chưa được cấp quyền sử dụng đất. Tổng cục TDTT-Bộ VHTT&DL: 08 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tỉnh Đắk Nông: 03/05 huyện được kiểm toán còn trang bị máy vi tính xách tay cho các chức danh công tác chưa đúng đối tượng, vượt số lượng, vượt định mức; Kon Tum: 02/06 huyện được kiểm toán trang bị vượt  máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in và máy photocopy cho các phòng ban theo quy định tại Phụ lục III, Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg; Đắk Lắk: Thành phố Buôn Ma Thuột còn trang bị máy vi tính xách tay cho các chức danh công tác không đúng đối tượng, trang bị vượt số lượng.

Chính phủ mới ban hành nghị định về cơ chế tự chủ của 2/7 lĩnh vực (Tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác). Riêng lĩnh vực khoa học công nghệ đã có Nghị định số 54/2016/NĐ-CP nhưng đến thời điểm kiểm toán (9/2017) Bộ KH&CN là đơn vị chủ trì tham mưu ban hành văn bản cũng chưa có đơn vị nào thực hiện theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP, nguyên nhân do thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.

ĐHQG HN; ĐHQG TP.HCM; Tổng cục TDTT-Bộ VHTT&DL; tỉnh Bình Định, Sóc Trăng, Kon Tum, Gia Lai, Vĩnh Long.

Bộ Công Thương; Viện Hàn lâm KH&CN VN; Viện Hàn lâm KHXH VN; ĐHQG TP.HCM; Tổng cục TDTT-Bộ VHTT&DL.

Tỉnh Đắk Nông, Quảng Nam.

Tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk; Vĩnh Phúc (huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh); Tỉnh Sơn La (huyện Mộc Châu).

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; kiểm toán chi tiết tại 10 địa phương (thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Bình Thuận, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Cao Bằng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Lâm Đồng); kết quả kiểm toán ngân sách các địa phương.

Để tháo gỡ, Chính phủ đã có Báo cáo số 388/BC-CP ngày 10/10/2014 trình UBTVQH; đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Văn bản số 723/TTg-KTN ngày 21/5/2014 đồng ý chưa thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013. Tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán (tháng 11/2017) vướng mắc trên chưa được xử lý triệt để. Theo báo cáo của Bộ TN&MT, tổng số tiền chưa thu 2.835,7 tỷ đồng.

Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bình Thuận, Yên Bái, Quảng Nam, Hải Phòng.

Ninh Thuận: Cấp vào diện tích đang khai thác, diện tích cấp phép khai thác lớn hơn diện tích thăm dò trữ lượng đã được phê duyệt.

Đắk Lắk 16 DN ; Đắk Nông 08 DN; Gia Lai 12 mỏ cát; Kon Tum  04 điểm mỏ; Đà Nẵng  04 DN; một số DN của Quảng Ninh, Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Đắk Lắk 03 DN; Đắk Nông 10 DN; Gia Lai 07 DN; Kon Tum 01 DN; Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Quảng Nam, Bình Thuận.

Đắk Lắk 01 DN; Đắk Nông 02 DN; Gia Lai 01 DN.

Hải Phòng 02 DN trên địa bàn huyện Thủy Nguyên); Đăk Nông 04 DN; Quảng Nam.

Quảng Ngãi: 06 DN; Quảng Ninh.

Bình Thuận; Ninh Thuận.

Hải Phòng, Khánh Hoà, Bình Thuận.

Bộ TN&MT chưa tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp (Hải Phòng; Thái Nguyên; Quảng Ninh); chưa ban hành quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Thái Nguyên). Một số địa phương (Quảng Nam, Yên Bái, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Ninh Thuận) chưa tính hoặc xác định chưa đúng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Công ty Cổ phần thương mại Tân Hoàng An 294 tỷ đồng; Công ty Xi măng Phúc Sơn 266,6 tỷ đồng.

Tại: Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 04 Ngân hàng (BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank); 09 địa phương (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang).

Tỉnh Bình Thuận chỉ có Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho vay, 03 ngân hàng khác không phát sinh.

Tiền Giang: 34/41 tàu, đạt 82,9%; Quảng Ngãi: 37/189 tàu, đạt 19%; Phú Yên: 21 tàu/190 tàu bằng 11%...

Bình Dương: 04/29 hồ sơ giao đất, cho thuê đất được kiểm toán phải điều chỉnh quy hoạch; Bà Rịa - Vũng Tàu: 01 Dự án; Lạng Sơn: 03 Dự án; Cà Mau: 01 Dự án; Thành phố Hồ Chí Minh: 01 Dự án; Hải Phòng: 01 Dự án; Cam Ranh - Khánh Hòa: 01 Dự án.

Tỉnh Lào Cai (Dự án Tiểu khu đô thị số 03); Cà Mau (Dự án khu đô thị mới Licogi); Quảng Ngãi (Dự án KĐT Nam Lê Lợi TP Quảng Ngãi).

Tỉnh Lào Cai: Tiểu khu đô thị số 3; Tiểu khu đô thị số 5. Tỉnh Đồng Tháp: Dự án nhà ở xã hội Nguyễn Hùng.

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Lạng Sơn, Thị xã Cam Ranh - Khánh Hòa.

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Đồng Nai, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Vĩnh Long.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Bắc Ninh…

Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội; Đà Nẵng; tỉnh Lạng Sơn; Đồng Nai; Bà Rịa - Vũng Tàu; Vĩnh Long; Quảng Nam; Phú Yên.

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án 08 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận; dự án 79/81 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh; Dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Đà Nẵng.

Tỉnh Thanh Hóa: Chuyển mục đích sử dụng đất 22,63 ha rừng phòng hộ cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để thực hiện dự án xây dựng sân golf và khu đô thị du lịch sinh thái nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Lào Cai, Quảng Ngãi, Thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa; Phú Yên.

Thành phố Hồ Chí Minh (10/62 dự án được kiểm toán).

Tỉnh Khánh Hòa: 05/12 dự án giao “đất ở không hình thành đơn vị ở” và đã giảm 27% giá đất đối với “đất ở không hình thành đơn vị ở” so với giá đất ở, tương ứng số tiền giảm thu của NSNN 42 tỷ đồng…

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum.

Thành phố Hải Phòng; Đà Nẵng.

Đối với các dự án tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Dương.

(i) Việc hướng dẫn điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá mang nhiều tính chủ quan của cá nhân, tổ chức thẩm định giá nên việc quy đổi điều chỉnh khó đảm bảo chính xác; (ii) Quy định giá của thửa đất cần định giá đã xác định phải đảm bảo chênh lệch với từng mức giá ước tính không quá 10% trong thực tế không phù hợp đối với trường hợp các dự án giao đất ở những địa bàn ngoại thành, địa thế khó khăn không có nhiều tài sản tương đồng lựa chọn để so sánh dẫn đến mức giá của các tài sản so sánh chênh lệch lớn, không đảm bảo điều kiện theo quy định của Thông tư; (iii) Việc quy định chi phí dự phòng trong tính toán chi phí phát triển theo suất vốn đầu tư chưa rõ ràng, chưa cụ thể và không hợp lý; (iv) Quy định ước tính các khoản doanh thu, chi phí thực hiện theo từng năm và phải chiết khấu về giá trị hiện tại tại thời điểm định giá đất còn bất cập làm giảm doanh thu phát triển, tiền sử dụng đất phải nộp NSNN; (v) Việc xác định chi phí phát triển của các dự án theo suất đầu tư còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ thất thu cho NSNN; (vi) Chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách thức xác định doanh thu phát triển dự kiến của dự án không bao gồm thuế GTGT; (vii) Hướng dẫn tại khoản 5, Điều 6 và Phụ lục số 04, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT về tính giá đất theo phương pháp thặng dư chưa rõ ràng dẫn đến một số địa phương khi áp dụng cùng một phương pháp nhưng hiểu khác nhau dẫn đến xác định tiền sử dụng đất phải nộp NSNN là khác nhau, gây thất thu cho NSNN.

Tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số dự án được kiểm toán tại tỉnh Bình Dương, Lào Cai, Đồng Nai, Sóc Trăng, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, thành phố Sầm Sơn - Thanh Hóa,  thành phố Chu Lai, tỉnh Quảng Nam...

Thành phố Hà Nội, Sầm Sơn - Thanh Hóa, tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Sầm Sơn - Thanh Hóa, Thị xã Cam Ranh - Khánh Hòa, tỉnh Đồng Tháp, Quảng Ninh.

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Khánh Hòa.

Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội; Hải Phòng; tỉnh Bình Dương; Lào Cai; Đồng Nai; Cà Mau; Bà Rịa - Vũng Tàu; Lạng Sơn; Quảng Bình; Đồng Tháp; Vĩnh Long; Điện Biên; Hậu Giang; Quảng Nam; Phú Thọ; An Giang; Khánh Hòa...

Tỉnh Bình Dương, Lào Cai, Đồng Nai, Cà Mau, Quảng Bình, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Phú Thọ, An Giang.

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án 91 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình; Dự án Tropic tại phường Thảo Điền, Quận 2; dự án 128 Hồng Hà. Tỉnh Lạng Sơn: Dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án tại phường Long Trường, Quận 9; Dự án tại phường Phú Hữu, Quận 9. Tỉnh Lạng Sơn: Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Thuận.

(i) TP. Hà Nội: 05/05 dự án BT kiểm toán; (ii) TP. Đà Nẵng: 03/04 dự án; (iii) Tỉnh Bắc Ninh: 02/02 dự án; (iv) Tỉnh Hà Nam: 02/02 dự án; (iii) Thái Bình: 03/03 dự án ; (iv) Thanh Hóa: 01/01 dự án.

Theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 và Điều 3, Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015.

Lợi nhuận nhà đầu tư trong trường hợp chỉ định thầu được xác định trên cơ sở tham khảo mức lợi nhuận bình quân của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tương ứng, lợi nhuận của các dự án tương tự so với mặt bằng thị trường khu vực dự án và lợi nhuận của các ngành, lĩnh vực khác. Việc thực hiện trên thực tế là rất khó do phạm vi tham khảo rộng và sau khi tham khảo thì vận dụng các thông tin tham khảo như thế nào cho phù hợp với đặc thù cụ thể của từng dự án chưa được quy định rõ ràng. Căn cứ để xác định lợi nhuận nhà đầu tư mang tính chất định tính, chưa rõ ràng, chưa quy định cụ thể gây khó khăn cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đàm phán với Nhà đầu tư.

Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn số vốn góp thiếu so với cam kết 128,82 tỷ đồng.

Tỉnh Hà Nam: Dự án Sân vận động Đồng Văn và Hạ tầng khu đất xung quanh; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu hồ A1 (giáp bệnh viện Lao) và tuyến đường nối từ đường Trần Hưng Đạo với đường 42m thuộc Quy hoạch khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn; Dự án công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế - thành phố Đà Nẵng.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu hồ A1 (giáp bệnh viện Lao) và tuyến đường nối từ đường Trần Hưng Đạo với đường 42m thuộc Quy hoạch khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (sau đó các bên đã điều chỉnh lại hình thức hợp đồng).

Dự án Đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (KTNN xác định chi phí lãi vay giảm 131,43 tỷ đồng).

Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn: PATC của Dự án chưa dự tính đến nguồn hoàn thuế GTGT (tính đến thời điểm 30/9/2017 là 177,2 tỷ đồng), nếu thực hiện hoàn thuế thì giảm được số lãi vay tương ứng 12,2 tỷ đồng.

Thành phố Hà Nội: Dự án Đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội (TMĐT tạm tính không có căn cứ 36,79 tỷ đồng); Dự án xây dựng Khu công viên và Hồ điều hòa khu phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch (TMĐT được duyệt cao hơn so với tổng dự toán được duyệt 51,71 tỷ đồng). Tỉnh Hà Nam: Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu hồ A1 (giáp bệnh viện Lao) và tuyến đường nối từ đường Trần Hưng Đạo với đường 42m thuộc Quy hoạch khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (xác định chi phí đền bù GPMB chưa chính xác, KTNN xác định chi phí đền bù GPMB trong giá trị hợp đồng BT giảm 11,3 tỷ đồng).

Dự án công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế - thành phố Đà Nẵng; Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến Quốc lộ 10; Dự án Đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu nhà 5 tầng, tổ 39. 40, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình; Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Gồm: 68 dự án ký kết hợp đồng BOT; 4 dự án BT; 01 dự án BOO và 02 dự án vừa thực hiện BOT và BT.

Quyết định số 2667/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2007, số 2113/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2010 và số 2310/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2012 của Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục các dự án gọi vốn theo hình thức PPP. Trong đó: Có 44/66 dự án thuộc lĩnh vục giao thông đường bộ (28/44 dự án nâng cấp, mở rộng 780km; 16/44 dự án đầu tư xây dựng mới 2.003/2.629km đường cao tốc, 626/2.629km đường vành đai và Quốc lộ); các dự án còn lại thuộc các lĩnh vực khác như hàng không, đường thủy,…

Nhà đầu tư của các Dự án Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên; Dự án Quốc lộ 10 đoạn La Uyên - Tân Đệ; Dự án Tuyến tránh TP. Thanh Hóa.

Gồm: 38 dự án của Bộ GTVT và 02 dự án của địa phương.

01/75 dự án tính chi phí trích lập quỹ dự phòng duy tu bảo dưỡng 608,6tỷ đồng, 05/75 dự án tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong quá trình thi công 1.421,7 tỷ đồng, 15/75 dự án không tính hoàn thuế GTGT đối chi phí đầu tư 1.687,5 tỷ đồng, 09/75 dự án tính chi phí bảo toàn vốn trong thời gian khai thác 940,2 tỷ đồng chưa phù hợp với ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14163/BTC-ĐT ngày 7/10/2016 của Bộ Tài chính “thống nhất tiếp tục thực hiện chi phí bảo toàn vốn trên vốn chủ sở hữu trong thời gian xây dựng tại các hợp đồng BOT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính”; 71/75 dự án đưa chi phí dự phòng 27.377,5 tỷ đồng vào phương án tài chính để tính thời gian thu phí hoàn vốn khi chưa xác định được nhiệm vụ chi và trong hợp đồng cũng không có điều khoản thỏa thuận liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí này khi phát sinh nhiệm vụ chi.

Năm 2015, khi điều chỉnh phương án tài chính tuyến Tây Thanh Hóa, đoạn Km0-Km6 các bên xác định mức tăng trưởng lưu lượng xe hàng năm trong giai đoạn 2011-2015 trung bình 3,7%, thấp hơn thực tế 15,3%; dự án cầu Yên Lệnh tính thuế thu nhập doanh nghiệp 6% cho toàn bộ thời gian thực hiện hợp đồng mà không xác định theo quy định (10% và được miễn trong 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo); năm 2012 dự án cầu Yên Lệnh ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng đưa chi phí sửa chữa của năm 2012 vào năm 2005, dẫn đến phương án tài chính chưa chính xác.

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km1987+560 - Km2014+000, tỉnh Tiền Giang; Dự án đường cao tốc Hạ Long- Vân đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km2118+600 - Km2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng của Quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía Bắc thành phố Bạc Liêu Km 2169+056,65 - Km 2178+126,79 và xử lý một số vị trí ngập nước trên Quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ  18 đoạn TP Uông Bí - TP Hạ Long.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km7+800 - Km29+784); Dự án Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa & bổ sung hạng mục đường vành đai phía Tây TP. Thanh Hóa (giai đoạn 1) đoạn Km0-Km6; Dự án Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Km672+600 - Km704+900 tỉnh Quảng Bình; Dự án Quốc lộ 1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước, Tứ Câu Vĩnh Điện; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 Đoạn Km947 - Km987, tỉnh Quảng Nam; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn Km1525÷Km1551+400, Km1563÷Km1567+500, Km1573+350÷ Km1574+500, m1581+950÷ Km1584+550, Km1586÷Km1588+500, tỉnh Ninh Thuận; Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị; Dự án tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km368+400 (Nghi Sơn) ÷ Km402+330 (Cầu Giát), tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An; Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1 và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang-Tp.Lạng Sơn đoạn km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Ql1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn….

Bộ GTVT quản lý 25 trạm và 6 trạm do địa phương quản lý.

Trong đó, có 2 trạm có văn bản của Thủ tướng Chính phủ, 01 trạm do Bộ GTVT quyết định cho phép thu phí trước do dự án cơ bản hoàn thành nhưng vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng không thể bàn giao công trình đưa vào sử dụng được.

Mới có 33/87 trạm thu phí tự động không dừng kết hợp với thu phí 1 dừng vào hoạt động. Ngoài ra còn 25/87 trạm thu phí chưa hoạt động, chưa có chủ trương thu phí tự động.

Thành phố Hồ Chí Minh 3.456; Hà Nội 10; tỉnh Bình  Dương 678; Quảng Ninh 372; Bình Thuận 289; Thanh Hóa 141; Hậu Giang 50; Đồng Tháp 45; Quảng Nam 18; Thừa Thiên Huế 10.

Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thành phố Đà Nẵng 29; Cần Thơ 2; tỉnh Thừa Thiên Huế 451; Quảng Bình 366; Lào Cai 57.

Thành phố Hà Nội 8.464; tỉnh Ninh Bình 377.

Thành phố Hồ Chí Minh 4.166; Hà Nội 696; Đà Nẵng 454; tỉnh Bình Dương 862; Bà Rịa - Vũng Tàu 633; Quảng Ninh 595; Quảng Ngãi 459; ...

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thành phố Hải Phòng 2.561; Đà Nẵng 2.112; tỉnh Thanh Hóa 5.469; Nghệ An 2.781; Đắk Lắk 2.594; Quảng Ninh 2.149;...

Thành phố Hồ Chí Minh 14.258; Cần Thơ 51; tỉnh Phú Yên 426; Ninh Bình 14;...

Tỉnh Quảng Ngãi 543; Quảng Bình 313; Bình Định 193; Hậu Giang 79; Ninh Bình 39; Hà Nam 39;...

Thành phố Đà Nẵng 827 người; tỉnh Quảng Bình 2.567 người; Tây Ninh 1.246 người; Quảng Nam 673 người; Bình Dương 549 người; Bà Rịa - Vũng Tàu 468 người; Kon Tum 382 người; Bình Thuận 357 người;…

Quảng Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Nghệ An; Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bắc Giang; Thừa Thiên Huế; Quảng Ninh; Hưng Yên;…

Bộ Công thương.

TP. Hồ Chí Minh; tỉnh Quảng Nam; Khánh Hòa, Cao Bằng; Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Tháp; Bình Định;...

(i) Nợ nước ngoài Chính phủ  tăng 4.966 tỷ đồng do một số dự án chưa kịp thời ghi nhận rút vốn; (ii) Nợ được chính phủ bảo lãnh vay nước ngoài tăng 18 tỷ đồng do hạch toán trả nợ quá hạn của dự án Xi măng Hạ Long không đúng niên độ (trả năm 2017); (iii) Nợ chính quyền địa phương tăng 28 tỷ đồng do tỉnh Vĩnh Long báo cáo thiếu khoản vay của Công ty TNHH De Heus.

GDP năm 2016 là 4.502.733 tỷ đồng (theo niên giám thống kê năm 2016 của Tổng cục thống kê).

Đến 31/12/2016, chỉ có 30/1.043 dự án ODA cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện từ về giám sát và đánh giá đầu tư công của Bộ KH&ĐT; đến 23/12/2017, có 1.060 dự án ODA cập nhật trên hệ thống, nhưng hầu hết các dự án chưa được cập nhật đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và chỉ có 94/123 bộ, ngành cập nhật thông tin năm 2016 trên hệ thống giám sát.

Đến 31/12/2016 có: 60 dự án vay lại chuyển nợ quá hạn (gốc, lãi, phí) 10.556 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng dư nợ cho vay lại, trong đó các dự án Vinashin 8.180 tỷ đồng; 09 dự án được Chính phủ bảo lãnh phải ứng vốn từ Quỹ tích lũy trả nợ với dư nợ 4.618 tỷ đồng (đã được khoanh nợ), gồm: Dự án Nhà máy xi măng Sông Thao; Nhà máy xi măng Hạ Long; Nhà máy giấy Phương Nam; Nhà máy xi măng Thái Nguyên; Nhà máy thủy điện Xekaman 3; Nhà máy xi măng Đồng Bành; Nhà máy mía đường Sông Con; Xi măng Tam Điệp và Giấy Việt Trì.

Thành phố Cần Thơ, Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, Điện Biên, Bình Thuận, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Sóc Trăng, Hưng Yên, Cà Mau, Quảng Ninh, Gia Lai, Quảng Ngãi, Bắc Giang.

Tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi.

Tỉnh Lào Cai (15 dự án ngoài danh mục đăng ký, trong đó có 03 dự án bố trí vốn vượt so với nhu cầu vốn đề nghị vay, tổng số vốn bố trí vượt 04 tỷ đồng).

Tỉnh Hà Nam vượt 42%, Đồng Tháp 35,2%, Bình Thuận 28%, Nam Định 25,2%,  Phú Yên 20%, Bắc Giang 19%, Lạng Sơn 18,5%, Thái Bình 16,6%, Điện Biên 13,9%, Đắk Lắk 4,4%, Hậu Giang 3,7%.

Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, Bộ VHTT và DL, Bộ LĐTB và XH, Đài tiếng nói Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội, Hội kiến trúc sư, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ.

Theo báo cáo, do các bộ, ngành, cơ quan trung ương nộp BCQT chậm hoặc chưa đầy đủ nên phải bổ sung trong quá trình thẩm định: Bộ Giáo dục và đào tạo chậm 61 ngày, Bộ Y tế 47 ngày, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 17 ngày, Bộ Công thương 22 ngày, Bộ Xây dựng 44 ngày, Bộ Giao thông vận tải 32 ngày, Đại học Quốc gia Hà Nội 29 ngày, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 27 ngày, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 37 ngày, Hội người cao tuổi 30 ngày..., Đặc biệt có đơn vị thẩm định số liệu quyết toán sau ngày 31/12/2017: Bộ Y tế (ngày 18/1/2018), Bộ Khoa học và Công nghệ (ngày 10/1/2018), Thông tấn xã Việt Nam (ngày 09/1/2018), Đại học Quốc gia Hà Nội (ngày 12/2/2018), Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (ngày 09/1/2018), Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (ngày 29/1/2018).

Trong đó: tạm ứng thuộc KH vốn năm trước chuyển sang 1.655,370 tỷ đồng; tạm ứng thuộc KH vốn 2016 là 4.365,364 tỷ đồng.

(i) UBND quận Hồng Bàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý dự án đầu tư (nghiệm thu thanh toán không đúng khối lượng so với thực tế thi công) đối với  Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc (giai đoạn II); (ii) Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng có dấu hiệu vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng tiền và tài sản nhà nước (Việc tạm ứng kéo dài qua nhiều năm không có hồ sơ hoàn ứng, không thu được tiền tạm ứng gây thiệt hại 52,014 tỷ đồng); (iii) Công ty Xi măng Phúc Sơn có dấu hiệu vi phạm về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trốn thuế) và khai thác tài nguyên trái phép (dưới cốt cho phép (+5m)); (iv) Việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép ngoài ranh giới được  cấp phép cho Công ty Cổ phần thương mại Tân Hoàng An và Công ty Xi măng Phúc Sơn; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

(i) KTNN kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với công chức thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Đăk Pơ có hành vi lợi dụng chức vụ tham ô tài sản; (ii) KTNN kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước của người đứng đầu và các cá nhân có liên quan tại các công ty lâm nghiệp được giao trực tiếp quản lý rừng tự nhiên nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, làm mất rừng, suy giảm chất lượng rừng, trữ lượng gỗ nghiêm trọng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN 01 bộ; Đoàn Giám sát của Quốc hội 01 bộ; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa 01 bộ; Ủy ban Kiểm tra Trung ương 04 bộ; Văn phòng Chính phủ 02 bộ;  Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội 01 bộ; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng - Bộ Công an 01 bộ; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01 bộ.

Một số công trình cấp nước tập trung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 theo mô hình UBND xã quản lý hoạt động kém hiệu quả, có 08 công trình tại 04 tỉnh (Tuyên Quang, Kon Tum, Hà Tĩnh, Phú Yên) dừng hoạt động; tiến độ thực hiện một số Tiểu dự án thuộc Dự án Cấp nước và xử lý nước thải đô thị rất chậm dẫn đến việc thực hiện mục tiêu đạt thấp so với kế hoạch; nguồn lực tài chính còn hạn chế nên công suất đầu tư trong phạm vi dự án không đáp ứng được mục tiêu; việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp đô thị năm 2016 của TP Đà Nẵng; TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam còn sai sót, làm tăng chí phí, giảm hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh chưa tuân thủ quy chế, điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định của cơ quan Nhà nước còn để xảy ra nhiều hồ sơ nhận nợ bắt buộc, gây thất thoát NSNN. Đến 31/12/2016, số tiền Quỹ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp đã được bảo lãnh là 91,882 tỷ đồng, trong đó số đã trả là 82,373 tỷ đồng.

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Một số mẫu nước thải thử nghiệm tại các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang có thông số phân tích vượt so với các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải hiện hành; bùn của Công ty May Nien Hsing, khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình tiềm ẩn nguy cơ là chất thải nguy hại nhưng được quản lý như chất thải rắn thông thường; Đa số người dân sống tại thôn Phú Hào, xã Khánh Phú được phỏng vấn phản ánh nước thải KCN ô nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân

02 đơn vị khu công nghiệp của tỉnh Hậu Giang chưa lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục để truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên môi trường huyện theo quy định?; Nhà máy Xử lý nước thải (XLNT) tập trung Thành Nam, khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình không có ĐTM, không có giấy phép xả thải; chất lượng nước thải không ổn định, có nhiều thời điểm vượt ngưỡng so với quy định.

(i) Chuyên đề việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2), Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam(Vinataba), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). (ii)  Chuyên đề việc trích lập, quản lý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015-2016. (iii) Hoạt động quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; (iv) Hoạt động quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư dự án của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; (v) Chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý.

03 dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 01 dự án của Công ty CP Thủy điện Đakđrinh; 01 dự án của Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Sabeco 4.502,12 tỷ đồng, Veam 4.473,84 tỷ đồng, TCT Cảng hàng không Việt Nam 2.914,86 tỷ đồng; Saigontourist 1.176,24 tỷ đồng; Habeco 756,66 tỷ đồng; Công ty mẹ - Vinafor 755,16 tỷ đồng; Vinaconex 712,63 tỷ đồng; Sonadezi 602,85 tỷ đồng; TCT Xây dựng Sài Gòn 495,05 tỷ đồng; IDICO 452,27 tỷ đồng; HUD 367,39 tỷ đồng; VNR 266,08 tỷ đồng; TCT Công nghiệp Sài Gòn 205,14 tỷ đồng; TKV: Công ty mẹ 250,09 tỷ đồng...

Tổng tài sản, nguồn vốn tăng 1.292,66 tỷ đồng, giảm 897,01 tỷ đồng; tổng doanh thu, thu nhập tăng 904,84 tỷ đồng, giảm 58,34 tỷ đồng; tổng chi phí tăng 1.126,41 tỷ đồng, giảm 611,72 tỷ đồng.

Vinaconex: 541,05 tỷ đồng; Veam: Công ty mẹ 1.121,53 tỷ đồng, Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM 264,72 tỷ đồng; Vinachem 753,86 tỷ đồng (chiếm 10,94% nợ phải thu); TCT Cảng hàng không Việt Nam 303,97 tỷ đồng (chiếm 7,07%); Vinanren 302,56 tỷ đồng (chiếm 69%); Saigontourist: Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 107,52 tỷ đồng (chiếm 30,2%), Công ty mẹ 27,08 tỷ đồng; HUD: HUD 1 là 105,17 tỷ đồng; Sabeco 60,39 tỷ đồng; IDICO 90,49 tỷ đồng; VNR 49,54 tỷ đồng; CC1 là 45,44 tỷ đồng...

TKV: Công ty mẹ 318 tỷ đồng; Veam: 269,52 tỷ đồng (chiếm 16,4% nợ phải thu)...

Vinacafe trích thừa 24,42 tỷ đồng, HUD thừa 29,85 tỷ đồng, Vinachem thừa 9,28 tỷ đồng...

Vinachem: Công ty CP DAP Vinachem, Công ty CP Bột giặt Net, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam; FICO: Công ty CP Phước Hòa FICO; Vinacafe: Công ty TNHH MTV Cà phê EaSim, Công ty TNHH MTV Cà phê EaTiêu; VIDIFI; HUD: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD 1, Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam.

Habeco: Công ty mẹ, Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương, Công ty CP Cồn rượu Hà Nội; Vinacafe.

VNR: Công ty mẹ, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú.

Veam: Công ty mẹ 210,46 tỷ đồng; Vinachem 181,08 tỷ đồng; Sabeco 28,22 tỷ đồng; VNR: Công ty mẹ 26,3 tỷ đồng; TKV: Công ty mẹ 10,08 tỷ đồng, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV 3,26 tỷ đồng; Saigontourist 9,58 tỷ đồng.

Vinacafe không kiểm kê cà phê tồn kho: Chi nhánh Vinacafe - Công ty Cà phê Đắk Đoa, Chi nhánh Vinacafe - Công ty Cà phê 706, Chi nhánh Vinacafe - Công ty Cà phê IaSao 1, Chi nhánh Vinacafe - Công ty Cà phê IaSao 2, Công ty TNHH MTV Cà phê EaSim, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu, Công ty TNHH MTV Cà phê 734.

Vinaconex; Vinachem: Công ty CP Pin ắc quy miền Nam, Công ty CP Hoá chất Việt Trì...

(i) VEC: Công ty mẹ trích thừa 165,78 tỷ đồng và thiếu 563,38 tỷ đồng; (ii) TCT Cảng hàng không Việt Nam: Công ty mẹ trích thừa 288,18 tỷ đồng; (iii) FICO: Công ty CP Xi măng FICO Tây Ninh trích thiếu 39,99 tỷ đồng.

VIDIFI: 14,56 lần; Veam: Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp 12,5 lần; VNR: Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa 11,71 lần, Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú 6,67 lần, Công ty CP Đường sắt Phú Khánh 5,37 lần; Vinachem: Công ty CP DAP số 2 - Vinachem 9,97 lần, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 8,53 lần, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ 5,01 lần; TKV: Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin 9,83 lần; Sonadezi: Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai 6,7 lần; IDICO: Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ IDICO 6,28 lần; CC1: Công ty CP Xây dựng số Một - Việt Hưng 6,04 lần...

TKV: Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin, Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin; Habeco: Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội; Vinachem: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty CP DAP - Vinachem, Công ty CP DAP số 2 - Vinachem, Công ty CP Xà phòng Hà Nội.

Vinachem: Công ty mẹ thiếu 1.814,15 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình thiếu 186,26 tỷ đồng; Sabeco: Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn trung tâm thiếu 2,14 tỷ đồng; Vinanren thiếu 94,56 tỷ đồng.

Habeco, Sabeco.

(i) Lỗ lũy kế đến 31/12/2016: Vinachem (Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình 3.197,53 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu 968,2 tỷ đồng, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 1.720,87 tỷ đồng, Công ty CP DAP số 2 - Vinachem 1.066,14 tỷ đồng, Công ty CP DAP - Vinachem 461,79 tỷ đồng, Công ty CP Pin Ắc quy Vĩnh Phú lỗ lũy kế đến 31/12/2013 là 8,06 tỷ đồng); TKV (TCT Điện lực TKV - CTCP 451,40 tỷ đồng, Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa 137,15 tỷ đồng, Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin 126,26 tỷ đồng); Veam (Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp 82,27 tỷ đồng, Công ty CP Cơ khí Trần Hưng Đạo 73,50 tỷ đồng); Sonadezi (Công ty CP Khu công nghiệp Định Quán 19,27 tỷ đồng)...; (ii) Âm vốn chủ sở hữu: Veam (Công ty CP Vận tải và Thương mại Veam 220,18 tỷ đồng); TCT Xây dựng Bạch Đằng: Công ty CP Xây dựng - Đầu tư Phát triển Bạch Đằng 15 là 2,79 tỷ đồng; (iii) Giải thể: Vinacafe: Công ty CP Giống cây trồng Vinacafe Tây Nguyên; TCT Xây dựng Sài Gòn: Công ty CP Gạch ngói Sài Gòn, Công ty CP Kim Thạch (đang thực hiện thủ tục).

Công ty mẹ - Vinacafe: 20/32 công ty con lỗ lũy kế 399,38 tỷ đồng, 04/06 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ; TCT Xây dựng Sài Gòn: 02/04 công ty con lỗ lũy kế 39,26 tỷ đồng, 06/17 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế 313,93 tỷ đồng, 04/07 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế 354,2 tỷ đồng; TCT Công nghiệp Sài Gòn: 07/12 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế 256,58 tỷ đồng; Saigontourist: 07/10 công ty con lỗ lũy kế 106,33 tỷ đồng, 11/32 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế 204,27 tỷ đồng, 06/14 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế 4.305,37 tỷ đồng; Vinafor : 07/20 công ty con thua lỗ, 11/29 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế đến 31/8/2016 là 1,46 triệu USD và 184,41 tỷ đồng.

(i) Trích thừa: Vinaconex: Công ty mẹ 7,32 tỷ đồng; NXB Giáo dục Việt Nam 6,98 tỷ đồng; (ii) Trích thiếu: TCT Công nghiệp Sài Gòn 68,05 tỷ đồng; Saigontourist: Công ty mẹ 22,24 tỷ đồng; TCT Xây dựng Sài Gòn 16,39 tỷ đồng.

Vinachem (Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam); Saigontourist (Công ty mẹ); TCT Công nghiệp Sài Gòn; TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

TCT Habeco: Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng đầu tư vào Công  ty CP Habeco Hải Phòng; Công ty CP Bia Thanh Hóa đầu tư vào Công ty CP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

(i) TKV: Công ty liên doanh khoáng sản Steung Treng, Campuchia; Dự án khai thác và chế biến quặng sắt mỏ Phu Nhoun, Bản Nato, Lào; Dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại khu vực bản Đông Doc Mai; Dự án khảo sát thăm dò khoáng sản Crom - Antimon tại tỉnh Pousat, Campuchia; Dự án Đầu tư XDCT khai thác và chế biến tinh quặng bauxite công suất 300.000 tấn/năm tại tỉnh Mondulkiiri, Campuchia. (ii) Vinachem: Dự án Muối mỏ tại Lào; Dự án đầu tư thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác và chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan và huyện Xaibouli, tỉnh Savanahat, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

VNR: Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, Công ty CP Đường sắt Phú Khánh, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên; NXB Giáo dục Việt Nam: Công ty CP Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục miền Nam, Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long.

VNR: Công ty mẹ 125 tỷ đồng, Công ty CP Xe lửa Dĩ An 2,44 tỷ đồng; Vinachem 11,71 tỷ đồng; Habeco: Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội 3,77 tỷ đồng,  Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco 2,47 tỷ đồng, Công ty mẹ 2,5 tỷ đồng, Công ty CP Cồn rượu Hà Nội 2,44 tỷ đồng, Công ty CP Bia Hà Nội - Hồng Hà 0,96 tỷ đồng...

Habeco: Công ty mẹ, Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương; Vinachem: Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam, Công ty CP Bột giặt Net, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ.

TKV; Habeco: Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương.

Vinacafe 164,9 ha; Sabeco 72,87 ha; Vinachem: Công ty CP Bình Điền Mê Kông 3,46 ha; Veam: 8,77 ha; Habeco: Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội 8 ha, Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình 0,22 ha; TCT Xây dựng Bạch Đằng: Công ty CP Xây dựng - Đầu tư phát triển Bạch Đằng 15 là 2,2 ha...

Vinachem: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (Trại Thực nhiệm cà phê 111,73 ha tại tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2014 đến nay không thu được sản lượng); Công ty CP Hóa Chất Việt Trì: 1,9 ha tại thành phố Việt Trì không sử dụng, cho thuê một phần diện tích.

VNR: Công ty CP Xe lửa Dĩ An 4,03 ha.

Vinafor 6.574,05 ha; Vinacafe 600,5 ha; VNR: Công ty mẹ 3,05 ha; Sabeco: 0,22 ha.

TKV; Vinafor; Habeco; Sabeco; TCT Cảng hàng không Việt Nam: Công ty mẹ, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất; Vinachem; VNR; NXB Giáo dục Việt Nam; TCT Xây dựng Sài Gòn; Vinanren...

TKV: Công ty CP Than Cọc 6 - Vinacomin; Vinafor; TCT Cảng hàng không Việt Nam; IDICO; Sonadezi...

Tại Vinacafe: (i) Các đơn vị có diện tích đất tại giấy CNQSDĐ chênh lệch lớn hơn thực tế, gồm: Về đất sử dụng (Công ty Cà phê Đăk Đoa 0,92 ha, Công ty Đăk Uy 0,3 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu 0,15 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 là 4,89 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai 5,6 ha); về đất nông nghiệp (Công ty Cà phê Đăk Đoa 37,33 ha, Công ty Cà phê Đăk Uy 0,24 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim 68,05 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu 0,15 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 là 50,5 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 716 là 2,88 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 734 là 144,5 ha...);  (ii) Các đơn vị có diện tích đất tại giấy CNQSDĐ chênh lệch ít hơn thực tế, gồm: Công ty Cà phê Ia Sao 1 là 6,61 ha, Công ty Cà phê Ia Sao 2 là 158,2 ha, Công ty Cà phê 706 là 6,58 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 716 là 91,21 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 734 là 171,5 ha.

Vinafor.

Vinacafe: Chi nhánh  Vinacafe - Công ty Cà phê 706.

Nhiều công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý: Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi, Công ty CP Cà phê Phước An, Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao tháng 10, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pôk, Công ty TNHH MTV SXKD Tổng hợp Krông Ana, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea kar, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ma Đ'rắk, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H'leo, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ewy, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư phả, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Za Wầm, Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đăk lăk, Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa - Đăk Lăk,...

Dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho: Vốn đối ứng của EVNNPT 256,503 tỷ đồng bằng 9,14% TMĐT (256,503 tỷ đồng /2.806,260 tỷ đồng) thấp hơn 11,65% so với phương án tài chính được duyệt (20,79%); Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đakđrinh: Chủ đầu tư không huy động đủ vốn để thực hiện Dự án, phải sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh không có trong phương án tài chính được phê duyệt chi trả cho các chi phí trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt 148,98 tỷ đồng; Dự án thủy điện Nậm Chiến: Nguồn vốn tự có theo cơ cấu được duyệt 20,8%, thực hiện 17,5%.

Dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân: EVN không lấy ý kiến đánh giá bằng văn bản của Bộ Quốc phòng về ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sự phù hợp với quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản và dự kiến quy hoạch các khu bảo tồn biển.

Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng TKV phê duyệt điều chỉnh với công suất từ 600.000 tấn/năm lên 650.000 tấn/năm không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và không đúng với quy hoạch ngành; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất quặng vê viên công suất 200.000 tấn/năm có xét đến mở rộng nâng công suất lên 400.000 tấn/năm không có trong quy hoạch; Một số dự án lập, thẩm định, phê duyệt có quy mô, thời gian không tuân thủ Kế hoạch 5 năm được phê duyệt (Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai, Dự án Khu liên hiệp gang thép Cao Bằng, Dự án Khu liên hợp gang thép Lào Cai); các dự án của Tổng công ty Điện lực không tuân thủ quy hoạch ngành điện (Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1,2,3; Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2; Công trình Thủy điện Đồng Nai 5).

Dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; Dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho.

Dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, điều chỉnh 03 lần tăng 3.020 tỷ đồng; Dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho 01 lần tăng 2.309 tỷ đồng; Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, điều chỉnh 02 lần tăng 10.322 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đakđrinh 01 lần tăng 1.488 tỷ đồng, đang xin điều chỉnh lần 02 lên 5.887 tỷ đồng; Dự án thủy điện Nậm Chiến 04 lần tăng 3.361 tỷ đồng; Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng 02 lần tăng 9.194 tỷ đồng; Dự án đầu tư Công trình Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Bát Xát - Lào Cai 03 lần tăng 1.524 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê 01 lần tăng 1.129 tỷ đồng; Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, 01 lần tăng 1.962 tỷ đồng...

Gói thầu EPC Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng: Cam kết sẽ hoàn thành có sản phẩm Alumin vào năm 2012 nhưng thực tế đến ngày 05/6/2016.

Dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng TKV: Hợp đồng EPC nhà máy Alumin 466 triệu USD nhưng TMĐT dự án chưa được điều chỉnh tại thời điểm đó là 6.220 tỷ đồng tương đương 387,5 triệu USD.

Dự án tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng ký hợp đồng EPC vượt giá gói thầu làm tăng chi phí đầu tư 113 triệu USD; Ký hợp đồng khi chưa có kế hoạch đấu thầu được duyệt: Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III (gói thầu số 1), Dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +00 -:- -175 Khu Vàng Danh - Mỏ than Vành Danh (gói thầu Đường lò khai thông); Ký hợp đồng khác với hình thức hợp đồng theo kế hoạch đấu thầu được duyệt: Tại gói thầu Lập dự án đầu tư khai thác HLXS dưới mức -35 thuộc dự án Khai thác hầm lò xuống sau dưới mức -35 khu Lộ Trí - Công ty than Thống Nhất - TKV và Gói thầu số 36 thuộc dự án khai thác xuống sâu dưới mức -50 mỏ than Ngã Hai - Công ty than Quang Hanh - TKV.

Dự án Muối mỏ tại Lào chưa được Bộ Tài chính bảo lãnh để giải ngân nguồn vốn vay nhưng Tập đoàn Hóa chất vẫn thực hiện ký hợp đồng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 chậm 12 năm; Dự án thủy điện Nậm Chiến chậm hơn 03 năm; Một số dự án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư (Dự án cầu Long Biên chưa chậm 02 năm; Dự án cầu Yếu mới chỉ hoàn thành được 13/18 gói thầu xây lắp, chậm 05 năm; trong giai đoạn 2011 - 2016, TKV có 76 dự án chậm tiến độ, chiếm 47% tổng số dự án nhóm A, B (76/161), có một số dự án chậm từ 5 đến 7 năm.

Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đakđrinh: Đến thời điểm 31/12/2016 nợ phải trả là 290,27 tỷ đồng; Dự án thủy điện Nậm Chiến nợ phải trả các nhà thầu đến thời điểm 30/6/2017 là 826,7 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đakđrinh chậm 30 tháng; Dự án thủy điện Nậm Chiến chậm 39 tháng; hầu hết các dự án của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Dự án đầu tư XDCT khai thác và chế biến tinh quặng bauxite công suất 300.000 tấn/năm tại tỉnh Mondulkiiri, Campuchia kết quả thăm dò cho thấy mỏ có trữ lượng và chất lượng quặng bauxite trung bình, nếu triển khai dự án đầu tư sẽ không có hiệu quả; Dự án khai thác mỏ vàng Sa Phìn - Văn Bàn - Lào Cai công tác khảo sát, quản lý mỏ của các bên liên quan không tốt dẫn đến trữ lượng quy kim loại còn 24% trữ lượng cấp phép.

(i) Vinachem: Công ty mẹ (Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình), Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Dự án Nhà máy Đạm Hà Bắc), Công ty CP DAP - Vinachem (Dự án Nhà máy DAP Hải Phòng), Công ty CP DAP số 02 (Dự án Nhà máy DAP số 02); Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Dự án Phân lân nung chảy); Công ty CP Cao su Đà Nẵng (Dự án Di dời xí nghiệp săm lốp xe đạp, xe máy và Dự án Di dời xí nghiệp săm lốp ô tô),...; (ii) TKV: Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, Dự án Đầu tư khai thác tuyển và luyện quặng vàng gốc mỏ vàng Minh Lương - Văn Bàn - Lào Cai.

Dự án Nâng công suất khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Lũng hiện đang triển khai dự án một cách cầm chừng, chủ động giãn tiến độ do giá tinh quặng sắt giảm mạnh; Dự án đầu tư Công trình Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Bát Xát - Lào Cai và Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai giá đồng thế giới năm 2015, 2016 giảm mạnh, thấp hơn so với giá bán trong phương án tính toán hiệu quả đầu tư; Dự án khai thác mỏ đồng Vi Kẽm, Bát Xát, Lào Cai, Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất quặng vê viên công suất 200.000 tấn/năm và Dự án khai tuyển quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ - Văn Bàn - Lào Cai đều có rủi ro về giá bán và thị trường tiêu thụ; Dự án muối mỏ tại Lào giá sản phẩm đã xuống thấp cho thấy Dự án hoàn toàn không có hiệu quả về mặt kinh tế ngay cả trong trường hợp được ưu đãi về lãi suất vay.

Dự án đầu tư khai thác - Tuyển và luyện quặng vàng gốc, mỏ vàng Minh Lương, Văn Bàn, Lào Cai lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 60 tỷ đồng, còn 97 tỷ đồng chi phí đầu tư chưa phân bổ; Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng sản lượng năm 2016 chỉ đạt khoảng 37%, đến 31/12/2016 lỗ lũy kế 248,1 tỷ đồng; các dự án điện của Tổng công ty Điện lực lỗ lũy kế liên tục (năm 2014 lỗ lũy kế 371 tỷ đồng, năm 2015 lỗ lũy kế 846 tỷ đồng và năm 2016 lỗ lũy kế 451 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Amon nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các sản phẩm khác lỗ lũy kế năm 2016 là 142,8 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình đến 31/12/2016 số lỗ luỹ kế 3.197 tỷ đồng, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 lỗ 386,94 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Đạm Hà Bắc đến hết tháng 6/2017, số lỗ lũy kế của đơn vị 2.035 tỷ đồng; Dự án Nhà máy DAP Hải Phòng đến năm 2016 lỗ 469,45 tỷ đồng; Dự án Nhà máy DAP số 02 đến hết tháng 6/2017, số lỗ lũy kế 1.447 tỷ đồng.

Dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại khu vực bản Đông Doc Mai, huyện Chăm Pon, tỉnh Savanakhet, Lào đã chi cho dự án 37,9 tỷ đồng nhưng do công tác thăm dò không đảm bảo tiến độ dẫn đến Chính phủ Lào không thể gia hạn thêm thời gian thực hiện dự án; Dự án khảo sát thăm dò khoáng sản sắt tại Campuchia TKV đã xin chủ trương giải thể công ty, trả lại dự án cho Chính phủ Campuchia, số tiền đã chi cho dự án 92,98 tỷ đồng; Dự án khảo sát thăm dò khoáng sản Crom - Antimon tại tỉnh Pousat, Campuchia TKV đã góp vốn 4,4 triệu USD. Tuy nhiên, quặng Crom và quặng antimon không đạt chỉ tiêu công nghiệp để thực hiện khai thác. Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 7540/VPCP-QHQT ngày 26/10/2011 đồng ý chủ trương dừng triển khai dự án; Dự án Khu liên hợp gang thép Lào Cai đã dừng thực hiện nhưng chưa quyết định dừng dự án, chi phí đã đầu tư 118 tỷ đồng.

(i) Chưa thoái vốn: NXB Giáo dục Việt Nam 30/36 đơn vị; CC1: Công ty mẹ 03 đơn vị; (ii) Chưa hoàn thành thoái vốn: Vinachem: Công ty mẹ  04 đơn vị, Công ty CP DAP - Vinachem 01 đơn vị, Công ty CP Cao su Sao Vàng 01 đơn vị, Công ty CP Cao su Đà Nẵng 01 đơn vị, Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam 01 đơn vị; Habeco: 05 đơn vị; Saigontourist: 02 đơn vị.

CC1: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh vật tư, Công ty CP Bê tông Biên Hòa; Vinachem: Công ty CP Phillips Carbon Black Việt Nam.

(i) Thuế nhập khẩu: Từ kỳ điều hành ngày 01/01/2015 đến kỳ điều hành ngày 04/3/2016, Liên bộ tính theo tỷ lệ thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN), từ kỳ điều hành ngày 21/3/2016 đến nay theo tỷ lệ bình quân giữa thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt và thuế MFN, không phù hợp với thực tế phát sinh tại các đầu mối, chênh lệch với thuế phát sinh tại 10 thương nhân đầu mối là 4.809,20 tỷ đồng; (ii) Thuế TTĐB, GTGT: Tại 04 kỳ điều hành năm 2016 (từ ngày 05/7/2016 đến ngày 19/8/2016), giá cơ sở chưa tính theo Nghị định 100/2016/NĐ-CP do Thông tư hướng dẫn ra chậm hơn 01 tháng dẫn đến giá cơ sở tính thiếu thuế GTGT và TTĐB là 216,37 tỷ đồng.

Dầu diezen 0,25S tại 23 kỳ điều hành giá năm 2015; Xăng RON 95 tại 47 kỳ điều hành giá năm 2015, 2016 chưa công bố giá cơ sở.

Công ty CP Hóa dầu Quân đội, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

(i) Quỹ bình ổn giá: TCT Xăng dầu Quân đội, Công ty TNHH Hải Linh; (ii) Giá bán lẻ: Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Công ty TNHH Hải Linh, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

TCT Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV; Công ty CP Hóa dầu Quân Đội; TCT Xăng dầu Quân đội.

Tính theo sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân một (01) ngày của năm trước liền kề.

Vì: Giá cơ sở do Liên Bộ điều hành dựa vào giá xăng dầu thế giới được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc; đồng thời việc duy trì mức dự trữ xăng dầu tồn kho dài ngày ở mức lớn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đầu mối do tiềm ẩn nhiều rủi ro từ việc giá xăng dầu thế giới biến động khó lường.

Thuế TTĐB tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ tính trên giá bán ra của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu trong khi mức thuế TTĐB cơ cấu trong giá cơ sở do Bộ Công Thương tính toán và ban hành từng kỳ được xác định theo giá bán lẻ dẫn đến thực trạng người tiêu dùng đóng thuế TTĐB mặt hàng xăng theo giá bán lẻ (khi mua xăng của các đại lý/ thương nhân phân phối/ thương nhân nhượng quyền bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của đầu mối) nhưng số thuế TTĐB thực nộp vào NSNN lại theo giá bán buôn.

Vinafood 2 chủ yếu chỉ định cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim làm đối tác liên doanh, liên kết các dự án như: Khu đất số 132 Bến Vân Đồn (diện tích 7.886 m2), khu đất số 561 Kinh Dương Vương (diện tích 56.443 m2) nhưng tất cả các dự án chỉ định nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đều không được thực hiện mà đang dừng hoặc đã chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác (dự án tại số 132 Bến Vân Đồn đã chuyển nhượng cho Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt; Dự án tại số 561 Kinh Dương Vương đã chuyển chủ đầu tư từ ngày 25/11/2014 đến nay chưa triển khai).

Vinafood 2.

(i) Vinataba: Công ty mẹ và Vinataba Thăng Long; (ii) Vinachem: Công ty CP Bột giặt Lix, Công ty CP Cao su Sao Vàng, Công ty CP Pin ắc quy Miền Nam, Công ty CP Xà phòng Hà Nội; (iii) Vinafood2: Công ty mẹ, Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Vinachem: Công ty CP Bột giặt LIX và Công ty CP Xà phòng Hà Nội.

(i) Vinafood 2: Công ty mẹ (Khu đất số 132 Bến Vân Đồn, Tp. Hồ Chí Minh); Công ty Lương thực Tp. Hồ Chí Minh (Khu đất số 270-277, Trần Văn Kiểu, Tp. Hồ Chí Minh). (ii) Vinachem: Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam (Khu đất số 445-449, Gia Phú, Phường 3 Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh).

Khu đất tại số 270-277 Trần Văn Kiểu hợp khối với khu đất số 445 - 449 Gia Phú, Phường 3, Quận 6; số 561 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân; số 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4; số 400 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8; số 1610 Võ Văn Kiệt (số cũ 406 Trần Văn Kiểu), Phường 7, Quận 6; số 1458 Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Vinafood 2: Khu đất số 561 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân; khu đất số 161 Trần Huy Liệu, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảng cách từ thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - TCT Phát điện 3 đến thời điểm kiểm toán trên 29 tháng.

Công ty mẹ - TCT Thuốc lá Việt Nam: 18/60 lô đất, Công ty mẹ - TCT Hàng hải Việt Nam: 03 lô đất.

Công ty mẹ - TCT Thương mại XNK Thanh Lễ - TNHH MTV: 02 lô đất.

Công ty mẹ - TCT Phát điện 3 là 1.504,40 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn 4.586,55 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV 72,87 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Hàng hải Việt Nam 1.801,54 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Thuốc lá Việt Nam 449,55 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 514,18 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Sản xuất - XNK Bình Dương - TNHH MTV 211,03 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk 425,44 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi 36,52 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cà phê EaPôk 3,67 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cà phê Ca cao tháng 10 là 13,29 tỷ đồng, Công ty TNHH 2 TV Cà phê Cư Pul 8,96 tỷ đồng, Công ty TNHH HTV LN Phước An 5,57 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An 5,13 tỷ đồng.

BIDV, VCB, Vietinbank, NHHTX, Oceanbank, GPbank, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, DATC, MB.

Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016: Mục tiêu tăng giá tiêu dùng dưới 5%.

Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 23/02/2016 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 18-20%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%.

Lợi nhuận trước thuế của VCB 8.578,14 tỷ đồng, Vietinbank 8.453,7 tỷ đồng, BIDV 7.664,7 tỷ đồng, DATC 390,3 tỷ đồng, NHHTX 129,1 tỷ đồng.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 91,9 tỷ đồng.

VCB là 17,82%, BIDV là 13,8%, Vietinbank là 11,27%.

Vietinbank, BIDV, VCB, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Nam Á, Đông Nam Á, Việt Nam Thịnh Vượng, Quốc Tế Việt Nam, Việt Á, Bảo Việt, Tiên Phong, Đại Chúng Việt Nam, Bưu điện Liên Việt, Sài Gòn - Hà Nội, Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Nợ xấu nội bảng 150.124 tỷ đồng, nợ xấu tồn đọng tại VAMC 235.872 tỷ đồng, nợ được cơ cấu 66.810 tỷ đồng, chưa chuyển nợ xấu theo kết luận của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 32.500 tỷ đồng.

Nợ xấu của GPbank là 2.800 tỷ đồng, chiếm 59,32% dư nợ; Oceanbank là 14.234 tỷ đồng, chiếm 72,25% dư nợ; Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam: Nợ xấu của khách hàng (chưa bao gồm các tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng) là 18.073 tỷ đồng, chiếm 95% dư nợ (19.024 tỷ đồng, theo Báo cáo số 1477/TTGSNH4 ngày 12/5/2017 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Lãi suất cho vay bình quân: (1) Các lĩnh vực ưu tiên: không có xu hướng giảm; (2) Cho vay thông thường: Khối NHTM cổ phần không có vốn nhà nước chi phối không giảm (luôn duy trì ở mức 7,8-9%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 9-10%/năm đối với trung, dài hạn), khối NHTMCP nhà nước giảm không đáng kể (08 tháng cuối năm 2016 là 6,8-8,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 9,3-10,3%/năm đối với trung, dài hạn, giảm 0-0,3% so với đầu năm).

Thông lệ quốc tế là 12-14 tuần nhập khẩu.

Quỹ dự phòng nghiệp vụ đến 31/12/2016 đạt 1,14% số tiền cần chi trả bảo hiểm. Tính riêng các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cần lưu ý thì khả năng chi trả của Quỹ dự phòng nghiệp vụ là 42,6%.

NHNN chưa kịp thời chỉ đạo việc xây dựng, phê duyệt và giám sát triển khai Phương án cơ cấu lại GPbank theo quy định tại Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; chậm phê duyệt Đề án tái cơ cấu GPbank, Oceanbank dẫn đến không thể triển khai các biện pháp nhằm giảm suy giảm tài chính của các ngân hàng được mua 0 đồng; công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt của NHNN còn hạn chế.

(i) GPbank: từ thời điểm mua bắt buộc (07/7/2015) đến 31/12/2016 lỗ thêm 451 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 13.448 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 10.363 tỷ đồng; (ii) Oceanbank: lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro năm 2016 là 1.417 tỷ đồng, gấp 2,07 lần so với năm 2015 (684 tỷ đồng), lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 15.894 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 11.625 tỷ đồng.

(i) GPbank: Năm 2016 thu hồi 307 tỷ đồng nợ xấu, đạt 14,99% kế hoạch; ước tính chỉ có thể thu hồi 866 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 31,53% tổng nợ xấu; (ii) Oceanbank: Nợ xấu khó thu hồi do không có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc khách hàng không hợp tác…; tốc độ thu hồi nợ có xu hướng giảm (từ 6/5/2015, thời điểm NHNN mua lại đến 31/12/2015 thu hồi 2.061 tỷ đồng, năm 2016 là 1.964 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2017 là 757 tỷ đồng).

(i) GPbank: 3.420 tỷ đồng phát sinh trước năm 2012, trong đó 2.982 tỷ đồng liên quan đến nguyên chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT Tạ Bá Long và Đoàn Văn An (Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam); tạm ứng 362 tỷ đồng mua bất động sản nhưng bị tranh chấp pháp lý, chưa hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng…; (ii) Vietinbank: Phải thu về hỗ trợ lãi suất 109,1 tỷ đồng, về chuyển nhượng trụ sở số 25 Lý Thường Kiệt cho NHNN quá hạn từ năm 2014 là 502,4 tỷ đồng; (iii) Oceanbank: Nhiều khoản phải thu, tạm ứng, trong đó  331 tỷ đồng tạm ứng liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm đang được các cơ quan tố tụng xét xử; 245 tỷ đồng tạm ứng thực hiện các dự án bất động sản đều đã quá hạn và rủi ro mất vốn...

(i) Oceanbank: 12/39 khoản đầu tư với giá trị vốn góp 411 tỷ đồng từ năm 2009-2011 đến năm 2016 không thu được cổ tức; năm 2016 không nhận được cổ tức của 28 khoản đầu tư; tại 31/12/2016 trích lập dự phòng 198 tỷ đồng của 14 khoản đầu tư do đơn vị thua lỗ qua nhiều năm (trong đó 05 đơn vị gần như không còn hoạt động); (ii) VCB: Đầu tư 204,97 tỷ đồng (tương ứng 9,625 triệu USD) vào Công ty Chuyển tiền Vietcombank, lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 5,347 triệu USD, VCB trích lập dự phòng 103,7 tỷ đồng; đầu tư 135,15 tỷ đồng vào Công ty Liên doanh quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank, lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 12,8 tỷ đồng; 270 tỷ đồng vào Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif, năm 2016 lỗ 17,8 tỷ đồng; 123,45 tỷ đồng vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, tỷ lệ cổ tức được chia năm 2016 là 4%; 70,95 tỷ đồng vào Công ty Tài chính Xi măng, năm 2016 không nhận được cổ tức; (iii) BIDV: Đầu tư vào 03 công ty con 3.128 tỷ đồng, 12 khoản đầu tư dài hạn khác 280,2 tỷ đồng không nhận được cổ tức; Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV: Đầu tư 05 mã chứng khoán (CTG, DPM, PVS, THC, GEX) lỗ 239,62 tỷ đồng; Tổng công ty Bảo hiểm BIDV: Đầu tư cổ phiếu Công ty CP Phát triển Đông dương xanh từ năm 2009, trích lập dự phòng 65,2% giá trị đầu tư (16,89 tỷ đồng); (iv) Vietinbank: Cổ tức, lợi nhuận chuyển về năm 2016 bằng 4,1% vốn đầu tư; (v) DATC: 06/34 doanh nghiệp lỗ lũy kế, 09/34 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng; cổ tức/lợi nhận được chia năm 2016 bằng 2% vốn đầu tư, trích lập dự phòng tương đương 36,1% giá trị đầu tư; (vi) NHHTX: Khả năng thu hồi khoản  tiền gửi có kỳ hạn 585 tỷ đồng tại Công ty CP Tài chính Handico từ năm 2011 rất khó khăn.

Góp vốn vượt 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp: (i) BIDV: Khoản vốn góp 424,8 tỷ đồng, chiếm 32,21% vốn điều lệ Công ty CP Cho thuê máy bay; (ii) Oceanbank: Khoản vốn góp chiếm 11,62% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định, chiếm 13,37% vốn điều lệ Công ty PVC Duyên Hải và 15,63% vốn điều lệ Công ty CP Tư vấn dự án Điện lực Dầu khí từ trước thời điểm NHNN mua lại 0 đồng.

VCB: 04 lô đất không được sử dụng; 5.054,8 m2 đất thuê 50 năm từ tháng 12/2008 để xây trụ sở tại Khu Đô thị mới Cầu Giấy chưa được triển khai; Vietinbank: 04 lô đất 45.778m2; BIDV: 06 lô đất 157.701m2 chưa sử dụng trong thời gian dài.

(i) NHHTX: Hệ thống công nghệ thông tin được vận hành bởi nhiều phần mềm rời rạc, thiếu tính kết nối và tập hợp cơ sở dữ liệu, chưa đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác các báo cáo quản trị rủi ro (quản trị tín dụng, rủi ro lãi suất, thị trường…), thiếu các kiểm soát cơ bản tự động theo quy định của NHNN, còn sai sót trong quá trình quản lý nghiệp vụ; (ii) Vietinbank: Phần mềm quản lý TSĐB chưa hỗ trợ đầy đủ yêu cầu  nghiệp vụ, chưa thiết lập đầy đủ kiểm soát tự động theo quy trình quản lý TSĐB; (iii) Oceanbank: Hệ thống công nghệ thông tin lạc hậu, không hỗ trợ tính và hạch toán tự động các khoản lãi ngoại bảng; (iv) GPbank: Giao dịch trên hệ thống thường xuyên bị nghẽn, thời gian chạy cập nhật dữ liệu cuối ngày kéo dài trên 12 tiếng, nguy cơ gián đoạn hoạt động vào ngày giao dịch hôm sau; tài nguyên lưu trữ của hệ thống máy chủ quá tải, nếu không có biện pháp khắc phục, hệ thống có thể ngừng hoạt động.

KTNN điều chỉnh: (i) Vietinbank: Giảm dư nợ nhóm 1 là 717,6 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 478,1 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 3 là 239,5 tỷ đồng; (ii) VCB: Tăng dư nợ nhóm 1 là 517 tỷ đồng, giảm dư nợ nhóm 2 là 503 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 4 là 17,1 tỷ đồng, giảm dư nợ nhóm 5 là 31,3 tỷ đồng; (iii) BIDV: Tăng dư nợ nhóm 1, giảm dư nợ nhóm 5 là 37,5 tỷ đồng; (iv) NHHTX: Giảm dư nợ nhóm 1 là 115 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 6 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 3 là 22 tỷ đồng, giảm dư nợ nhóm 4 là 0,18 tỷ đồng; tăng dư nợ nhóm 5 là 96 tỷ đồng; (v) Oceanbank: Giảm dư nợ nhóm 1 là 133,8 tỷ đồng; tăng dư nợ nhóm 5 là 131,6 tỷ đồng; (vi) GPbank: Giảm dư nợ nhóm 1 là 9 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 5 là 5,6 tỷ đồng…

KTNN điều chỉnh: (i) tăng chi phí dự phòng: BIDV 0,69 tỷ đồng; Vietinbank 36,5 tỷ đồng; NHHTX 27,2 tỷ đồng; Oceanbank 376 tỷ đồng; GPbank 15 tỷ đồng; (ii) giảm chi phí dự phòng: VCB 37,3 tỷ đồng...

(i) VCB: Nhóm khách hàng kinh doanh thẻ cào điện thoại vay vốn tại VCB Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011, 2012 quá hạn trả nợ từ năm 2014, dư nợ gốc đến 31/12/2016 là 251,7 tỷ đồng, lãi 85,7 tỷ đồng, sử dụng vốn sai mục đích, có dấu hiệu lừa đảo, VCB đang đề nghị Cơ quan an ninh điều tra xử lý; (ii) Vietinbank: Một số khách hàng lớn có tình hình tài chính khó khăn, đã được cơ cấu lại nợ (Công ty CP DAP số 2 - Tập đoàn Hóa chất 1.113 tỷ, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 1.824 tỷ đồng, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 1.921 tỷ đồng, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung 4.646 tỷ đồng, Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí 1.204 tỷ đồng, Dự án Đạm Ninh Bình - Tập đoàn Hóa chất 725,9 tỷ đồng, Công ty CP Xi Măng Công Thanh 8.401 tỷ đồng, Công ty CP Sửa chữa Tàu biển NOSCO 3.078 tỷ đồng, Công ty CP quốc tế C&T 919 tỷ đồng, Công ty CP Đất Việt 1.035 tỷ đồng, Tập đoàn Bitexco 6.949 tỷ đồng)…

Các tỉnh thành phố 6.187/9.945 tỷ đồng, đạt 62,2%; Các bộ, ngành trung ương 701/841 tỷ đồng, đạt 83,4%; Kiểm toán chuyên đề 227/643 tỷ đồng, đạt 35,2%; Doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng 12.033/12.376 tỷ đồng, đạt 97,2%; Các dự án đầu tư XDCB, chương trình MTQG 10.161/13.741 tỷ đồng, đạt 73,9%; Khối quốc phòng, an ninh và cơ quan Đảng 746/876 tỷ đồng, đạt 85,1%.

Tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc; ban hành nhiều văn bản và trực tiếp làm việc với cơ quan chủ quản, đơn vị được kiểm toán yêu cầu thực hiện nghiêm các kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh công tác truyền thông, công khai việc thực hiện kiến nghị kiểm toán...

Đơn vị được kiểm toán gặp khó khăn về tài chính, chưa bố trí được nguồn để nộp NSNN hoặc chây ỳ, giải thể; một số kiến nghị đang chờ ý kiến của các bộ, ngành có liên quan; đơn vị chưa cung cấp đầy đủ các bằng chứng để chứng minh việc thực hiện kiến nghị hoặc chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán chưa đúng quy định; một số Dự án đầu tư đang trong quá trình thực hiện hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt quyết toán nên đơn vị đề nghị sẽ thực hiện khi quyết toán…

Một số đơn vị chưa nghiêm túc trong chỉ đạo thực hiện và thực hiện các kiến nghị của KTNN; một số kiến nghị còn chưa rõ ràng, chưa đảm bảo đầy đủ bằng chứng kiểm toán nên khó khăn cho đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện; chưa có chế tài để xử lý đối với những trường hợp đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc kiến nghị của KTNN...

01 nghị định; 05 thông tư; 02 nghị quyết;14 quyết định; 18 văn bản khác.