| # QUỐC HỘI KHÓA XV ỦY BAN KINH TẾ Số: 883/BC-UBKT15 | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

thẩm tra Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra chủ trương đầu tư “Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Dự án). Ngày 27/4/2022, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã tổ chức làm việc với một số chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội về nội dung trên và ngày 28/4/2022 tổ chức phiên họp thẩm tra Dự án.

Trên cơ sở Tờ trình số 116/TTr-CP ngày 08/4/2022 (Tờ trình số 116), Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo của Hội đồng thẩm định Nhà nước, cùng tài liệu kèm theo, ý kiến các đại biểu tại phiên họp và Báo cáo tham gia ý kiến của các cơ quan của Quốc hội. Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Về sự đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia và hồ sơ Dự án

- Về sự đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia: Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy Dự án đáp ứng các tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công, cụ thể: (i) Sơ bộ tổng mức đầu tư (TMĐT) Dự án khoảng 75.378 tỷ đồng (vốn đầu tư công); (ii) Áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt cho Dự án cần được Quốc hội quyết định. Do đó, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Về hồ sơ Dự án: Đáp ứng yêu cầu tại Điều 20 Luật Đầu tư công, khoản 2 Điều 53 của Nội quy kỳ họp Quốc hội (ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015). Tuy nhiên, ngày 08/4/2022, Chính phủ mới có Tờ trình và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án gửi đến Quốc hội là chưa bảo đảm yêu cầu về thời hạn gửi hồ sơ (chậm nhất là 60 ngày) quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Luật Đầu tư công, do đó, ảnh hưởng tới công tác khảo sát, thẩm tra, góp ý kiến của các cơ quan của Quốc hội.

2. Về sự cần thiết của Dự án

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với sự cần thiết đầu tư Dự án với những lý do đã nêu tại Tờ trình số 116 nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua và phù hợp với Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó yêu cầu “khẩn trương chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công và cơ bản hoàn thành các dự án đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ về tính cấp bách và khả năng bố trí nguồn lực, đánh giá tác động của việc sử dụng vốn đầu tư công để triển khai cùng lúc nhiều dự án hạ tầng đối với lạm phát, khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý, thi công.

3. Về sự phù hợp của Dự án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch có liên quan

Dự án được lập cơ bản phù hợp với Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua; Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và phù hợp với quy hoạch của các ngành, các địa phương có liên quan. Tuy nhiên, đến nay các tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An) thuộc phạm vi Dự án này đang triển khai, thực hiện lập quy hoạch tỉnh, do đó đề nghị các địa phương cần cập nhật, cụ thể hóa các dự án này trong quy hoạch tỉnh để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy hoạch.

4. Về phương án thiết kế sơ bộ, phân kỳ đầu tư

- Về quy mô phân kỳ đầu tư: Theo Tờ trình số 116, Chính phủ đề xuất Dự án đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe, mặt đường và mặt cầu 19,75m. Tuy nhiên, việc đầu tư theo quy mô này chưa phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5729 : 2012) về đường ô tô cao tốc. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, cần rà soát việc phân bổ lưu lượng xe trên toàn tuyến (đi kèm với việc ấn định chính xác các vị trí nút giao), để từ đó có phương án đầu tư phù hợp, trong đó ưu tiên đầu tư các phân đoạn có lưu lượng xe lớn trước, các phân đoạn có lưu lượng xe thấp hơn sẽ đầu tư trong giai đoạn sau. Đồng thời, cần giảm tối đa các nút giao trên toàn tuyến và rà soát phương án trắc dọc đi trên cao để bảo đảm hiệu quả khai thác, trật tự, an toàn giao thông và tối ưu tổng mức đầu tư của Dự án. Một số ý kiến đề nghị đối với các tuyến đường song hành phải được xem xét đồng thời với quy hoạch đô thị dọc theo toàn tuyến để bảo đảm phù hợp với việc phát triển các đô thị và các quy hoạch khác đã được phê duyệt. Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ báo cáo, làm rõ các ý kiến nêu trên.

- Về đường song hành: Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam không có quy định về khái niệm, tiêu chuẩn, quy mô đường song hành. Trong khi đó, theo Tờ trình số 116 quy mô đầu tư đường song hành rất lớn (20 - 38m), tương đồng với quy mô đường đô thị theo tiêu chuẩn TCVN 104 : 2007 về đường đô thị, có các yếu tố đô thị (cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống hào kỹ thuật...) và chủ yếu phục vụ cho việc phát triển không gian đô thị. Hơn nữa, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đường Vành đai 3 không bao gồm các đường song hành. Do đó, đề nghị cần xác định rõ vai trò, chức năng của đường song hành là đường đô thị.

- Về tốc độ thiết kế: theo Tờ trình số 116, Đường vành đai 3 có vận tốc thiết kế là 80km/h. Có ý kiến cho rằng các tuyến cao tốc có vận tốc khai thác thực tế trung bình hoặc thấp như:  tuyến Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ đạt khoảng 80 - 90km/h; Vành đai 3 Hà Nội chỉ đạt khoảng 60km/h. Do đó, đường vành đai với vai trò là tuyến cao tốc đô thị nên việc đầu tư theo vận tốc thiết kế nêu trên là phù hợp với quy mô, thực tiễn khai thác và tối ưu TMĐT cho Dự án.

5. Về phạm vi đầu tư, phương án phân chia các dự án thành phần, tỷ lệ phân bổ vốn ngân sách trung ương (NSTW), ngân sách địa phương (NSĐP) và phương án thu hồi vốn đầu tư

Phạm vi đầu tư Dự án bao gồm: (i) Đường Vành đai 3; (ii) Hai đường song hành.

- Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 48 Luật Giao thông đường bộ và điểm a khoản 1 Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước thì các đường đô thị thuộc nhiệm vụ chi của NSĐP và Đường Vành đai 3 thuộc nhiệm vụ chi của NSTW. Tuy nhiên, Tờ trình số 116, chưa làm rõ tỷ lệ sử dụng NSTW và NSĐP đối với các tuyến đường song hành (đường đô thị). Vì vậy, đề nghị Chính phủ báo cáo, làm rõ để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định. Ngoài ra, cần làm rõ Đường Vành đai 3 (đường cao tốc), đường song hành (đường đô thị) sau khi hoàn thành thì cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm vận hành, quản lý.

- Dự án áp dụng hình thức đầu tư công và phân chia thành 8 dự án thành phần, trong đó, tách riêng việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phần xây dựng Đường vành đai 3 và đường song hành thành các dự án triển khai độc lập theo địa giới hành chính giữa các địa phương, sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ tổ chức thực hiện thu phí để thu hồi vốn đầu tư Dự án cho NSTW và NSĐP tương ứng theo tỷ lệ vốn đầu tư. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy Tờ trình số 116 chưa làm rõ việc có thu phí đối với các tuyến đường song hành sau khi đã được đầu tư hay không. Theo đó, sẽ xảy ra hai trường hợp sau: (i) Trường hợp thu phí đường song hành, sẽ dẫn đến người sử dụng dịch vụ Đường vành đai 3 phải trả phí cho tuyến đường song hành mà không sử dụng và người chỉ sử dụng đường song hành sẽ không phải trả phí cho Dự án là không hợp lý. Do việc triển khai tổ chức thu phí khép kín sẽ chỉ có thể áp dụng đối với Đường Vành đai 3, không thể áp dụng đối với các đường song hành (các đường đô thị không thể kiểm soát được lối ra, lối vào); (ii) Trường hợp chỉ thu phí đối với Đường Vành đai 3 sẽ không thể xác định được phương án thu hồi vốn đầu tư của đoạn đường này, do việc phân chia thành 8 dự án thành phần nêu trên chưa rõ ràng chi phí đầu tư đoạn đường này.

Theo đó, Dự án chỉ có thể áp dụng thu phí để thu hồi vốn đầu tư đối với Đường vành đai 3, vì vậy cần tập trung bố trí vốn NSTW cho tuyến đường này (bao gồm cả chi phí thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) và bố trí vốn NSĐP cho các đường song hành để phù hợp với nhiệm vụ chi của các cấp theo Luật Ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó xác định cơ cấu NSTW, NSĐP tham gia đối với Đường vành đai 3 để làm căn cứ thu hồi vốn đầu tư hoàn trả ngân sách cho các cấp.

Do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị xác định rõ: (i) Chi phí đầu tư Đường Vành đai 3 (bao gồm chi phí thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư); (ii) Chi phí đầu tư đường song hành (bao gồm chi phí thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Trên cơ sở đó, nghiên cứu phân chia Dự án thành các dự án thành phần như sau: (1) Đường Vành đai 3, phân theo địa giới hành chính của từng địa phương; (2) Hai tuyến đường song hành, phân theo địa giới hành chính của từng địa phương. Để bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư của từng dự án thành phần, làm rõ nhiệm vụ chi ngân sách của các cấp và phương án thu hồi vốn đầu tư hoàn trả vào NSTW, NSĐP.

6. Về sơ bộ phương án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng 642,7 ha, qua thực tế triển khai các dự án cao tốc thời gian qua cho thấy tiến độ thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phụ thuộc vào sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ trong giai đoạn sau có các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt để nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện và có chế tài để gắn trách nhiệm đối với các cấp địa phương bảo đảm được tiến độ thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tránh chậm trễ ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành Dự án. Đề nghị Chính phủ cần quan tâm trong quá trình chỉ đạo các địa phương triển khai Dự án thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng bộ giữa các địa phương, ban hành chính sách hợp lý và đền bù thỏa đáng đối với người dân chịu ảnh hưởng của Dự án, đặc biệt đối với khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

7. Về tiến độ hoàn thành Dự án

Một số ý kiến cho rằng đường bộ cao tốc có quy mô, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, thời gian từ lúc chuẩn bị đến khi hoàn thành tối thiểu từ 5 - 6 năm. Đồng thời, việc triển khai thực hiện nhiều dự án đường cao tốc trong cùng một thời gian, trong đó tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2022 - 2025 sẽ cần một nguồn lực rất lớn (nguồn nhân lực, vật liệu, thiết bị máy móc…). Do đó, thực tế triển khai Dự án sẽ khó bảo đảm tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Ngoài ra, qua kết quả giám sát việc thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 cho thấy còn những khó khăn, vướng mắc về thiếu nguyên vật liệu, giá nguyên vật liệu tăng cao, bãi đổ thải... Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị đánh giá bổ sung đầy đủ về khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý, nguồn nhân lực, khả năng gây ra tình trạng khan hiếm và tăng giá nguyên vật liệu, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu đang tăng cao để có giải pháp kịp thời nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tiến độ, chất lượng cho Dự án này và các dự án quan trọng khác cùng được triển khai, khắc phục những hạn chế, bất cập như các dự án mở rộng Quốc lộ 1 giai đoạn 2015 - 2020 và Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

8. Về sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn

8.1. Về sơ bộ tổng mức đầu tư

Dự án có sơ bộ TMĐT khoảng 75.378 tỷ đồng, có ý kiến đề nghị làm rõ việc tính toán về sơ bộ TMĐT của từng dự án thành phần cũng như toàn bộ Dự án, bổ sung, làm rõ hơn về cơ cấu chi phí và suất đầu tư đối với các đoạn của Dự án so sánh với các dự án tương tự. Do vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ báo cáo, làm rõ để bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí cho Dự án theo quy định.

8.2. Về nguồn vốn

NSTW bố trí 38.741 tỷ đồng (Thành phố Hồ Chí Minh: 24.011 tỷ đồng, Đồng Nai: 1.934 tỷ đồng, Bình Dương: 9.640 tỷ đồng, Long An: 3.156 tỷ đồng). NSĐP bố trí 36.637 tỷ đồng (Thành phố Hồ Chí Minh: 24.011 tỷ đồng, Đồng Nai: 1.934 tỷ đồng. Bình Dương: 9.640 tỷ đồng, Long An: 1.052 tỷ đồng).

- Về NSTW: Giai đoạn 2021 - 2025 bố trí 31.380 tỷ đồng, trong đó: 17.146,563 tỷ đồng tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được bố trí cho Bộ Giao thông vận tải và 14.233,437 tỷ đồng từ NSTW chưa phân bổ, chưa báo cáo cấp có thẩm quyền về danh mục dự án cụ thể được xác định tại Kế hoạch đầu tư công theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Giai đoạn 2026 – 2030 bố trí 7.361 tỷ đồng.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng việc Chính phủ dự kiến nguồn lực NSTW trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn và việc dự kiến tiếp tục bố trí từ nguồn chưa phân bổ trong phạm vi tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm cơ bản hoàn thành Dự án là phù hợp với mục tiêu, định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các dự án cần thiết, cấp bách của các địa phương khác còn nhiều và có thể bố trí vốn để triển khai, giải ngân ngay, nên cần cân đối nguồn vốn để vừa tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng cũng giải quyết các vấn đề cấp bách của các địa phương khác từ nguồn NSTW chưa phân bổ chi tiết, vì vậy, để có thêm cơ sở Quốc hội xem xét, quyết định, đề nghị Chính phủ sớm trình danh mục đầu tư từ nguồn chưa phân bổ làm cơ sở phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tiến độ, chất lượng cho các dự án quan trọng quốc gia.

- Về NSĐP: Theo quy định của pháp luật, khi quyết định chủ trương đầu tư phải quyết định tổng mức vốn và cơ cấu vốn. Đến nay, Hội đồng nhân dân các địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) đã có nghị quyết cam kết bố trí vốn cho Dự án. Do vậy, đề nghị các địa phương tập trung, ưu tiên bố trí vốn theo đúng cam kết để bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ cho Dự án.

9. Về cơ chế, chính sách triển khai đầu tư Dự án

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng việc có cơ chế, chính sách đặc biệt phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống chính sách pháp luật về xây dựng, đầu tư, kinh doanh được ban hành cơ bản đã đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai Dự án, đồng thời cần tránh áp dụng quá nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt, ảnh hưởng đến tính ổn định, thống nhất, đồng bộ và tính tuân thủ các quy định pháp luật. Do đó, đề nghị Chính phủ cần lưu ý các cơ chế, chính sách đặc biệt cần gắn với đặc điểm riêng của từng dự án, tránh sao chép các cơ chế, chính sách đã áp dụng đối với khác dự án khác, biến cơ chế, chính sách đặc biệt thành phổ biến, làm ảnh hưởng đến tính thống nhất và giá trị, hiệu lực áp dụng chung của pháp luật. Với cách tiếp cận này, Thường trực Ủy ban Kinh tế có ý kiến cụ thể về một số cơ chế, chính sách đặc biệt được đề xuất cụ thể như sau:

(1) Về đề xuất: Cho phép điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021 - 2025), điều chuyển số vốn 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ Giao thông vận tải về các địa phương để thực hiện theo phương án phân bổ: Thành phố Hồ Chí Minh 10.627 tỷ đồng, Đồng Nai 856 tỷ đồng, Bình Dương 4.266 tỷ đồng, Long An 1.397 tỷ đồng.

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy việc phân cấp đầu tư Dự án cho địa phương triển khai thực hiện Dự án cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ cơ sở phân bổ NSTW đối với từng dự án thành phần, đối với từng địa phương.

(2) Về đề xuất: Cho phép sử dụng linh hoạt vốn NSTW và vốn NSĐP để thực hiện Dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp cơ cấu nguồn vốn, tiến độ thực hiện Dự án. Các địa phương cam kết bố trí NSĐP cho phần vốn phát sinh tăng thêm trong trường hợp có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần.

Từ phân tích đã nêu tại mục 5 phạm vi đầu tư, phương án phân chia các dự án thành phần, tỷ lệ phân bổ vốn NSTW, NSĐP và phương án thu hồi vốn đầu tư nêu trên, đồng thời còn liên quan đến việc phân bổ, giải ngân, kế toán quyết toán rành mạch các nguồn vốn, đa số ý kiến đề nghị cần rà soát lại việc phân bổ các nguồn vốn NSTW và NSĐP cho các hạng mục đầu tư và dự án thành phần trong quá trình thực hiện đầu tư dự án. Đồng thời, đề xuất nêu trên chưa phù hợp nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước. Do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị không thực hiện cơ chế này. Đối với với phần vốn phát sinh tăng thêm trong trường hợp có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần tán thành với đề xuất của Chính phủ.

(3) Về đề xuất: Cho phép tăng tổng mức vốn trung hạn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ các nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước, Hội đồng nhân dân các địa phương có thẩm quyền quyết định sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách của cấp mình; khoản 6 Điều 7 của Nghị quyết số 29/2021/QH14 quy định “các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hằng năm”. Theo đó, căn cứ khả năng thu thực tế, địa phương có thể giao kế hoạch hằng năm từ nguồn tăng thu, tăng mức vốn đầu tư công trung hạn của địa phương. Do vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất nêu trên của Chính phủ.

(4) Về đề xuất: Cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu để cho địa phương vay đầu tư Dự án giai đoạn 2024 - 2025. Các địa phương chịu trách nhiệm cân đối nguồn thu của NSĐP để hoàn trả NSTW trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm cả nguồn thu từ khai thác quỹ đất hai bên đường Dự án.

Theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Chính phủ không được phát hành trái phiếu Chính phủ cho địa phương vay lại. Mặc dù, theo tính toán việc phát hành trái phiếu Chính phủ để cho các địa phương vay lại chưa dẫn đến dư nợ công vượt mức trần cho phép, tuy nhiên mức phát hành thêm này sẽ làm tăng mức vay nợ của Chính phủ ngoài phạm vi đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Hơn nữa, việc chính quyền địa phương vay lại từ nguồn trái phiếu Chính phủ và chịu trách nhiệm cân đối NSĐP để hoàn trả vào NSTW sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân sách. Ngoài ra, trái phiếu Chính phủ phát hành có kỳ hạn dài và phải trả lãi hằng năm, trong khi đó nguồn khai thác quỹ đất phụ thuộc vào hiệu quả triển khai dự án và thị trường. Trường hợp dự án bị kéo dài, phương án tài chính không bảo đảm sẽ không có nguồn để trả nợ gốc, lãi vay. Vì vậy, một số ý kiến quan ngại đối với đề xuất nêu trên.

(5) Về đề xuất: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tổ chức thực hiện thu phí để thu hồi vốn đầu tư Dự án cho NSTW và NSĐP tương ứng theo tỷ lệ nguồn vốn đầu tư. Chính phủ tổ chức thực hiện xây dựng phương án, tổ chức thu hồi vốn đầu tư Dự án để hoàn trả vào NSTW và NSĐP.

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với chủ trương Dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng cần tổ chức thực hiện thu phí để thu hồi vốn đầu tư Dự án cho NSTW và NSĐP. Tuy nhiên, từ phân tích đã nêu tại mục 5, đề nghị Chính phủ cần rà soát, phân chia lại các dự án thành phần và tỷ lệ, phương án phân bổ NSTW và NSĐP để làm rõ chi phí đầu tư đối với Đường vành đai 3 làm cơ sở xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư hoàn trả ngân sách.

(6) Về các đề xuất: (i) Giao các dự án thành phần do các địa phương quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện; (ii) Trình tự, thủ tục thực hiện các dự án thành phần tương tự dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công; (iii) Giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn Dự án.

Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị bổ sung làm rõ khả năng cân đối ngân sách, năng lực quản lý, tổ chức thực hiện của các địa phương được giao quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện các dự án thành phần để bảo đảm đáp ứng được yêu cầu của các dự án này theo quy định của pháp luật, nhất là bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính đồng bộ của Dự án. Ngoài ra, đề nghị làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm “đầu mối” của Thành phố Hồ Chí Minh và cơ chế phối hợp, tham gia của các địa phương liên quan và cơ quan sẽ thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở để việc tổ chức thực hiện toàn bộ các dự án thành phần này thuận lợi và bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất của Dự án. Không để xảy ra trường hợp các dự án thành phần được các cơ quan thẩm định, phê duyệt khác nhau dẫn đến khó bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính đồng bộ cho toàn bộ Dự án.

Về việc áp dụng trình tự, thủ tục thực hiện các dự án thành phần tương tự dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thành phần 3 đã được áp dụng cho các dự án thành phần của Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành với đề xuất này.

(7) Về các đề xuất: (i) Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong trường hợp cần điều chỉnh theo quy định; (ii) Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc điều chỉnh TMĐT của dự án thành phần trong trường hợp điều chỉnh không làm vượt TMĐT Dự án đã được Quốc hội thông qua (trước khi người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần).

Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công quy định cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đó. Vì vậy, về nguyên tắc cần phải báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, tuy nhiên Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy để bảo đảm tiến độ cho Dự án thì trong thời gian Quốc hội không họp có thể ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trong trường hợp không làm tăng sơ bộ TMĐT đã được Quốc hội quyết nghị.

Đối với đề xuất giao Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc điều chỉnh TMĐT của các dự án thành phần, trường hợp Quốc hội ủy quyền thì đề nghị chỉ ủy quyền một cấp là Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

(8) Về các đề xuất: (i) Cho phép Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, gói thầu xây lắp các dự án thành phần; các nhà thầu thực hiện các gói thầu đến khi hoàn thành dự án. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; (ii) Cho phép trong giai đoạn triển khai Dự án, nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án; việc khai thác mỏ khoáng sản được thực hiện đến khi hoàn thành Dự án. Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường; chịu sự quản lý, giám sát đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản; nộp thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định pháp luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng cơ chế này quy định tại khoản 1 và 2 Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) chỉ áp dụng cho các gói dự án thuộc phạm vi Chương trình (347.000 tỷ đồng) để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, phát huy hiệu quả của các dự án. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chỉ cho phép thực hiện cơ chế trong 02 năm (2022 - 2023) và cho các dự án quan trọng, cần thiết; do đó để tuân thủ pháp luật và bảo đảm tính cạnh tranh và môi trường đầu tư nói chung, đề nghị Chính phủ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp cần thiết chỉ cho phép áp dụng chỉ định thầu đối với một số gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

(9) Về đề xuất: Cho phép các mỏ cát, sỏi lòng sông đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn khai thác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép quyết định nâng công suất không quá 50% công suất ghi trong Giấy phép khai thác không phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, đánh giá tác động môi trường; đối với địa phương ngoài khu vực Dự án có các mỏ khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng sử dụng, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù như đối với mỏ khoáng sản tại các địa phương nơi có Dự án đi qua.

Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cần làm rõ hơn sự cần thiết và đánh giá tác động của các đề xuất này. Việc không lập dự án đầu tư điều chỉnh, đánh giá tác động môi trường có thể sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước được, nhất là việc khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông, dễ dẫn đến sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Đồng thời, việc cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với các địa phương ngoài khu vực Dự án có các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đối với các mỏ khoáng sản tại các địa phương nơi có Dự án cũng cần phải được đánh giá đầy đủ các tác động, lấy ý kiến các địa phương có các mỏ khoáng sản ngoài khu vực Dự án để tránh ảnh hưởng chung đến việc sử dụng tài nguyên và người dân ở các địa phương này.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về “Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh”, Thường trực Ủy ban Kinh tế trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.

| Nơi nhận: - UBTVQH; - Thường trực HĐDT và các Ủy ban; - Thành viên UBKT; - VPQH, VPCP; - Các bộ: GTVT, KH-ĐT, TC; - UBND, HĐND, ĐĐBQH các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An ; - Lãnh đạo Vụ KT (để t/mưu, p/vụ); - Lưu: HC, KT. - E-pas: 36656 | TM. ỦY BAN KINH TẾ CHỦ NHIỆM (Đã ký) Vũ Hồng Thanh |
| --- | --- |

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực các Ủy ban: Pháp luật, Tài chính, Ngân sách, Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thành viên Ủy ban Kinh tế; Văn phòng Chính phủ; Ban Kinh tế Trung ương; Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán nhà nước; UBND các tỉnh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban: Pháp luật; Tài Chính, Ngân sách; Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn hóa, Giáo dục; Xã hội, Quốc phòng và An ninh.

Điều 20 của Luật Đầu tư công quy định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia bao gồm: (1) Tờ trình của Chính phủ; (2) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; (3) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; (4) Tài liệu khác có liên quan.

- Khoản 2 Điều 53 của Nội quy kỳ họp Quốc hội quy định hồ sơ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia bao gồm: (1) Tờ trình của Chính phủ; (2) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; (3) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; (4) Dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia; (5) Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ và dự thảo nghị quyết; (6) Tài liệu khác có liên quan.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm. Việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Đầu tư cho các dự án do địa phương quản lý theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 2 Điều này.

Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 408,81ha, tỉnh Đồng Nai khoảng 65ha, tỉnh Bình Dương 119,35ha, tỉnh Long An khoảng 49,54 ha trong đó: đất trồng lúa khoảng 70,24 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 103,52ha, đất dân cư khoảng 64,1 ha, đất rừng sản xuất khoảng 16,82 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 229,62 ha đất khác khoảng 158,4 ha.